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Сельские  вести


Информационный бюллетень Комитета местного 

самоуправления Малосердобинского сельсовета 

Малосердобинского района Пензенской области. 

(Издание официальных документов)

         №30 (425) 22 сентября 2022 года                                                               с. Малая Сердоба 

«Бесплатно»

Постановление администрации Малосердобинского сельсовета от 22.09.2022 №68 «О внесении изменений в муниципальную программу Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Малосердобинский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области» на 2018-2024 годы»:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 12.11.2013 № 118 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 23 Устава Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, 

Администрация Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 15.12.2017 №142 «Об утверждении муниципальной программы Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Малосердобинский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области» на 2018-2022 годы» следующего содержания:

1.1. Паспорт муниципальной программы Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Малосердобинский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области на 2018-2024 годы» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«Паспорт муниципальной программы Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Малосердобинский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области на 2018-2024 годы»

	Наименование программы
	«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Малосердобинский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области» на 2018-2024 годы» (далее- Программа)

	Ответственный испол-нитель Программы
	Администрация Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

	Участники Программы
	Администрация Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

	Подпрограммы, в том числе федеральные целевые программы
	 Отсутствуют

	Цели Программы
	Благоустройство дворовых и общественных зон, расположенных на территории села Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области

	Задачи Программы
	· Повышение уровня благоустройства дворовых территорий села Малая Сердоба;

· Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования села Малая Сердоба;

· Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории села Малая Сердоба.

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории села Малая Сердоба.

	Сроки реализации Программы
	2018-2024 гг.



	Объемы бюджетных

ассигнований

Программы


	Годы реализации

Источники финансирования, тыс. рублей

Итого

в том числе по источникам финансирования

Федеральный бюджет

Бюджет Пензенской области

Бюджет Малосердобинского сельсовета Мало-сердобинского района Пензенской области

Внебюджетные средства

2018 год

5181,3
4500,0
391,3
290,0
2019 год

5650,50505

5000,0

50,50505

600,0

2020 год

7770,7
7000,0

70,7

700,0
2021 год

6303,28243
6000,0

60,60606

242,67637
2022 год

5355,0
5000,0

50,50505

304,49495
2023 год

5252,73536
5000,0

50,50505

202,23031
2024 год

6389,9
6000,0

60,60606

329,29394


	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Благоустройство дворовой территории 10 многоквартирных домов, а также благоустройство 7 территорий общего пользования, расположенных в селе Малая Сердоба. 


.».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018-2024 годы реализации Программы

	Годы реализации
	Источники финансирования, тыс. рублей

	
	Итого
	в том числе по источникам финансирования

	
	
	Федеральный бюджет
	Бюджет Пензенской области
	Бюджет Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Внебюджетные средства

	2018
	5181,3
	4500,0
	391,3
	290,0
	

	2019
	5650,50505
	5000,0
	50,50505
	600,0
	

	2020
	7770,7
	7000,0
	70,7
	700,0
	

	2021
	6303,28243
	6000,0
	60,60606
	242,67637
	

	2022
	5355,0
	5000,00
	50,50505
	304,49495
	

	2023
	5252,73536
	5000,0
	50,50505
	202,23031
	

	2024
	6389,9
	6000,0
	60.60606
	329,29394
	


 .»

1.3. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские вести».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Глава администрации Малосердобинского сельсовета 

Малосердобинского района Пензенской области                                                      Л.Н.Кудеркина

Приложение 1

к постановлению администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 22.09.2022 №68
Приложение 3 к Программе 

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной Программы Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Малосердобинский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области» на 2018-2024 годы»
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель 
	Срок 
	Ожидаемый непосред-ственный результат (краткое описание) 
	Основные направления реализации 
	Показатели Программы, % 

	
	
	начала ре-ализации
	окончания реализации
	
	
	

	Благоустройство общественных территорий села Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области на 2018 год

	1. Площадка для торговли и отдыха, ул. Советская

	1.1. Асфальтирование   территории
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Август
	Сентябрь
	Устройство асфальтного покрытия 3300 кв. м
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	2. Зона отдыха, ул. Советская

	1.1. Асфальтирование   территории
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Август
	Сентябрь
	Устройство асфальтного покрытия 1908 кв. м
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.2. Устройство   тротуаров 
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Август
	Сентябрь
	Устройство тротуаров 761,75 кв.м. в асфальтированном исполнении
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.3. Укладка бордюрного камня 
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Август
	Сентябрь
	Укладка бордюрного камня 435,5 п.м
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	Благоустройство общественных территорий села Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области на 2019 год

	1. Капитальный ремонт (благоустройство) общественной территории площади Ленина села Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области.
Адрес объекта: Пензенская область, село Малая Сердоба, ул. Ленинская

	1.1.Асфальтирование   территории 
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июль
	Сентябрь
	Устройство асфальтного покрытия 3000 кв. м 
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.2. Укладка бордюрного камня 
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июль
	Сентябрь
	Укладка бордюрного камня 539,2 кв. м 
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.3.Установка урн
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июль
	Сентябрь
	Установка урн в количестве 8 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.4.Укладка тротуарной плитки
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июль
	Сентябрь
	Укладка тротуарной плитки 881,48 кв.м 
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.5.Установка скамеек
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июль
	Сентябрь
	Установка скамеек и банкеток в количестве 10 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.6.Установка цветочниц
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июль
	Сентябрь
	Установка цветочниц в количестве 10 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.7.Установка вазонов
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июль
	Сентябрь
	Установка вазонов в количестве 10 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.8.Реконструкция клумбы
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июль
	Сентябрь
	Устройство фасадных панелей 98,16 кв.м
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.9. Реконструкция ограждения 
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июль
	Сентябрь
	Реконструкция ограждения 293,92 кв.м
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	Благоустройство общественных территорий села Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области на 2020 год

	1. Капитальный ремонт (благоустройство) общественной территории сквера по ул. Советская и площади перед зданием районного дома культуры, расположенного по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, село Малая Сердоба, ул. Ленинская, д.36.
Адрес объекта: Пензенская область, село Малая Сердоба, ул. Советская, ул. Ленинская

	1.1.Асфальтирование   территории 
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Август 
	Устройство асфальтного покрытия 3059,44 кв. м
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.2. Укладка бордюрного камня 
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Август 
	Укладка бордюрного камня 856,64 п. м 
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.3.Установка урн
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Август 
	Установка урн в количестве 4 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.4.Укладка тротуарной плитки
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Август 
	Укладка тротуарной плитки 732,27 кв.м 
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.5.Установка лавок
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Август 
	Установка лавок в количестве 8 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.6.Устройство сцены
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Август 
	Устройство сцены в количестве 1 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	2. Капитальный ремонт (благоустройство) общественной территории площади перед зданием Управления социальной защиты населения, расположенного по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, село Малая Сердоба, ул. Ленинская, д.40.

Адрес объекта: Пензенская область, село Малая Сердоба, ул. Советская, ул.Ленинская

	1.1.Асфальтирование   территории 
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июнь
	Август
	Устройство асфальтного покрытия 926 кв. м 
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.2.Установка скамеек
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июнь 
	Август 
	Установка скамеек в количестве 4 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.3.Установка урн
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июнь 
	Август 
	Установка урн в количестве 4 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	Благоустройство общественных территорий села Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области на 2021 год

	1. Капитальный ремонт (благоустройство) общественной территории, расположенного по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, село Малая Сердоба, ул. Ленинская, в районе здания №43.
Адрес объекта: Пензенская область, село Малая Сердоба, ул. Советская, ул. Ленинская

	1.1.Асфальтирование   территории
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Устройство асфальтного покрытия 1444,46 кв. м
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.2. Укладка бордюрного камня
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Укладка бордюрного камня 97,65 п.м
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.3. Установка раздевалки с подготов-кой фундамента
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Установка раздевалки с подготовкой фундамента 1 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.4. Устройство хоккейного корта
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Устройство хоккейного корта 40х20 м R 4,65 – 800 кв.м
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.5. Устройство резинового покрытия площадки
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Устройство резинового покрытия площадки 786 кв.м
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.6. Установка защитного ограждения
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Установка защитного ограждения 1 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.7. Установка хоккейных ворот
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Установка хоккейных ворот 2 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.8. Установка опор наружного освещения
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Установка опор наружного освещения 6 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.9. Установка светодиодных светильников
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Установка светодиодных светильников 6 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.10. Установка учетно-распределительного щита
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Установка учетно-распределительного щита 1 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.11. Установка защитного ограждения
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Установка защитного ограждения 1 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.12. Подвеска самонесущего изолированного провода
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Подвеска самонесущего изолированного провода 155,958 м
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.13. Монтаж ворот с баскетбольным щитом
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Монтаж ворот с баскетбольным щитом 2 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.14. Монтаж волейбольных стоек и сетки
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Монтаж волейбольных стоек и сетки 1 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	Благоустройство общественных территорий села Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области на 2022 год

	1. Обустройство детской игровой площадки, расположенной по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, село Малая Сердоба, ул. Ленинская, в районе здания №43.
Адрес объекта: Пензенская область, село Малая Сердоба, ул. Советская, ул. Ленинская

	1.1.Асфальтирование   территории
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Устройство асфальтного покрытия 1500* кв. м
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.2. Укладка бордюрного камня
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Укладка бордюрного камня 100* п.м
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.3. Спил старых  деревьев
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Спил деревьев 4* шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.4. Выкорчевка кустарника
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Выкорчевка кустарника 100* кв.м
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.5. Вывоз грунта
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Вывоз грунта 500*куб.м
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.6. Установка детской игровой площадки
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Устройство детской игровой площадки 100* кв.м
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.7. Установка забора
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Установка забора 47* п.м
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.8. Установка туалета 
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Установка туалета 1 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.9. Установка МАФов
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Установка скамеек с навесом 2* шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	Благоустройство общественных территорий села Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области на 2023 год

	1. Благоустройство парка отдыха, расположенного по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, село Малая Сердоба, ул. Ленинская.
Адрес объекта: Пензенская область, село Малая Сердоба, ул. Ленинская

	1.1.Установка скамеек
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Установка скамеек в количестве 10* шт. 
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.2.Установка урн
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Установка урн в количестве 5* шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.3.Устройство асфальтового покрытия  
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Устройство асфальтового покрытия 350 кв.м. 
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.4. Укладка бордюрного камня 
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Укладка бордюрного камня 250* кв. м
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.5. Установка светильников 
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Установка светильников в количестве 12* шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.6. Установка стеллы
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Май 
	Июль
	Установка стеллы 1 шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	Благоустройство общественных территорий села Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области на 2024 год

	1. Площадка для торговли и отдыха, ул. Советская

	1.1. Строительство  ливневой канализации
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июнь
	Октябрь
	Устройство ливневой канализации 150* кв.м. 
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.2. Установка лавочек
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июнь
	Октябрь
	Установка лавочек в количестве 5* шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.3. Установка урн
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июнь
	Октябрь
	Установка урн в количестве 10* шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.4. Освещение
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июнь
	Октябрь
	Установка фонарей уличного освещения в количестве 5* шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	2. Зона отдыха, ул. Советская

	1.1.Строительство  ливневой канализации
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июнь
	Октябрь
	Устройство ливневой канализации 150* кв.м. 
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.2.Строительство  тротуарных дорожек 
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июнь
	Октябрь
	Устройство тротуаров 350* кв.м. в асфальтированном исполнении
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.3. Установка лавочек
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июнь
	Октябрь
	Установка лавочек в количестве 10* шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.4. Установка урн
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июнь
	Октябрь
	Установка урн в количестве 10* шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.5. Освещение
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июнь
	Октябрь
	Установка фонарей уличного освещения в количестве 7* шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100

	1.6. Устройство клумб 
	Администрация Малосер-добинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Июнь
	Октябрь
	Устройство клумб в количестве 10* шт.
	Создание благоприятной среды обитания и повы-шение комфортности проживания населения
	100



Примечание: * - конкретные параметры подлежат уточнению после составления проектов благоустройства общественных территорий.

Приложение 2

к постановлению администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 22.09.2022 №68
Приложение 4 к Программе

   РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области  

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Малосердобинский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области» на 2018-2024 годы»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы       
	Администрация Малосердобинского сельсовета 

	 N 
п/п
	    Статус     
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источник финансирования   
	     Оценка расходов, тыс. рублей     

	
	
	
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	 1 
	       2       
	        3         
	         4         
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальная
программа      
	Формирование комфортной

городской среды муниципального образования «Малосердобинский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области» на 2018-2024 годы»
	Всего             
	5181,3
	5282,73536
	7770,7
	6303,28243
	5355,0
	5252,73536
	6389,9

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет»   
	290,0
	232,23031
	700,0
	242,67637
	304,49495
	202,23031
	329,29394

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области       
	391,3
	50,50505
	70,7
	60,60606
	50,50505
	50,50505
	60,60606

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета            
	4500,0
	5000,0
	7000,0
	6000,0
	5000,0
	5000,0
	6000,0

	1.1
	Мероприятие 1
	Благоустройство общественных территорий села Малая Сердоба Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	5181,3
	5282,73536
	7770,7
	6303,28243
	5355,0
	5252,73536
	6389,9

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет»   
	290,0
	232,23031
	700,0
	242,67637
	304,49495
	202,23031
	329,29394

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области     
	391,3
	50,50505
	70,7
	60,60606
	50,50505
	50,50505
	60,60606

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета            
	4500,0
	5000,0
	7000,0
	6000,0
	5000,0
	5000,0
	6000,0

	1.1.1
	
	Капитальный ремонт (благоустройство) общественной территории площади Ленина села Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	
	5282,73536
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет»   
	
	232,23031
	
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области     
	
	50,50505
	
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета            
	
	5000,0
	
	
	
	
	

	1.1.2
	
	Капитальный ремонт (благоустройство) общественной территории сквера по ул. Советская и площади перед зданием районного дома культуры, расположенного по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, село Малая Сердоба, ул. Ленинская, д.36.
	Всего
	
	
	6297,54
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет»   
	
	
	284,14111
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области     
	
	
	60,12804
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета            
	
	
	5953,27085
	
	
	
	

	1.1.3
	
	Капитальный ремонт (благоустройство) общественной территории площади перед зданием Управления социальной защиты населения, расположенного по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, село Малая Сердоба, ул. Ленинская, д.40.
	Всего
	
	
	1107,26
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет»   
	
	
	49,95889
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области     
	
	
	10,57196
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета            
	
	
	1046,72915
	
	
	
	

	1.1.4
	
	Капитальный ремонт (благоустройство) общественной территории, расположенной по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, село Малая Сердоба, ул. Ленинская, в районе здания №43
	Всего
	
	
	
	6303,28243
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет»   
	
	
	
	242,67637
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области     
	
	
	
	60,60606
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета            
	
	
	
	6000,0
	
	
	

	1.1.5
	
	Обустройство детской игровой площадки, расположенной по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, село Малая Сердоба, ул. Ленинская, в районе здания №43.
	Всего
	
	
	
	
	5355,0
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет»   
	
	
	
	
	304,49495
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области     
	
	
	
	
	50,50505
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета            
	
	
	
	
	5000,0
	
	

	1.1.6
	
	Благоустройство парка отдыха, расположенного по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, село Малая Сердоба, ул. Ленинская
	Всего
	
	
	
	
	
	5252,73536
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет»   
	
	
	
	
	
	202,23031
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области     
	
	
	
	
	
	50,50505
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета            
	
	
	
	
	
	5000,0
	


                                                                                                                            Приложение 3

к постановлению администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 22.09.2022 №68
Приложение 5 к Программе 

П Л А Н

реализации муниципальной программы Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Малосердобинский сельсовет Малосердобинского района 

Пензенской области» на 2018-2024 годы»

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,

мероприятий
	Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Малосердобинского сельсовета

	
	
	

	
	
	Ответственный

исполнитель


	Срок начала реализации
	Срок

окончания реализации
	Ожидаемый

результат
	Источник

финанси-рования
	Код бюджетной классифи-кации (бюджет Малосердо-бинского сельсовета)
	Финансирование,

тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	

	1



	Мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий села Малая Сердоба Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»
	 Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2018
	2024 
	Х
	 Бюджет Мало-сердобинского сельсовета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 2795,7592

	
	
	 Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2018
	2024 
	 Х
	Бюджет Пензенской области
	 Х
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 
	 744,82828

	
	
	Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2018
	2024 
	Х
	Федеральный бюджет
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	39500,0

	1.1
	 Капитальный ремонт (благоустройство) общественной территории площади Ленина села Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области
	 Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2019
	2019 
	Х
	 Бюджет Мало-сердобинского сельсовета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 600,0

	
	
	 Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2019
	2019 
	 Х
	Бюджет Пензенской области
	 Х
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 
	 50,50505

	
	
	Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2019
	2019 
	Х
	Федеральный бюджет
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5000,0

	1.2
	 Капитальный ремонт (благоустройство) общественной территории сквера по ул. Советская и площади перед зданием районного дома культуры, расположенного по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, село Малая Сердоба, ул. Ленинская, д.36.
	 Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2020
	2020 
	Х
	 Бюджет Мало-сердобинского сельсовета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 284,14111

	
	
	 Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2020
	2020 
	 Х
	Бюджет Пензенской области
	 Х
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 
	 60,12804

	
	
	Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2020
	2020 
	Х
	Федеральный бюджет
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5953,27085

	1.3
	 Капитальный ремонт (благоустройство) общественной территории площади перед зданием Управления социальной защиты населения, расположенного по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, село Малая Сердоба, ул. Ленинская, д.40.
	 Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2020
	2020 
	Х
	 Бюджет Мало-сердобинского сельсовета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 49,95889

	
	
	 Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2020
	2020 
	 Х
	Бюджет Пензенской области
	 Х
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 
	 10,57196

	
	
	Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2020
	2020 
	Х
	Федеральный бюджет
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1046,72915

	1.4
	 Капитальный ремонт (благоустройство) общественной территории, расположенной по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, село Малая Сердоба, ул. Ленинская, в районе здания №43
	 Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2021
	2021 
	Х
	 Бюджет Мало-сердобинского сельсовета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 242,67637

	
	
	 Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2021
	2021 
	 Х
	Бюджет Пензенской области
	 Х
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 
	 60,60606

	
	
	Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2021
	2021 
	Х
	Федеральный бюджет
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	6000,0

	1.5
	Обустройство детской игровой площадки, расположенной по адресу: 

Пензенская область, Малосердобинский район, село Малая Сердоба, ул. Ленинская, в районе здания №43.
	 Администрация Малосердобинского сельсовета

Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2021
	2021 
	Х
	 Бюджет Мало-сердобинского сельсовета
	Х
	Х
	Х

 
	Х


	Х

 
	 304,49495

	
	
	
	 2021
	2021 
	Х
	Бюджет Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	50,50505

	
	
	 Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2021
	2021 
	Х
	 Федеральный бюджет
	Х
	Х
	Х


	Х


	Х


	5000,0



	1.6
	Благоустройство парка отдыха, расположенного по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, село Малая Сердоба, ул. Ленинская
	 Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2022
	2022 
	Х
	 Бюджет Мало-сердобинского сельсовета
	Х
	Х
	Х

 
	Х


	Х

 
	 202,23031

	
	
	Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2022
	2022 
	Х
	Бюджет Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	50,50505

	
	
	 Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2022
	2022 
	Х
	 Федеральный бюджет
	Х
	Х
	Х


	Х


	Х


	5000,0
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