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	АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Об утверждении муниципальной программы Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы»

В соответствии с постановлением администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 12.11.2013 № 118 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 23 Устава Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, 

Администрация Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы».

2. Определить администрацию Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области ответственным за реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы».
3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские вести».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2017. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Главы администрации Малосердобинского сельсовета 
Малосердобинского района Пензенской области                                   Г.Ф. Храмова
Утверждена 

постановлением администрации

Малосердобинского сельсовета

от 27.02.2017  №41 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МАЛОСЕРДОБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы»
с. Малая Сердоба
2017 год

Паспорт муниципальной программы Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы»

	Наименование Программы 
	«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы» (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы 
	- решение Комитета местного самоуправления Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области № 255-60/1 от 16.09.2013г. «Генеральный план территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»;

- федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Наименование заказчика Программы
	Администрация Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области 



	Цели и задачи Программы 
	- развитие транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности района;

- формирование условий для социально-экономического развития района;

- повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области;

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду

	Мероприятия Программы 
	- развитие транспорта общего пользования, создание транспортно-пересадочных узлов;

- развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства;

- мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб;

- мероприятия по развитию сети муниципальных дорог сельсовета;

- комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участников;

- мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения;

- мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения

	Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры


	-общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области;

-доля автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области;

-протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

-сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (по отношению к 2015 году);

-уровень автомобилизации;

-пропускная способность автомобильных дорог;

-степень освоения финансовых средств, направленных в отчетном финансовом году на реализацию мероприятий Программы

	Сроки и этапы реализации Программы 
	2017 - 2025 годы



	Укрупненное описание запланированных мероприятий (групп мероприятий) Программы
	-Установление размещения объектов транспортной инфраструктуры местного и областного значения, развитие сетей пассажирского транспорта общего пользования в увязке с функциональным зонированием территорий;

-Подготовка и фиксация предложений планируемого развития сетей транспортного сообщения областного значения, в соответствии с Федеральными программами и схемами территориального планирования Пензенской области;

-Определение участков на территории поселения для объектов капитального строительства придорожного сервиса в увязке с планируемым развитием транспортной инфраструктуры. 

	Объемы и
источники 
финансирования
Программы
	Общий объем финансирования Программы

оценивается в 16467,8 тыс. руб.

в том числе по годам:

2017 — 6186,2 тыс. руб.

2018 — 1285,2 тыс. руб.

2018 — 1285,2 тыс. руб.

2020 —  1285,2 тыс. руб.

2021 — 1285,2 тыс. руб.

2022 -  1285,2 тыс. руб.

2023 – 1285,2 тыс. руб.

2024 – 1285,2тыс. руб.

2025 – 1285,2 тыс. руб.


ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Улично-дорожная сеть - совокупность улиц, площадей и дорог районного значения, соединяющих жилые и промышленные районы между собой, по которым осуществляется движение транспорта и пешеходов.

Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Автомобильный транспорт - средство безрельсового транспорта с собственным двигателем.

Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.

Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1. Анализ положения Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области в структуре пространственной организации Российской Федерации. Анализ положения Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области в структуре пространственной организации 

Пензенской области.

Основным направлением деятельности государства в транспортном комплексе является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в качественной и безопасной транспортной инфраструктуре с высокими потребительскими свойствами. А недостаточный ее уровень является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития регионов и страны в целом.

Упорядочение существующей и развитие перспективной улично-дорожной сети, прежде всего, обуславливается современным состоянием планировочной структуры поселения и новыми условиями землепользования.

Развитие сети автомобильных дорог связаны в первую очередь с освоением новых территорий под жилую и общественную застройку, а также с реконструкцией существующей улично-дорожной сети. Необходимо строго подразделять улично-дорожную сеть на улицы местного значения и внутриквартальные проезды, улицы местного значения являются кварталообразующими. Внутриквартальные проезды обеспечивают связь улиц местного значения с автодорогами более высокого класса.

Основной задачей формирования местной улично-дорожной сети в кварталах индивидуальной застройки, является обеспечения подъездов к участкам, расположенным в глубине кварталов. 

На ранее освоенных территориях предлагаются мероприятия направленные на реконструкцию существующих улиц, в том числе: расширение проезжей части, устройство полноценного поперечного профиля, с максимальным сохранением застройки и зеленых насаждений.

Автобусного сообщения внутри поселения нет, транспортное сообщение с областным центром и районным центром осуществляется автобусным транспортом и транспортом малой вместимости, место отправления и прибытия осуществляется на автобусных остановках, которые находятся на территории населенных пунктов сельсовета. 

Малосердобинский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области несет значительные потери от низкой конкурентоспособности транспортной системы. Его экономический рост сдерживается отсутствием в сфере пассажирского транспорта возможностей обеспечения необходимой подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов.

В настоящее время наблюдается снижение показателя пассажирооборота, как в сельсовете, так и по стране в целом. Это связано с тем, что население пересаживается на личный автомобильный транспорт.
Повышение безопасности дорожного движения является одной из приоритетных направлений государственной политики. И наибольшее представление об итогах реализации поставленных целей дает показатель о количестве совершенных дорожно-транспортных происшествиях, в том числе с участием пешеходов. Число ДТП и пострадавших в них населения по Малосердобинский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области не имеет широкого развития.

1.2. Социально-экономическая характеристика Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области. Характеристика градостроительной деятельности на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

Административно-хозяйственным центром Малосердобинского сельсовета является с. Малая Сердоба, которое находится на расстоянии до областного центра 145 км, до ближайшей железнодорожной станции Сердобск, Юго-Восточной железной дороги 40 км. 

По территории сельсовета проходят автомобильные дороги регионального и районного значения «Колышлей – М.Сердоба», «М.Сердоба-Саполга–«Пенза-Саратов», «М.Сердоба-Топлое», «подъезд к с.Круглое». 

Транспортная связь с областным центром осуществляется по дороге республиканского значения Саратов – Нижний Новгород и через Колышлейский район по автодороге. 
В состав территории Малосердобинского сельсовета входят четыре населенных пунктов:

· с. Малая Сердоба; 

· с.Саполга; 

· с.Круглое; 

· с.Топлое.

В настоящее время на территории Малосердобинского сельсовета проживает 5405 человек.

Общая площадь территории Малосердобинского сельсовета составляет – 36602,51 га, из них площадь земли сельхозназначения на территории поселения составляют – 28991,38 га, земли лесного фонда составляют – 5238,2 га. 
Село Малая Сердоба является административным центром Малосердобинского сельсовета, где сосредоточены основные социальные и производственные объекты.  Планировочная структура жилой зоны преимущественно включает в основном застройку усадебного типа.

Малосердобинский сельсовет является сельскохозяйственным. 

Природно-климатические ресурсы благоприятны для сельскохозяйственной деятельности. В сельском хозяйстве развиты отрасли, как растениеводство, так и животноводство. Недостаток географического положения Малосердобинского сельсовета – удалённость от областного центра, удаленность от железной дороги.
Развитие транспортной системы будет благоприятствовать бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и будет обеспечивать субъектов сельскохозяйственной деятельности и сельсовета необходимыми ресурсами.

Численность населения изменяется не только, за счет естественного движения, но и в результате миграции сельского населения, прибывших семей, что возможно при условии создания на территории поселения инвестиционной привлекательности. 

Бюджет Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области является дотационным.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспорт не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а, в первую очередь, межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования района.

Транспортная система сельсовета представлена автомобильным транспортом. 

Основное предназначение автомобильной транспортной системы – обеспечивать наиболее удобные связи между местами проживания людей и местами осуществления их деятельности при соблюдении соответствующего уровня безопасности движения. Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей. Также автомобильный вид транспорта Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области производит перевозку промышленных и строительных грузов, а также является основным для перевозки пассажиров. 
Анализ снижения перевозок пассажиров за последние три года зафиксирован на пригородном автобусном сообщении. В первую очередь это связано с ростом обеспеченности населения собственными автомобилями. Также на перевозках пассажиров активировали работу такси, которые в настоящее время составляют серьезную конкуренцию автобусным перевозкам, как на пригородном, так и на междугородных сообщениях.

Для транспортного и противопожарного обслуживания жилой застройки предусматривается устройство проездов с шириной проезжей части 6,0 м.

Пешеходные пути связывают жилые группы с улицами, остановками обще​ственного транспорта, предприятиями бытового обслуживания, зонами отдыха.

1.4. Характеристика сети дорог Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Транспортная удаленность

административного центра муниципального образования

	N  п/п
	Наименование транспортного узла
	Расстояние (км)

	1  
	От ближайшей ж/д станции                    
	40

	2  
	От райцентра (автодорога)                   
	60

	3  
	От областного центра (автодорога)           
	145


Административно-хозяйственным центром Малосердобинского сельсовета является с. Малая Сердоба, которое находится на расстоянии 145 км до областного центра.

Перечень

населенных пунктов, расположенных

на территории муниципального образования

	N  п/п
	Наименование населенного пункта
	Число жителей

	1  
	с. Малая Сердоба; 
	4368

	2  
	с.Саполга; 
	498

	3  
	с.Круглое; 
	26

	4
	с.Топлое.
	513

	
	Итого по сельсовету:
	5405


По состоянию на 01 января 2016 года на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет около 48,05 км, в том числе:

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием – 29,4 км;

Транспортно-эксплуатационное состояние существующей улично-дорожной сети не отвечает современным, а тем более перспективным требованиям. Параметры автомобильных дорог на ряде участков не соответствуют интенсивности движения по ним.

Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность.

Состояние автомобильных дорог в целом оценивается как удовлетворительное.

Максимально допустимая скорость движения транспортных средств – 60 км/ч, в местах пешеходных переходов – 40 км/ч.

Интенсивность движения по центральным улицам поселения в среднем не высокая и не превышает 2-3 машины в минуту. Наиболее интенсивное движение в утреннее и вечернее время.

Малосердобинский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области не является транзитным и не испытывает негативных последствий транспортной загруженности, и как следствие, небольшая экологическая нагрузка на окружающую среду, а также отсутствие обострения экономических и социальных проблем.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Малосердобинском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области, обеспеченность парковками (парковочными местами).

По состоянию на 01.01.2016 всего на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями составляет 960 транспортных средств. В новых экономических условиях общее количество автотранспорта хоть и снизилось на 3 процента по сравнению к прошлому году, но остается на достаточно высоком уровне.

Для обслуживания населения общественным автотранспортом предусмотрены автобусные остановки, которые находятся на территории сельсовета.

Для хранения индивидуального автотранспорта жителей района предусмотрены следующие виды парковок:

- гостевые парковки для обслуживания встроено-пристроенных объектов социального назначения;

- гостевая парковка для детского дошкольного учреждения, средних общеобразовательных школ, центральной районной больницы, для фельдшерско-акушерских пунктов, почт, для сельской администрации, магазинов.

Кроме того, обязательным условием при строительстве на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области социальных, торговых и производственных объектов является создание дополнительных парковочных мест. 

1.6.  Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

 

Автобусы, маршруты социально значимы для Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области являются убыточными. 

Падение объема перевезенных пассажиров связано с увеличением приобретаемого автомобильного транспорта для личного использования.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Основные пешеходные направления подчинены основной цели: связи жилых комплексов с центром сельсовета.

Основные пешеходные направления подчинены основной цели: связи жилых комплексов с центром сельсовета.
Основные пешеходные тротуары, площади, скверы предусмотрены в местах значительного скопления пешеходов ЦРБ, ФАП, торговых павильонов.

Существующая улично-дорожная сеть не отвечает современным требованиям, отсутствуют благоустроенные пешеходные сообщения.

Развитие велосипедного движения в Малосердобинском сельсовете Малосердобинского Пензенского района Пензенской области приобретает большую популярность. 
В настоящее время на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области велосипедные дорожки отсутствуют. 

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств. Оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовые перевозки осуществляются специализированным автотранспортом.  В основном перевозятся инертные материалы, строительные материалы, грунт и мусор. Сбор отходов производится в контейнеры для отходов, уста​новленные на заранее определенной и оборудованной контейнерной площадке, а из них - в специальный автотранспорт, работающий по установленному графику. 

Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хозяйстве, осуществляют механическую уборку дорог и тротуаров, вывоз ТБО, россыпь противогололедных материалов, а также транспортировку крупногабаритного мусора. 

Работа транспортных средств коммунальных и дорожных служб в целом оценивается как удовлетворительная.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

Рост событий, возникших в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб, в течение трех последних лет не значителен. Основными причинами совершения ДТП остаются: не соблюдение условий безопасности при движении задним ходом (52 %), не соблюдение скоростного режима (38 %), не соблюдение безопасного бокового интервала и дистанции (10 %).

Инспекторами Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области в Малосердобинском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области проводится профилактическая работа с участниками дорожного движения, уделяя особое внимание работе:

-по соблюдению водителями транспортных средств скоростного режима на улицах, имеющих протяженные прямые участки;

-на участках улично-дорожной сети в местах больших скоплений людей.

Также проводится информационно-разъяснительная работа  о необходимости соблюдения Правил дорожного движения через средства массовой информации.

Во всех социальных организациях сельсовета размещены схемы маршрутов безопасного подхода к учреждению.

В период летней оздоровительной кампании в местах массовых скоплений людей размещаются тематические плакаты по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, памятки для родителей об использовании ремней безопасности и удерживающих устройств. Совместно с сотрудниками Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области в Малосердобинском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области ежегодно проводятся профилактические  мероприятия «Внимание дети!», а также ежедневные минутки безопасности, инструктажи по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. По отдельным планам проводятся тематические беседы, часы вопросов и ответов, викторины, конкурсы рисунков: «Азбука безопасности», «В лучах светофора», «Внимание, дорога!».

В образовательных учреждениях обновлены уголки безопасности. Детские площадки обустроены наглядным и игровым материалом по вопросам безопасности дорожного движения. Проведены родительские собрания с приглашением инспекторов госавтоинспекции, консультации для педагогов по развитию у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Транспорт является крупнейшим загрязнителем атмосферного воздуха. Основной объем выбросов приходится на автомобильный транспорт.

Поскольку Малосердобинский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области не является транзитным, существенного воздействия на окружающую среду он не испытывает. 

Среди основных причин, способствующих росту негативного воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды и здоровье населения района, необходимо отметить следующие:

- низкие экологические характеристики отечественных автомобилей и моторного топлива;

- неудовлетворительное техническое состояние эксплуатируемого автопарка, недостаточное развитие услуг в области технического обслуживания автомобилей;

- не оптимальная организация дорожного движения.

Решение указанной задачи будет способствовать созданию условий для снижения уровня техногенного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье человека.

В рамках решения этой задачи предполагаются:
-профессиональная подготовка персонала, осуществляющего эксплуатацию транспортных средств;
-рационализация маршрутов следования транспортных потоков.

Особое внимание уделяется озеленению территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, как способу очистки атмосферного воздуха и благоустройству территории. 

Зеленые насаждения сельского поселения представлено в основном неорганизованным поселковым озеленением, с незначительным благоустройством на территории административного центра села Малая Сердоба.

1.11.    Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

По своему географическому положению Малосердобинский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области обладает потенциалом для перспективного развития транспортной системы.


Автомобильный общественный транспорт является самым распространенным, наиболее гибким и массовым видом транспорта. Он занимает ведущее место в обеспечении транспортного обслуживания населения сельсовета.

Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом сформирован. Транспортное обслуживание осуществляется на конкурсной основе с привлечением к перевозкам пассажиров организаций различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей, имеющих разрешительные документы на осуществление данного вида деятельности. 

В основу формирования рынка услуг положено соблюдение равных условий развития предпринимательства и конкуренции, равенство прав и обязанностей юридических лиц и предпринимателей при осуществлении транспортной деятельности.

Маршрутная сеть автомобильного пассажирского транспорта организована с учетом потребностей в перевозках населения, является в настоящее время оптимальной и удовлетворяет платежеспособный спрос населения в пассажирских перевозках.

Маршрутная сеть состоит из автобусных маршрутов. Перевозки пассажиров автомобильным транспортном общего пользования осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

На маршрутной сети работает 2 автобуса. Место отправления и прибытия осуществляется на автобусных остановках, которые находятся на территории сельсовета. 

К основным перспективам инноваций на автомобильном транспорте относятся следующие:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;

- повышение экономической эффективности пассажирских и грузовых перевозок, оптимизация транспортных издержек экономики, повышение доступности транспортных услуг для населения;

- обновление, модернизация и пополнение автомобильного транспорта с улучшенными технико-экономическими характеристиками, модернизация и техническое переоснащение материально-технической базы;

- разработка и внедрение современных моделей и методов оценки и прогнозирования тенденций развития автотранспортной отрасли, формирование спроса на перевозки и услуги автомобильного транспорта, его воздействия на состояние окружающей среды и здоровья населения, безопасности и антитеррористической защищенности автотранспортных средств;

- совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей транспортную деятельность.

1.12.    Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры 

Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
Направления и перспективы развития Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, включая развитие транспортной инфраструктуры, основаны в первую очередь на генеральном плане территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района. В генеральном плане сельсовета определяются цели и задачи территориального планирования и мероприятия, направленные на повышение качества жизни населения, эффективности функционирования территорий и их инвестиционную привлекательность. 

Дальнейшее сохранение указанных выше проблем может вызвать ситуацию, при которой транспортный комплекс будет не в состоянии справиться с растущими потребностями экономики сельсовета, что негативно отразится на социально-экономическое его развитие.

Основными направлениями государственной политики в сфере развития транспорта согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", является создание условий для повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения, включая:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, формирование единого транспортного пространства;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

- снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду.

Как отмечается в Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р "О Транспортной стратегии Российской Федерации", транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей. 

Повышение качества жизни населения включает в себя обеспечение благоприятных социальных условий для развития способностей каждого человека, улучшение условий и комфортности жизни людей.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения, экономической конкурентоспособности сельсовета. Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей жизни людей и экономического развития сельсовета.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры нацелена в первую очередь на удовлетворение потребности населения в качественной дорожно-транспортной инфраструктуре и повышении инвестиционной привлекательности сельсовета.

1.13.    Оценка финансирования транспортной инфраструктуры
Финансирование мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры может осуществляться за счет средств бюджета Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области. Средства бюджета Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области выделяются из дорожного фонда Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на основании направленных бюджетных заявок. Средства местного бюджета составляют муниципальный дорожный фонд, источниками формирования которого являются:

-  акцизы на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

-  акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

 - акцизы на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

-  акцизы на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

- плата в счет возмещения вреда, причиняемого объектам дорожного хозяйства транспортными средствами, осуществляющими автомобильные перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов;

- штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

- денежные средства, поступающие в бюджет Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканные в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от исполнения таких контрактов или иных договоров;

- государственная пошлина за выдачу уполномоченным органом администрации сельсовета специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

- иные поступления в бюджет Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, установленные законодательством в части финансового обеспечения дорожной деятельности, а также иные источники, связанные с обеспечением дорожной деятельности.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается Комитетом местного самоуправления Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее базового объема дорожного фонда Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, который составляет 1285,2 тыс. руб., и не менее прогнозируемого объема доходов бюджета Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области по вышеуказанным источникам.

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
Прогноз социально-экономического развития Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы основывается на сценарных условиях развития экономики Российской Федерации, основных приоритетов экономического развития Пензенской области и Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области численность населения сельсовета незначительно увеличится к 2018 году за счет естественного прироста и в результате миграции сельского населения и составит около 5,5 тыс. человек.

Еженедельно в сетевых организациях розничной торговли проводится мониторинг изменения цен на продовольственные товары первой необходимости. Прогнозируемый рост оборота розничной торговли в среднесрочной перспективе обуславливается увеличением цен на все группы товаров. Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, в 2017-2019 гг. не произойдет значительного изменения их структуры. По-прежнему, на жилищно-коммунальные услуги будут тратиться около 70 процентов общего объема расходов населения.

Возможность для занятости трудоспособного населения возможно за счет развития личных подсобных хозяйств, развития малого предпринимательства  в сфере мелкого сельскохозяйственного производства, животноводства, народных промыслов.

 В данный период использование имеющегося трудового потенциала  поселения возможно в областном центре.

Трудовой баланс исключает из численности населения, в трудоспособном возрасте следующие группы:

-неработающие инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте;

-лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве, неработающие женщины;

-учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства.

Приоритетами градостроительного развития являются: развитие жилищной застройки в Малосердобинском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области с оснащением необходимой инженерной инфраструктурой и модернизацией улично-дорожной сети.

Модернизируемая улично-дорожная сеть будет представлять дифференцированную систему улиц, обслуживающую населенные пункты. Основная задача развития транспортной инфраструктуры - удобные транспортные связи всех улиц.

Учитывая прогнозные особенности социально-экономического и градостроительного развития необходим программный подход, для создания и эффективного функционирования транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребностей населения в комфортном проживании на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

 
2.2. Прогноз транспортного спроса Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Малосердобинский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области – площадь территории в границах муниципального образования составляет 36602,51 га, из них, земли сельхозназначения на территории сельсовета составляют 28991,38 га, земли лесного фонда составляют 5238,2 га. 

Автобусного сообщения внутри поселения нет, транспортное сообщение с областным центром и районным центром осуществляется автобусным транспортом и транспортом малой вместимости, место отправления и прибытия осуществляется на автобусных остановках, которые находятся на территории сельсовета. Генпланом предусмотрено на перспективу модернизация и строительство улично-дорожной сети, со строительством дорог с твердым покрытием в целях совершения рабочих поездок и поездок на учебу экономически активного населения Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области. 

Вследствие ежегодного снижения объема пассажирских перевозок общественным транспортом, планируется дальнейшее снижения пассажиропотока в прогнозируемом периоде. 

Увеличение количества личного автомобильного транспорта и развитая сеть службы такси, провоцируют стабильное падение объема пассажирских перевозок на перспективу.  

Администрации Малосердобинского сельсовета необходимо осуществить перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и в земли Промышленности и Транспорта для каждого участка соответственно.

Можно сделать вывод, что развитие различных видов производства, как следствие, рост грузоперевозок в среднесрочной перспективе продолжится. Планируется, что количество грузовых автомобилей вырастет.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной инфраструктуры связано с автомобильным транспортом, как с преобладающим на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области. 

Для хранения индивидуального автотранспорта жителей района предусмотрены следующие виды парковок:

- гостевые парковки для обслуживания встроено-пристроенных объектов социального назначения;

- гостевая парковка для детского дошкольного учреждения, школ, для районной больницы, фельдшерско-акушерских пунктов, для сельской администрации, магазинов.

По итогам реализации запланированных программных мероприятий необходимо расширение возможности размещения транспортных средств. 

 

2.4. Прогноз развития дорожной сети Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

По состоянию на 01 января 2016 года на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области протяженность улично-дорожной сети – 48,05 км. Состояние автомобильных дорог в целом оценивается как удовлетворительное. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития прогнозируется рост протяженности дорог на 4,2 процента, которая в 2018 году и составит 50,1 км.

Также в целях развития дорожной сети планируется реконструкция наиболее значимых автомобильных дорог. 

Поэтапное выполнение планируемых мероприятий будет не только способствовать развитию улично-дорожной сети, но и направлено на выполнение стратегических целей по созданию комфортной среды для проживания на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Прогноз уровня автомобилизации на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области основан на динамике зарегистрированных транспортных средств, прогнозных демографических показателях и сложившихся социально-экономических условиях.

По состоянию на 01.01.2016 всего на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями составляет 960 транспортных средств. В новых экономических условиях общее количество автотранспорта хоть и снизилось на 3 процента по сравнению к прошлому году, но остается на достаточно высоком уровне.

Уровень автомобилизации также вырастет к 2025 году до уровня  475 автомобилей на 1000 чел., в 2015 году уровень автомобилизации составлял 449 автомобилей на 1000 чел.

Прогнозный показатель интенсивности движения не изменится, предполагаемый его диапазон – не более 2-3 машины в минуту. При этом интенсивность движения транспорта увеличивается в утренние и вечерние часы.

В связи с незначительным ростом транспортного потока прогнозный показатель среднесуточной загруженности дорог также увеличится на 5 процентов и к 2025 году составит 42,5 процентов.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В результате проводимых мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, а также, учитывая реализацию программных мероприятий по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры, планируется ежегодное сокращение количества совершаемых дорожно-транспортных происшествий на 3 процента. Так в 2025 году предполагаемое количество ДТП снизится на 26 процентов по отношению к отчетному 2015 году.

Последние несколько лет основными причинами совершения ДТП остаются: не соблюдение условий безопасности при движении задним ходом, не предоставление преимущества в движении и на перекрестке, не соблюдение скоростного режима, не соблюдение безопасного бокового интервала и дистанции. Есть основания полагать, что причины совершения ДТП останутся неизменными и на перспективу.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма продолжится информационно-разъяснительная работа в образовательных учреждениях Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области с привлечением сотрудников ОГИБДД. Проведение акций и конкурсов, конкурсов детских рисунков по безопасности дорожного движения также организовано на постоянной основе. Комплексные мероприятия направлены на сведение к минимуму аварийности на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье население

В связи с тем, что Малосердобинский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области не является транзитным городом и не имеет на своей территории аэропортов, воздействие транспортных средств на окружающую среду незначительное.

Безусловно, увеличение транспортного потока как легкового, так и грузового автотранспорта негативно влияет на окружающую среду. Однако, учитывая отсутствие запланированных мероприятий по созданию транспортных узлов внутри поселения и развязок, существенно сокращает воздействие транспорта на экологическую обстановку.

В соответствии с прогнозной динамикой изменения количества автотранспорта увеличение объема загрязнения окружающей среды отработавшими газами двигателей транспортных средств планируется на 7 процентов. Точное определение химического состава загрязняющих веществ не представляется возможным, вследствие отсутствия на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области стационарного поста по контролю за загрязнением атмосферного воздуха.

Раздел 3. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры

Варианты развития транспортной инфраструктуры оцениваются по показателям, характеризующим состояние и уровень безопасности жителей и поселения в целом, способности органов местного самоуправления Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области снизить уровень дорожно-транспортных происшествий.

Оценка развития транспортной инфраструктуры определяется степенью достижения целевых показателей (индикаторов), которые выступают плановыми показателями и представлены в приложении 1 к Программе.

Целевые показатели (индикаторы) Программы разбиты по годам и по двум вариантам развития транспортной инфраструктуры. Вариант 1 представляет собой модель функционирования транспортной инфраструктуры без учета реализации запланированных программных мероприятий. Вариант 2 – предлагаемая модель развития транспортной инфраструктуры, наиболее предпочтительные условия при реализации Программы.

Выбор предлагаемого к реализации варианта основан на оценке целевых показателей (индикаторов) путем сравнения значений показателей на период реализации Программы.

Оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры показала, что доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей улично-дорожной сети к 2025 году по варианту 1 составит 47,5 процентов, по варианту 2 – 82,7 процента. 

 Почти на 5 процентов по итогам реализации запланированных мероприятий увеличится пропускная способность автомобильных дорог Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Не менее важным показателем при выборе варианта развития транспортной инфраструктуры является сокращение количества ДТП. Разница между двумя вариантами развития по данному показателю составляет почти 13 процента, что существенно сказывается на обеспечении безопасности дорожного движения на территории сельсовета.

Небольшая разница уровня автомобилизации между вариантами развития транспортной инфраструктуры связана с 3 процентным ростом количества индивидуальных транспортных средств Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области. Данный показатель необходимо оценивать с точки зрения роста благосостояния населения с одной стороны и увеличения воздействия на окружающую среду и транспортно-эксплуатационное состояние дорожного покрытия с другой стороны. Учитывая значения предыдущих целевых показателей и несущественную разницу уровня автомобилизации между вариантами развития транспортной системы, предпочтительным является вариант 2.

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами позволит:

- совершенствовать транспортную систему Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области и увеличить пропускную способность улично-дорожной сети;

- повысить охрану жизни, здоровья граждан, защиту их прав и законных интересов, а также защиту интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снизить тяжесть их последствий;

- повысить уровень безопасности дорожного движения, сократить количество дорожно-транспортных происшествий и снизить ущерб от этих происшествий;

- увеличить протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по развитию транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

Комплекс мероприятий нацелен на обеспечение безопасности дорожного движения и эффективности транспортного обслуживания населения, на развитие транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, отвечающей интересам граждан и общества в целом.

Мероприятия Программы исходят из реально существующих потребностей населения и экономики сельсовета, направлены на снятие возможных инфраструктурных ограничений по развитию экономики и на обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению в соответствии с социальными стандартами.

В условиях ограниченности бюджетного финансирования приоритет в ремонте отдается автомобильным дорогам общего пользования местного значения, а также ремонту дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 3 муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы».

Объекты реконструкции, благоустройства существующей улично-дорожной сети со строительством дорог с твердым покрытием ежегодно уточняются, согласно объемам финансирования.
Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по развитию транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств бюджета Пензенской области, бюджета Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области и   с привлечением средств внебюджетных источников. Ответственным исполнителем мероприятий является администрация Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Общая сумма финансирования программных мероприятий составляет            16467,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 — 6186,2 тыс. руб.

2018 — 1285,2 тыс. руб.

2018 — 1285,2 тыс. руб.

2020 —  1285,2 тыс. руб.

2021 — 1285,2 тыс. руб.

2022 -  1285,2 тыс. руб.

2023 – 1285,2 тыс. руб.

2024 – 1285,2тыс. руб.

2025 – 1285,2 тыс. руб.

Распределение финансовых средств напрямую зависит от набора мероприятий, запланированных на конкретный период. Мероприятия Программы, объемы и источник их финансирования  приведены в приложении 3 к Программе.

Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы» подлежит ежегодной корректировке в соответствии с реальными возможностями бюджета Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, бюджета Пензенской области и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.
Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по развитию транспортной инфраструктуры

Реализация мероприятий Программы способствует:

-повышению социально-экономического развития Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области и его инвестиционной привлекательности;

-повышению безопасности дорожного движения и эффективности транспортного обслуживания населения;

-развитию транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, отвечающей интересам граждан и общества в целом.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий оценивается в следующих ожидаемых результатах:

1.  Общая протяженность автомобильных дорог Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области вырастет на 12 процентов и в 2025 году составит 53,8 км. При этом протяженность дорог с усовершенствованным покрытием 30,8 км.

2.  Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличится.

3.  Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП до 20% 

4.  Количество индивидуальных автомобилей в 2025 году составит 475 ед. на 1000 чел. Темп роста уровня автомобилизации – 105,8 процента.

5.  Увеличение пропускной способности автомобильных дорог с                  1430 ед./сутки до 1482 ед./сутки.

6.  Степень освоения финансовых средств на реализацию мероприятий Программы планируется довести до уровня 93,4 процента.

7. Обеспеченность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории сельсовета;

8. Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселений сельсовета;

9. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в передвижении населения и грузов на территории сельсовета;

10. Условия для управления транспортным спросом. Потенциальные перевозчики сегодня отказываются работать на рынке пассажирских и грузовых перевозок в связи с плохим состоянием транспортной инфраструктуры, высокими затратами на ремонт и содержание автомобильной техники. Развитие транспортной инфраструктуры снимет этот ограничивающий фактор для развития конкуренции в сфере транспорта. Развитая транспортная инфраструктура поможет снизить средний расход топлива автомобильного транспорта, снизит объем потребляемых энергоносителей, снизит долю транспортно-логистических затрат в себестоимости продукции, что приведет к повышению энергоэффективности экономики в целом;

11. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью сельсовета;

12. Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

13. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

14. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения.

Реализация мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры необходима для стратегического развития Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, комфортного проживания граждан на территории сельсовета.
Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется финансовым отделом администрации Пензенского района Пензенской области, финансирующим ее реализацию, в соответствии с действующим законодательством.

В целях информационной открытости программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области до 2025 года» подлежит размещению на официальном портале органов местного самоуправления Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mserd.rmserd.pnzreg.ru)

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного и местного бюджета.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества осуществляемых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

 - предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

	Приложение 1

к муниципальной программе Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы»


СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) по вариантам развития транспортной инфраструктуры

	 № п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) программы
	Единица       измерения
	Значение целевого показателя (индикатора) программы по годам

	
	
	
	2016 год
	 2017 год
	2018 год
	 2019 год
	 2020 год
	2021-2025 годы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы) 
	км
	48,05
	48,3
	48,5
	48,7
	49
	49,3

	 
	вариант 2 
	км
	48,05
	49,2
	50,1
	51,3
	52,5
	53,8

	2.
	Доля автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы)
	проценты
	67,9
	67,9
	68,4
	69,1
	69,8
	70,5

	 
	вариант 2
	проценты
	67,9
	69,3
	71,2
	72,0
	74,2
	76,4

	3.
	Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы)
	км
	29,4
	29,6
	29,9
	30,3
	30,6
	30,8

	 
	вариант 2
	км
	29,4
	33,2
	37,5
	42,4
	47,9
	53,8

	4.
	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (по отношению к 2015 году): 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы) 
	проценты
	100
	98,71
	97,93
	97,42
	96,90
	96,12

	 
	вариант 2 
	проценты
	100
	97,1
	93,8
	90,6
	87,7
	84,7

	5.
	Уровень автомобилизации (количество индивидуальных автомобилей на 1000 чел.): 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы) 
	ед./тыс.чел.
	449
	451
	452
	454
	456
	458

	 
	вариант 2   
	ед./тыс.чел.
	449
	453
	456
	461
	466
	471

	6.
	Пропускная способность автомобильных дорог:
	
	
	 
	
	 
	
	

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы) 
	ед./сутки
	1430
	1430
	1430
	1430
	1430
	1430

	 
	вариант 2 
	ед./сутки
	1430
	1430
	1436
	1452
	1464
	1482

	7.
	Степень освоения финансовых средств, направленных в отчетном финансовом году на реализацию мероприятий Программы: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы)
	проценты
	75,0
	76,2
	77,5
	78,4
	79,3
	80,5

	 
	вариант 2 
	проценты
	75,0
	78,7
	82,4
	85,0
	88,3
	93,4


	Приложение 2
к муниципальной программе Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы»


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области  

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района 

Пензенской области на 2017-2025 годы»
	Ответственный исполнитель муниципальной программы       
	Администрация  Малосердобинского сельсовета 

	 N 
п/п
	    Статус     
	   Наименование муниципальной  
    программы,  подпрограммы   
	Источник финансирования   
	     Оценка расходов, тыс. рублей     

	
	
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2025 г.

	 1 
	       2       
	        3         
	         4         
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальная
программа      
	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы
	Всего             
	6186,2
	1285,2
	1285,2
	1285,2
	1285,2
	1285,2
	3855,6

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет»   
	1186,2
	1285,2
	1285,2
	1285,2
	1285,2
	1285,2
	3855,6

	
	
	
	Межбюджетные  транс-ферты из бюджета     Пензенской области       
	5000,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные       
трансферты из бюджета Малосердобинского района
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные транс-ферты из  федерального       
бюджета            
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Мероприятие 1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	5400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский  сельсовет»   
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0

	
	
	
	Межбюджетные       
трансферты из бюджета  Пензенской области       
	5000,0
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Малая Сердоба Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	5400,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский  сельсовет»   
	400,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные       
трансферты из бюджета  Пензенской области       
	5000,0
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Мероприятие 2
	Содержание автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	786,2
	885,2
	885,2
	885,2
	885,2
	885,2
	885,2

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский  сельсовет»   
	786,2
	885,2
	885,2
	885,2
	885,2
	885,2
	885,2

	


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы» за счет средств бюджета Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрации Малосердобинского сельсовета 

	№

п/п
	Статус
	Наименование  муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, ДЦП
	Код бюджетной классификации <1>
	Расходы бюджета  Малосердобинского сельсовета 

 тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 -2025гг.

	
	
	
	
	Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Муниципальная программа      
	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района 

Пензенской области на 2017-2025 годы
	Всего 
	X
	X
	X
	X
	X 
	6186,2
	1285,2
	1285,2
	1285,2
	1285,2
	1285,2
	3855,6

	
	
	
	Ответственный  исполнитель – администрация Малосердобинского сельсовета
	901
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Мероприятие 1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	5400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	1200,0

	
	
	
	Ответственный  исполнитель – администрация Малосердобинского сельсовета
	901
	04
	09
	0300187200
	244
	5400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	1200,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Малая Сердоба Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	5400,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный  исполнитель – администрация Малосердобинского сельсовета
	901
	04
	09
	0300187200
	244
	5400,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Мероприятие 2
	Содержание автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	786,2
	885,2
	885,2
	885,2
	885,2
	885,2
	2655,6

	
	
	
	Ответственный  исполнитель – администрация Малосердобинского сельсовета
	901
	04
	09
	0300287200
	244
	786,2
	885,2
	885,2
	885,2
	885,2
	885,2
	2655,6

	


	Приложение № 3

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района 

Пензенской области на 2017-2025 годы»


МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы» 

	N  
п/п 
	  Наименование  
  мероприятия   
	 Исполнители  
	Срок  
испол-
нения 
(год) 
	    Объем финансирования, тыс. рублей     
	Показатели  
результата  
мероприятия по годам     

	
	
	
	
	Всего
	  Бюджет   
Пензенской 
  области  
	Феде-  
ральный
бюджет 
	Бюджет МО «Малосердобинский сельсовет» 
	Бюджет Малосердобинского района
	

	 1  
	2
	      3       
	  4   
	  5  
	     6     
	   7   
	   8   
	   9    
	      10      

	Мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области».

	Цель мероприятия:  Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования. 

	                                         Задача мероприятия                                         

	1.1.

	Реализация мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»


	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	8600,0
	5000,0
	
	3600,0
	
	

	
	
	
	2017 
	5400,0
	5000,0
	
	400,0
	
	

	
	
	
	2018
	400,0
	
	
	400,0
	
	

	
	
	
	2019
	400,0
	
	
	400,0
	
	

	
	
	
	2020
	400,0
	
	
	400,0
	
	

	
	
	
	2021
	400,0
	
	
	400,0
	
	

	
	
	
	2022
	400,0
	
	
	400,0
	
	

	
	
	
	2023
	400,0
	
	
	400,0
	
	

	
	
	
	2024
	400,0
	
	
	400,0
	
	

	
	
	
	2025
	400,0
	
	
	400,0
	
	

	1.1.1

	Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Малая Сердоба Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области

	Итого 
	5400,0
	5000,0
	
	400,0
	
	

	
	
	
	2017 
	5400,0
	5000,0
	
	400,0
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области».

	Цель мероприятия: Улучшение содержания автомобильных дорог общего пользования. 

	                                         Задача мероприятия                                         

	1.2.

	Реализация мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	7867,8
	
	
	7867,8
	
	

	
	
	
	2017 
	786,2
	
	
	786,2
	
	

	
	
	
	2018
	885,2
	
	
	885,2
	
	

	
	
	
	2019
	885,2
	
	
	885,2
	
	

	
	
	
	2020
	885,2
	
	
	885,2
	
	

	
	
	
	2021
	885,2
	
	
	885,2
	
	

	
	
	
	2022
	885,2
	
	
	885,2
	
	

	
	
	
	2023
	885,2
	
	
	885,2
	
	

	
	
	
	2024
	885,2
	
	
	885,2
	
	

	
	
	
	2025
	885,2
	
	
	885,2
	
	


	Приложение №4

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы»
П Л А Н

реализации муниципальной программы Малосердобинского сельсовета на 2017-2023 годы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы»



	

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,

мероприятий
	Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Малосердобинского сельсовета

	
	
	
	

	
	
	Ответственный

исполнитель


	Срок на-чала реа-лизации
	Срок

оконча-ния реа-лизации
	Ожида-емый

резуль-тат
	Источник

финанси-рования
	Код бюджетной клас-сификации (бюджет Мало-сердобинского сельсовета)
	Финан-сирова-ние, тыс. рублей
	

	
	
	
	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	
	

	1
	Программа  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы»
	 Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2017
	2025 
	Х
	 Бюджет Малосердобинского сельсовета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 11467,8

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пензен-ской области
	
	
	
	
	
	5000,0

	1.1
	Мероприятие 1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»  
	 

Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2017
	2025 
	Х
	 Бюджет Малосердобинского сельсовета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	3600,0

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5000,0

	1.2
	Мероприятие 2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»
	 

Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2017
	2025 
	Х
	 Бюджет Малосердобинского сельсовета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 

7867,8
	

	
	
	
	
	
	
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 16467,8
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