О Т Ч Е Т
об исполнении целевых показателей муниципальной программы за 2 кв.  2024  года
«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Малосердобинского района на 2022 - 2030 годы» 
(указать наименование муниципальной программы)
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	Бюджет Малосердобинского района 
	внебюджетные источники

	
	
	Ед. измерения
	план
на 2024 год
	факт
за  2024 год
	%
<*>
	план
на 2024 год 
	Кассовые
расходы
за  2024 год
	%
<*>
	план
на 2024 год
	Кассовые
расходы
 за  2024 год
	%
<*>
	план
на 2024 год

	Кассовые
расходы
за  за  2024 год
	%
<*>
	план
на 2024 год 
	Кассовые
расходы
за  за  2024 год
	%
<*>
	план
на 2024 год
	факт
за  2024 год
	%
<*>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Муниципальная программа:   «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Малосердобинского района на 2022 - 2030 годы»

	Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Малосердобинского района на 2022-2030 годы»

	
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Малосердобинского района
	км
	45,4
	45,4
	100
	2241,4 тыс.руб
	898,0 тыс.руб
	40,

06
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2241,4 тыс.руб
	898,0 тыс.руб
	40,06
	-
	-
	-

	
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	км
	0,408
	0,408

	100
	10533,4 тыс.руб.
	10533,4 тыс.руб
	100
	-
	-
	-
	10006,7 тыс.руб.
	10006,7 тыс.руб.
	100
	526,7 тыс.руб.
	526,7 тыс.руб.
	100
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы»»

	1
	Изготовление ПСД на газовые котельные
	шт.
	-
	-
	-
	1732,6 тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1732,6 тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Озеленение территории с. Малая Сердоба
	
	
	
	
	132,7 тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	132,7 тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем детей-сирот»
	

	1
	Приобретение, строительство жилых помещений
	ед.
	7
	2
	
	2198,0 тыс.руб.
	2180,4
	99,2
	-
	-
	-
	2198,0 тыс.руб
	2180,4 тыс.руб.
	99,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	технологическое присоединение электро- и газоснабжения построенных домов
	
	
	
	
	70,0 тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70,0 тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Ремонт специализированного жилого фонда
	
	
	
	
	100,0 тыс.руб.
	51,4 тыс.руб.
	51,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100,0 тыс.руб. 
	51,4 тыс.руб
	51,4
	-
	-
	-
	

	4
	Расходы на осуществление полномочий
	
	
	
	
	10,4 тыс.руб.
	10,4 тыс.руб
	100
	-
	-
	-
	10,4 тыс.руб
	10,4 тыс.руб
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Экспертиза приобретённых (построенных) помещений для детей - сирот


	шт.
	7
	2
	0
	42,0 тыс.руб.
	30,0 тыс.руб.
	71,4
	-
	-
	-
	42,0 тыс.руб.
	30,0 тыс.руб.
	71,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


