О Т Ч Е Т
об исполнении целевых показателей муниципальной программы за 3 кв  2021  года
«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2020 годы» 
(указать наименование муниципальной программы)
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	.

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	Бюджет Малосердобинского района 
	внебюджетные источники

	
	
	Ед. измерения
	план
на 2021 год
	факт
за  2021 год
	%
<*>
	план
на 2021 год 
	Кассовые
расходы
за  2021 год
	%
<*>
	план
на 2021 год
	Кассовые
расходы
 за  2021 год
	%
<*>
	план
на 2021 год

	Кассовые
расходы
за  за  2021 год
	%
<*>
	план
на 2021 год 
	Кассовые
расходы
за  за  2021 год
	%
<*>
	план
на 2021 год
	факт
за  2021 год
	%
<*>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Муниципальная программа:   «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2020 годы»

	Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Малосердобинского района на 2014-2020 годы»

	
	Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	км
	45,3
	34,2
	66
	643 тыс руб
	430,56 тыс.руб.
	66,96
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	643 тыс руб
	430,56 тыс.руб.
	66,96
	-
	-
	-

	
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	км
	2,871
	2,871
	100
	16281,047 млн.руб.
	16281,047 млн.руб
	100
	-
	-
	-
	15,498 млн.руб.
	15,498 млн.руб.
	100
	783,047 тыс.руб.
	783,047 тыс.руб.
	100
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы Малосердобинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»»

	
	Технологическое присоединение электро и газоснабжения к домам для детей сирот
	шт.
	13 
	2 
	17,5
	80,0 тыс.руб
	12,0 тыс.руб
	17,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80,0 тыс.руб
	12,0 тыс.руб
	17,6
	-
	-
	-
	


