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	АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



О внесении изменений в муниципальную программу Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы»

В соответствии с постановлением администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 12.11.2013 № 118 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 23 Устава Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, 

Администрация Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 27.02.2017 №42 «Об утверждении муниципальной программы Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы» (далее – Постановление) следующего содержания:

1. В названии Постановления слова «2017-2025 годы» заменить словами «2023-2030 годы».

1. В пункте 1 Постановления слова «2017-2025 годы» заменить словами «2023-2030 годы».

1. В пункте 2 Постановления слова «2017-2025 годы» заменить словами «2023-2030 годы».

1. В названии муниципальной программы Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы» (далее – Программа) слова «2018-2025» заменить словами «2023-2030».
1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1. Подраздел «Сроки и этапы» раздела «Введение» Программы изложить в следующей редакции:

«Сроки и этапы:

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета на 2023-2030 годы реализуется по этапам:

1 этап – 2023 год;

2 этап – 2024 год;

3 этап – 2025 год;

4 этап – 2026 год;

5 этап – 2027 год;

6 этап – с 2028 года по 2030 год.».

1. Таблицу 39 изложить в следующей редакции:

«Таблица 39

	№ п/п
	Наименование объекта нового строительства
	Хар-ка объекта
	Период  строит-ва
	Планируемое подключение к СКИ

	1
	Реконструкция котельного оборудования, замена котлов в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба, 2 шт.
	шт.
	2025 г.
	2025 г.

	2
	Реконструкция котельного оборудования, замена котлов в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба, 1 шт.
	шт.
	2026 г.
	2026 г.

	3
	Замена узлов учета в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	ед.
	2024 г.
	2024 г.

	4
	Замена узлов учета в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	ед.
	2024 г.
	2024 г.

	5
	Реконструкция насосного оборудования в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	шт.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	6
	Реконструкция насосного оборудования в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	шт.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	7
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	ед.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	8
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	ед.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	9
	Установка отдельного котла в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба, для отопления здания бассейна, 1 шт.
	шт.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	10
	Реконструкция ГРУ в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	ед.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	11
	Реконструкция ГРУ в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	ед.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	12
	Замена газового котла в котельной по ул.Ленинская, 91, с. Малая Сердоба, 1 шт.
	шт.
	2025 г.
	2025 г.

	13
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации в котельной по ул.Ленинская, 91, с. Малая Сердоба
	ед.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	14
	Установка дополнительных газовых котлов, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга, 2 шт.
	шт.
	2025 г.
	2025 г.

	15
	Реконструкция узла учета газа, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга
	ед.
	2026 г.
	2026 г.

	16
	Модернизация насосной  группы, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга
	шт.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	17
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга
	ед.
	2025-2030гг..
	2025-2030гг.

	18
	Замена газовых котлов, в котельной по ул. Зажигина, 1, с. Топлое, 2 шт.
	шт.
	2026 г.
	2026 г.

	19
	Модернизация насосной группы, в котельной по ул. Зажигина, 1, с. Топлое
	шт.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	20
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации, в котельной по ул. Зажигина, 1, с. Топлое
	ед.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	21
	Развитие сетей уличного освещения. Оплата за уличное освещение
	шт.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	22
	Реконструкция уличного освещения в с. Малая Сердоба за счет перевода на энергосберегающие светильники
	ед.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	23
	Установка светильников уличного освещения в с. Малая Сердоба, 150 шт.
	шт.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	24
	Установка светильников уличного освещения в с. Саполга, 20 шт.
	шт.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	25
	Установка светильников уличного освещения в с. Топлое, 20 шт.
	шт.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	26
	Установка светильников уличного освещения в с. Круглое, 5 шт.
	шт.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	27
	Капитальный ремонт артезианской скважины в с. Малая Сердоба
	ед.
	2024 гг.
	2024 гг.

	28
	Ремонт водонапорной башни в с. Малая Сердоба
	ед.
	2027 г.
	2027 г.

	29
	Бурение новой артезианской скважины в с. Малая Сердоба, установка насоса
	ед.
	2029-2030гг.
	2029-2030гг.

	30
	Строительство водопровода в с. Малая Сердоба по ул. Октябрьская, протяженностью 1 км
	км
	2028-2030гг.
	2028-2030гг.

	31
	Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Малая Сердоба, протяженностью 5,5 км
	км
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	32
	Замена изношенных водопроводных сетей в с. Малая Сердоба, протяженностью 13 км
	км
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	33
	Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты
	ед.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	34
	Строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения
	км
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	35
	Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод
	км
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	36
	Дополнительные расходы на строительство системы водоотведения
	ед.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	37
	Разработка проекта систем водоотведения в сельском поселении
	ед.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	38
	Оборудование контейнерных площадок в населенных пунктах сельсовета, 50 ед.
	ед.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	39
	Приобретение контейнеров для сбора ТКО – 50 шт.
	шт.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.

	40
	Недопущение образования и ликвидация несанкционированных свалок на территории Малосердобинского сельсовета
	ед.
	2025-2030гг.
	2025-2030гг.


.»

1. Таблицу 43 изложить в следующей редакции:

«Таблица 43
	№ п/п
	Наименование мероприятия (объем выполненных работ)
	Ед. изм.
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Реконструкция котельного оборудования, замена котлов в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба, 2 шт.
	шт.
	2025 г.
	1600,0

	2
	Реконструкция котельного оборудования, замена котлов в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба, 1 шт.
	шт.
	2026 г.
	715,0

	3
	Замена узлов учета в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	ед.
	2024 г.
	600,0

	4
	Замена узлов учета в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	ед.
	2024 г.
	400,0


	5
	Реконструкция насосного оборудования в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	шт.
	2025-2030гг.
	400,0

	6
	Реконструкция насосного оборудования в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	шт.
	2025-2030гг.
	300,0

	7
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	ед.
	2025-2030гг.
	163,0

	8
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	ед.
	2025-2030гг.
	211,0

	9
	Установка отдельного котла в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба, для отопления здания бассейна, 1 шт.
	шт.
	2025-2030гг.
	450,0

	10
	Реконструкция ГРУ в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	ед.
	2025-2030гг.
	250,0

	11
	Реконструкция ГРУ в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	ед.
	2025-2030гг.
	170,0

	12
	Замена газового котла в котельной по ул.Ленинская, 91, с. Малая Сердоба, 1 шт.
	шт.
	2025 г.
	200,0

	13
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации в котельной по ул.Ленинская, 91, с. Малая Сердоба
	ед.
	2025-2030гг.
	122,0

	14
	Установка дополнительных газовых котлов, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга, 2 шт.
	шт.
	2025 г.
	235,0

	15
	Реконструкция узла учета газа, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга
	ед.
	2026 г.
	220,0

	16
	Модернизация насосной  группы, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга
	шт.
	2025-2030гг.
	60,0

	17
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга
	ед.
	2025-2030гг.
	120,0

	18
	Замена газовых котлов, в котельной по ул. Зажигина, 1, с. Топлое, 2 шт.
	шт.
	2026 г.
	375,0

	19
	Модернизация насосной группы, в котельной по ул. Зажигина, 1, с. Топлое
	шт.
	2025-2030гг.
	115,0

	20
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации, в котельной по ул. Зажигина, 1, с. Топлое
	ед.
	2025-2030гг.
	165,0

	
	Итого:
	
	
	6871,0


.»

1. Таблицу 44 изложить в следующей редакции:

«Таблица 44

	№ п/п
	Наименование мероприятия (объем выполненных работ)
	Ед. изм.
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Развитие сетей уличного освещения. Оплата за уличное освещение
	шт.
	2025-2030гг.
	10440,0

	2
	Реконструкция уличного освещения в с. Малая Сердоба за счет перевода на энергосберегающие светильники
	ед.
	2025-2030гг.
	1500,0

	3
	Установка светильников уличного освещения в с. Малая Сердоба, 50 шт.
	шт.
	2025-2030гг.
	2000,0

	4
	Установка светильников уличного освещения в с. Саполга, 5 шт.
	шт.
	2025-2030гг.
	200,0

	5
	Установка светильников уличного освещения в с. Топлое, 5 шт.
	шт.
	2025-2030гг.
	200,0

	6
	Установка светильников уличного освещения в с. Круглое, 5 шт.
	шт.
	2025-2030гг.
	200,0

	
	Итого:
	
	
	14540,0


.»

1. Таблицу 45 изложить в следующей редакции:

«Таблица 45

	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Капитальный ремонт артезианской скважины в с. Малая Сердоба
	ед.
	2024 г.
	8000,0

	2
	Ремонт водонапорной башни в с. Малая Сердоба
	ед.
	2027 г.
	3000,0

	3
	Бурение новой артезианской скважины в с. Малая Сердоба, установка насоса
	ед.
	2029-2030гг.
	10000,0

	4
	Строительство водопровода в с. Малая Сердоба по ул. Октябрьская, протяженностью 1 км
	км
	2028-2030гг.
	5000,0

	5
	Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Малая Сердоба, протяженностью 5,5 км
	км
	2025-2030гг.
	11000,0

	6
	Замена изношенных водопроводных сетей в с. Малая Сердоба, протяженностью 13 км
	км
	2025-2030гг.
	26000,0

	
	Всего:
	
	
	63000,0


.»

1. Таблицу 46 изложить в следующей редакции:

«Таблица 46

	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты
	ед.
	2025-2030гг.
	1350,0

	2
	Строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения
	км
	2025-2030гг.
	8200,0

	3
	Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод
	км
	2025-2030гг.
	3100,0

	4
	Дополнительные расходы
	ед.
	2025-2030гг.
	1000,0

	5
	Разработка проекта систем водоотведения в сельском поселении
	ед.
	2025-2030гг.
	100,0

	
	Всего:
	
	
	13750,0


.»

1. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции:

«5.6. Программа инвестиционных проектов в сборе и вывозе ТКО.
Централизованный сбор и вывоз бытовых отходов на территории Малосердобинского сельсовета организован в с. Малая Сердоба, Топлое, Саполга.

Вывозом ТКО на территории сельсовета занимается ООО «Экопром». Сбор и вывоз отходов осуществляется по графику и происходит 1 раз в неделю.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории Малосердобинского сельсовета нет. Вывоз осуществляется на полигон ООО «Экопром» в г.Сердобск.

В настоящее время 100 % населения Малосердобинского сельсовета, а также 100 % юридических лиц включены в систему сбора и вывоза ТКО. Тем не менее, остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок из-за недостатков системы сбора отходов потребления, и в связи с недостаточной экологической культурой населения. Для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду в рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

На территории Малосердобинского сельсовета недостаточное количество  контейнерных площадок и контейнеров для сбора ТКО. В связи с этим существует необходимость строительства и оборудования контейнерных площадок.

Транспортировка отходов осуществляется транспортом ООО «Экопром». Для сбора и вывоза ТКО используются спецавтотранспорт (мусоровозы).

Сбор и транспортировка отходов от населения и организаций осуществляется мусоровозами по утвержденным графикам и маршрутам движения специализированного автотранспорта. Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта выполнена для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию по заключенным договорам.

Очистка территории сельсовета – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

– подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

– организацию временного хранения отходов в домовладениях;

– сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

– обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

При использовании рекомендуемой для муниципального образования контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Применение системы сменяемых сборников целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей). При системе сменяемых сборников отходов заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы.

Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3 до 1,1 м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы.

В жилых домах 5 этажей и более следует устраивать мусоропроводы в соответствии с требованиями СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений» введенным в действие с 1 января 2003 г.

Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному жилищной организацией.

Число площадок для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих район, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза. На начальном этапе предлагается частично использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие асфальтовое покрытие.

Организация сбора и вывоза прочих отходов

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими предприятиями в соответствии с настоящей схемой санитарной очистки, утвержденной в Малосердобинском сельсовете Малосердобинского района. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

Отходы предприятий вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Уборкой муниципального образования от ТБО и уличного смета, а также благоустройством занимаются МУП ЖКХ «Универсал» и администрация Малосердобинского сельсовета, с привлечением мусоровозов, контейнеровозов, тракторов на колёсах.

Уборка территории

Уборка улично-дорожной сети в Малосердобинском сельсовете в летнее и зимнее время производится преимущественно с использованием ручного труда. Уборку территорий осуществляют специализируемые организации, а также жители населенных пунктов. Специализированная техника для уборки территории: тракторы с плужно-щеточным оборудованием, пескоразбрасыватель.

Производственные отходы

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2ТП-отходы» и размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

В области в целом остро стоит необходимость раздельного сбора, сортировки отходов, использования компонентов отходов в качестве вторсырья.

Существующая система сбора твердых бытовых отходов не обеспечивает отделение из них вторичного сырья и, что особенно важно, опасных промышленных отходов, образующихся в бытовых условиях (ртутьсодержащие изделия, токсичные металлы, источники тока, нефтепродукты, лакокрасочные материалы, поливинилхлорид и другие опасные вещества). Такие виды отходов при складировании их на полигонах или при сжигании приводят к загрязнению окружающей среды опасными токсикантами.

Существующие кладбища Малосердобинского сельсовета на перспективу сохраняются: северо-западнее с.Малая Сердоба, в восточной части с. Малая Сердоба, северо-западнее с. Круглое, севернее с. Саполга, севернее с. Топлое.

Для прогнозирования объемов образующихся отходов были использованы установленные нормы накопления ТКО, а также данными по перспективному развитию сельского поселения, т.е. сведениями о численности населения, муниципальных учреждениях, предприятиях и т.п.

Согласно современным исследованиям, удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных пунктов (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту. Прогнозирование образования отходов обычно производится на основе использования коэффициента годового прироста объемов ТКО на одного человека. Однако, учитывая, что действующие на текущий момент нормы накопления являются завышенными (по отношению к фактическим объемам образования отходов), расчеты проводились с использованием неизменных норм.

Для улучшения экологического и санитарного состояния Малосердобинского сельсовета и решения комплекса работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, следует предусмотреть следующие мероприятия (на расчетный срок):

– Организация сбора и вывоза жидких отходов с неканализованных территорий на расположенные вблизи канализационные очистные сооружения.

– Организация полива дорог для осаждения пыли в теплый сезон года.

– Разработка схемы озеленения сельсовета.

Для дальнейшего развития Малосердобинского сельсовета в долгосрочной перспективе необходимо предусмотреть следующие мероприятиями программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов у жителей:

1. Недопущение образования несанкционированных свалок;

2. Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

3. Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).»
1. Таблицу 47 изложить в следующей редакции:

«Таблица 47 – Перечень мероприятий в области сбора и вывоза ТБО

	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Оборудование контейнерных площадок в с. Малая Сердоба, 50 ед.
	ед.
	2025-2030гг.
	1000,0

	2
	Приобретение контейнеров для сбора ТКО – 50 шт.
	шт.
	2025-2030гг.
	500,0

	3
	Недопущение образования и ликвидация несанкционированных свалок на территории Малосердобинского сельсовета
	ед.
	2025-2030гг.
	1000,0

	
	Всего:
	
	
	2500,0


.»
1. Таблицу 48 изложить в следующей редакции:

«Таблица 48

	№ п/п
	Наименование
	Период реализации
	Стоимость, мероприятий, тыс. руб.

	1
	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
	2025-2030гг.
	6871,0

	2
	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
	2025-2030гг.
	14540,0

	3
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	2025-2030гг.
	63000,0

	4
	Программа инвестиционных проектов в водоотведении
	2025-2030гг.
	13750,0

	5
	Программа инвестиционных проектов в захоронении и утилизации ТБО
	2025-2030гг.
	2500,0

	
	Итого:
	
	100661,0


.»
1. Таблицу 49 изложить в следующей редакции:

«Таблица 49

	№ п/п
	Наименование
	Объект инвестирования
	Инвест. затраты, тыс. руб.
	Источник финансирования капитальных вложений

	
	
	
	
	Собств. капитал инвестора
	Бюджет мун. обр.
	Бюджет Пенз. обл.

	1
	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
	Реконструкция котельного оборудования, замена котлов в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба, 2 шт.
	1600,0
	1600,0
	
	

	
	
	Реконструкция котельного оборудования, замена котлов в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба, 1 шт.
	715,0
	715,0
	
	

	
	
	Замена узлов учета в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	600,0
	600,0
	
	

	
	
	Замена узлов учета в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	400,0
	400,0
	
	

	
	
	Реконструкция насосного оборудования в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	400,0
	400,0
	
	

	
	
	Реконструкция насосного оборудования в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	300,0
	300,0
	
	

	
	
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	163,0
	163,0
	
	

	
	
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	211,0
	211,0
	
	

	
	
	Установка отдельного котла в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба, для отопления здания бассейна, 1 шт.
	450,0
	450,0
	
	

	
	
	Реконструкция ГРУ в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	250,0
	250,0
	
	

	
	
	Реконструкция ГРУ в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	170,0
	170,0
	
	

	
	
	Замена газового котла в котельной по ул. Ленинская, 91, с. Малая Сердоба, 1 шт.
	200,0
	200,0
	
	

	
	
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации в котельной по ул.Ленинская, 91, с. Малая Сердоба
	122,0
	122,0
	
	

	
	
	Установка дополнительных газовых котлов, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга, 2 шт.
	235,0
	235,0
	
	


	
	
	Реконструкция узла учета газа, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга
	220,0
	220,0
	
	

	
	
	Модернизация насосной  группы, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга
	60,0
	60,0
	
	

	
	
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга
	120,0
	120,0
	
	

	
	
	Замена газовых котлов, в котельной по ул. Зажигина, 1, с. Топлое, 2 шт.
	375,0
	375,0
	
	

	
	
	Модернизация насосной группы, в котельной по ул. Зажигина, 1, с. Топлое
	115,0
	115,0
	
	

	
	
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации, в котельной по ул. Зажигина, 1, с. Топлое
	165,0
	165,0
	
	

	2
	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
	Развитие сетей уличного освещения. Оплата за уличное освещение
	10440,0
	
	10440,0
	

	
	
	Реконструкция уличного освещения в с. Малая Сердоба за счет перевода на энергосберегающие светильники
	1500,0
	
	1050,0
	450,0

	
	
	Установка светильников уличного освещения в с. Малая Сердоба, 50 шт.
	2000,0
	
	1400,0
	600,0

	
	
	Установка светильников уличного освещения в с. Саполга, 5 шт.
	200,0
	
	140,0
	60,0

	
	
	Установка светильников уличного освещения в с. Топлое, 5 шт.
	200,0
	
	140,0
	60,0

	
	
	Установка светильников уличного освещения в с. Круглое, 5 шт.
	200,0
	
	140,0
	60,0

	3
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	Капитальный ремонт артезианской скважины в с. Малая Сердоба
	8000,0
	
	2400,0
	5600,0

	
	
	Ремонт водонапорной башни в с. Малая Сердоба
	3000,0
	
	900,0
	2100,0

	
	
	Бурение новой артезианской скважины в с. Малая Сердоба, установка насоса
	10000,0
	
	3000,0
	7000,0

	
	
	Строительство водопровода в с. Малая Сердоба по ул. Октябрьская, протяженностью 1 км
	5000,0
	
	1500,0
	3500,0

	
	
	Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Малая Сердоба, протяженностью 5,5 км
	11000,0
	
	3300,0
	7700,0

	
	
	Замена изношенных водопроводных сетей в с. Малая Сердоба, протяженностью 13 км
	26000,0
	
	7800,0
	18200,0

	4
	Программа инвестиционных проектов в водоотведении
	Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты
	1350,0
	823,5
	54,0
	472,5

	
	
	Строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения
	8200,0
	5002,0
	328,0
	2870,0

	
	
	Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод
	3100,0
	1891,0
	124,0
	1085,0

	
	
	Дополнительные расходы на строительство системы водоотведения 
	1000,0
	
	1000,0
	

	
	
	Разработка проекта систем водоотведения в сельском поселении
	100,0
	
	100,0
	

	5
	Программа инвестиционных проектов в ТБО
	Оборудование контейнерных площадок в с. Малая Сердоба, 50 ед.
	1000,0
	
	1000,0
	

	
	
	Приобретение контейнеров для сбора ТКО – 50 шт.
	500,0
	
	500,0
	

	
	
	Недопущение образования и ликвидация несанкционированных свалок на территории Малосердобинского сельсовета
	1000,0
	
	1000,0
	

	Итого:
	100661,0
	14587,5
	36316,0
	49757,5


.»
1. Приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1. Приложение №3 к Программе изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1. Приложение №4 к Программе изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1. Приложение №5 к Программе изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские вести».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие в 01.01.2024. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Глава администрации Малосердобинского сельсовета 
Малосердобинского района 
Пензенской области                                                                          Л.Н. Кудеркина
Приложение № 1 
к постановлению администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 29.12.2023 №143

Муниципальная программа Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2023-2030 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2023-2030 годы»

	Основание для разработки Программы
	- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

	Ответственный исполнитель
Программы 
	Администрация Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

	Соисполнители
Программы
	Отсутствуют

	Цели Программы
	1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района и муниципальных целевых программ.

2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:

· повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

· обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем;

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Целевые индикаторы и показатели
	Снижение потерь коммунальных ресурсов:

- теплоснабжение до 5%;

- водоснабжение до 12%;

- водоотведение до 12%;

- электроснабжение до 3%.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2023-2030 годы.

1 этап – 2023 год;

2 этап – 2024 год;

3 этап – 2025 год;

4 этап – 2026 год;

5 этап – 2027 год;

6 этап – с 2028 по 2030 год;

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Объем финансирования Программы составляет 100661,0 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:

Теплоснабжение – 6871,0 тыс. руб.;

Электроснабжение – 14540,0 тыс. руб.;

Водоснабжение – 63000,0 тыс. руб.;

Водоотведение – 13750,0 тыс. руб.;

Сбор и вывоз ТБО – 2500,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса.

Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры.

Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов.

Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. 


Приложение № 2 
к постановлению администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 29.12.2023 №143

	Приложение № 2 

к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2023-2030 годы»


ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района

 Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2023-2030 годы»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Малосердобинского сельсовета

	 N 
п\п
	   Наименование целевого    
         показателя         
	Единица 
измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	 1 
	Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год 
	шт.
	0,5
	0,5
	0,45
	0,45
	0,4
	0,4
	0,35
	0,3

	2
	Износ коммунальных систем 
	%
	40
	35
	30
	25
	20
	15
	10
	5

	3
	Количество установленных светильников для освещения улиц населенных пунктов в ночное время.
	шт.
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	4
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене 
	% от общей протяженности
	40
	35
	30
	25
	20
	15
	10
	5


Приложение № 3 
к постановлению администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 29.12.2023 №143
Приложение № 3 
к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2023-2030 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2023-2030 годы» за счет всех источников финансирования
	Ответственный исполнитель муниципальной программы       
	Администрация Малосердобинского сельсовета 

	 N 
п/п
	    Статус     
	Наименование муниципальной программы,  подпрограммы   
	Источник финансирования   
	     Оценка расходов, тыс. рублей     

	
	
	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	 1 
	       2       
	        3         
	         4         
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Муниципальная
программа      
	Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2023-2030 годы
	Всего             
	7854,334
	11395,98
	740,0
	770,0
	770,0
	770,0
	770,0
	770,0

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердобинский сельсовет»   
	1713,634
	3289,494
	740,0
	770,0
	770,0
	770,0
	770,0
	770,0

	
	
	
	Межбюджетные  трансферты из бюджета     Пензенской области       
	3609,7
	5575,486
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из бюджета Малосердобинского района
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники    
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	2531,0
	2531,0
	
	
	
	
	
	

	1
	Мероприятие 1
	Уличное освещение населенных пунктов Малосердобинского сельсовета Малосердо-бинского района Пензенской области
	Всего
	644,9
	750,0
	740,0
	770,0
	770,0
	770,0
	770,0
	770,0

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердобинский сельсовет» 
	644,9
	750,0
	740,0
	770,0
	770,0
	770,0
	770,0
	770,0

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	Оплата за электроэнергию
	Всего
	412,6
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердобинский сельсовет» 
	412,6
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0

	1.2
	
	Установка светильников уличного освещения
	Всего
	232,3
	150,0
	140,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердобинский сельсовет» 
	232,3
	150,0
	140,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Мероприятие 2
	Устойчивое функционирование сетей водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета
	Всего
	606,3
	8114,98
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердобинский сельсовет» 
	606,3
	2539,494
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	5575,486
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	Проведение ежегодного обследования и поддержания в рабочем состоянии сетей и сооружений водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердобинский сельсовет» 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	Приобретение материальных запасов и резервных насосов для обеспечения бесперебойной работы сетей и сооружений водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердобинский сельсовет» 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	Капитальный ремонт водо-проводных сетей на терри-тории Малосердобинского сельсовета Малосердобин-ского района Пензенской области
	Всего
	606,3
	150,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердобинский сельсовет» 
	606,3
	150,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	
	Обеспечение артезианских скважин и каптажей автономным источником питания электроэнергии
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердобинский сельсовет» 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	
	Бурение артезианской скважины в с.Малая Сердоба
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердобинский сельсовет» 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	
	Строительство водопровода в с.Малая Сердоба по ул.Октябрьская
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердобинский сельсовет» 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	
	Капитальный ремонт артезианской скважины, расположенной по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Буденного, д. 36Г
	Всего
	
	7964,98
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердобинский сельсовет» 
	
	2389,494
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	5575,486
	
	
	
	
	
	

	3
	Мероприятие 3
	Содержание площадок временного размещения  ТКО в населенных пунктах Малосердобинского сель-совета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердобинский сельсовет» 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Мероприятие 4
	Приобретение материально-технических ресурсов для благоустройства населен-ных пунктов Малосердо-бинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердобинский сельсовет»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Мероприятие 5
	Модернизации систем коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	6603,134
	2531,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердобинский сельсовет» 
	462,434
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	3609,7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	2531,0
	2531,0
	
	
	
	
	
	

	5.1
	
	Капитальный ремонт водопровода по ул. Буденого, ул. 9 Января, ул. Гагарина, ул. 50 лет Октября в с. Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	6603,134
	2531,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердобинский сельсовет» 
	462,434
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	3609,7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	2531,0
	2531,0
	
	
	
	
	
	

	


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2023-2030 годы» за счет средств бюджета Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрации Малосердобинского сельсовета 

	№

п/п
	Статус
	Наименование  муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, ДЦП
	Код бюджетной классификации <1>
	Расходы бюджета  Малосердобинского сельсовета 

 тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	
	
	
	
	Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.

 
	Муниципальная программа    
	Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2023-2030 годы 
	Всего 
	901
	X
	X
	X
	X
	7854,334
	11395,98
	740,0
	770,0
	770,0
	770,0
	770,0
	770,0

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	03
	0400183110
	244
	644,9
	750,0
	740,0
	770,0
	770,0
	770,0
	770,0
	770,0

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0400283020
	244
	606,3
	150,0
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0400271350
	244
	
	5575,486
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0400509505
	243
	2531,0
	2531,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0400509605
	243
	4072,134
	2389,494
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	05
	03
	04001S1400
	244
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	05
	02
	04002S1380
	244
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Мероприятие 1
	Уличное освещение населенных пунктов Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области 
	Всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	644,9
	750,0
	740,0
	770,0
	770,0
	770,0
	770,0
	770,0

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	03
	0400183110
	244
	644,9
	750,0
	740,0
	770,0
	770,0
	770,0
	770,0
	770,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	
	Оплата за электроэнергию
	Всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	412,6
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	03
	0400183110
	244
	412,6
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0

	2.1.2
	
	Установка светильников уличного освещения
	Всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	232,3
	150,0
	140,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	03
	0400183110
	244
	232,3
	150,0
	140,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0400171400
	244
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	05
	03
	04001S1400
	244
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Мероприятие 2
	Устойчивое функционирование сетей водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета
	Всего 
	901
	X
	X
	X
	X
	606,3
	8114,98
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	0400283020
	244
	606,3
	150,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0400509505
	243
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0400509605
	243
	
	2389,494
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0400271350
	243
	
	5575,486
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	
	Проведение ежегодного обследования и поддержания в рабочем состоянии сетей и сооружений водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	901
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	0400283020
	244
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	
	Приобретение материальных запасов и резервных насосов для обеспечения бесперебойной работы сетей и сооружений водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	901
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	0400283020
	244
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	
	Капитальный ремонт водо-проводных сетей на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	901
	X
	X
	X
	X
	606,3
	150,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	0400283020
	244
	606,3
	150,0
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	
	Обеспечение артезианских скважин и каптажей автономным источником питания электроэнергии
	Всего
	901
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	0400283020
	244
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.5
	
	Бурение артезианской скважины в с.Малая Сердоба
	Всего
	901
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	0400283020
	244
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.6
	
	Строительство водопровода в с.Малая Сердоба по ул.Октябрьская
	Всего
	901
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	0400283020
	244
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.7
	
	Капитальный ремонт артезианской скважины, расположенной по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район. С. Малая Сердоба, ул. Буденного, д. 36Г
	Всего
	901
	X
	X
	X
	X
	
	7964,98
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	0400271350
	244
	
	5575,486
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0400509605
	243
	
	2389,494
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Мероприятие 3
	Содержание площадок временного размещения ТБО в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего 
	901
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	03
	0400383150
	244
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Мероприятие 4
	Приобретение материально-технических ресурсов для благоустройства населенных пунктов Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	04002S1380
	244
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Мероприятие 5
	Модернизации систем коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	901
	X
	X
	X
	X
	6603,134
	2531,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	0400509505
	243
	2531,0
	2531,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0400567395
	243
	4072,134
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	05
	02
	040056739S
	243
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.1
	
	Капитальный ремонт водопровода по ул. Буденого, ул. 9 Января, ул. Гагарина, ул. 50 лет Октября в с. Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	901
	X
	X
	X
	X
	6603,134
	2531,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	0400509505
	243
	2531,0
	2531,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0400567395
	243
	4072,134
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	05
	02
	040056739S
	243
	
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение №4
к постановлению администрации Малосердобинского сельсовета

Малосердобинского района Пензенской области от 29.12.2023 №143
Приложение № 4 
к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2023-2030 годы»



МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2023-2030 годы» 
	N  
п/п 
	  Наименование  
  мероприятия   
	 Исполнители  
	Срок  
испол-
нения 
(год) 
	    Объем финансирования, тыс. рублей     
	Показатели  
результата  
мероприятия по годам     

	
	
	
	
	Всего
	  Бюджет   
Пензенской 
  области  
	Феде-  
ральный
бюджет 
	Бюджет МО «Малосердобинский сельсовет» 
	Бюджет Малосердобинского района
	Внебюджетные источники 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2023-2030 годы»

	Цель программы: Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

	                                         Задача программы                                         

	1.
	Реализация программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2023-2030 годы»
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	23840,314
	9185,186
	5062,0
	9593,128
	
	
	

	
	
	
	2023 
	7854,334
	3609,7
	2531,0
	1713,634
	
	
	

	
	
	
	2024
	11395,98
	5575,486
	2531,0
	3289,494
	
	
	

	
	
	
	2025
	740,0
	
	
	740,0
	
	
	

	
	
	
	2026
	770,0
	
	
	770,0
	
	
	

	
	
	
	2027
	770,0
	
	
	770,0
	
	
	

	
	
	
	2028
	770,0
	
	
	770,0
	
	
	

	
	
	
	2029
	770,0
	
	
	770,0
	
	
	

	
	
	
	2030
	770,0
	
	
	770,0
	
	
	

	Мероприятие 1. «Уличное освещение населенных пунктов Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области».

	Цель мероприятия: Повышение эффективности уличного освещения. 

	                                         Задача мероприятия                                         

	1.1.

	Реализация мероприятия «Уличное освещение населенных пунктов Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	5984,9
	
	
	5984,9
	
	
	

	
	
	
	2023 
	644,9
	
	
	644,9
	
	
	

	
	
	
	2024
	750,0
	
	
	750,0
	
	
	

	
	
	
	2025
	740,0
	
	
	740,0
	
	
	

	
	
	
	2026
	770,0
	
	
	770,0
	
	
	

	
	
	
	2027
	770,0
	
	
	770,0
	
	
	

	
	
	
	2028
	770,0
	
	
	770,0
	
	
	

	
	
	
	2029
	770,0
	
	
	770,0
	
	
	

	
	
	
	2030
	770,0
	
	
	770,0
	
	
	

	1.1.1.

	Оплата за электроэнергию
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	4612,6
	
	
	4612,6
	
	
	

	
	
	
	2023 
	412,6
	
	
	412,6
	
	
	

	
	
	
	2024
	600,0
	
	
	600,0
	
	
	

	
	
	
	2025
	600,0
	
	
	600,0
	
	
	

	
	
	
	2026
	600,0
	
	
	600,0
	
	
	

	
	
	
	2027
	600,0
	
	
	600,0
	
	
	

	
	
	
	2028
	600,0
	
	
	600,0
	
	
	

	
	
	
	2029
	600,0
	
	
	600,0
	
	
	

	
	
	
	2030
	600,0
	
	
	600,0
	
	
	

	1.1.2.

	Установка светильников уличного освещения 
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	1372,3
	
	
	1372,3
	
	
	

	
	
	
	2023 
	232,3
	
	
	232,3
	
	
	

	
	
	
	2024
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	

	
	
	
	2025
	140,0
	
	
	140,0
	
	
	

	
	
	
	2026
	170,0
	
	
	170,0
	
	
	

	
	
	
	2027
	170,0
	
	
	170,0
	
	
	

	
	
	
	2028
	170,0
	
	
	170,0
	
	
	

	
	
	
	2029
	170,0
	
	
	170,0
	
	
	

	
	
	
	2030
	170,0
	
	
	170,0
	
	
	

	Мероприятие 2. «Устойчивое функционирование сетей водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета»

	Цель мероприятия: Повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоснабжения. 

	                                         Задача мероприятия                                         

	2.1.

	Реализация мероприятия «Устойчивое функционирование сетей водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета»


	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	8721,28
	5575,486
	
	3145,794
	
	
	

	
	
	
	2023 
	606,3
	
	
	606,3
	
	
	

	
	
	
	2024
	8114,98
	5575,486
	
	2539,494
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.

	Проведение ежегодного обследования и поддержания в рабочем состоянии сетей и сооружений водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.

	Приобретение материальных запасов и резервных насосов для обеспечения бесперебойной работы сетей и сооружений водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.

	Капитальный ремонт водопроводных сетей на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	756,3
	
	
	756,3
	
	
	

	
	
	
	2023 
	606,3
	
	
	606,3
	
	
	

	
	
	
	2024
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.

	Обеспечение артезианских скважин и каптажей автономным источником питания электроэнергии
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5.

	Бурение артезианской скважины в с.Малая Сердоба
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6.
	Строительство водопровода в с.Малая Сердоба по ул.Октябрьская
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7.
	Капитальный ремонт артезианской скважины, расположенной по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Буденного, д. 36Г
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	7964,98
	5575,486
	
	2389,494
	
	
	

	
	
	
	2023 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	7964,98
	5575,486
	
	2389,494
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 3. «Содержание площадок временного размещения ТБО в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области».

	Цель мероприятия: Обеспечение устойчивого функционирования площадок временного размещения ТБО в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета. 

	                                         Задача мероприятия                                         

	3.1.

	Реализация мероприятия «Содержание площадок временного размещения ТБО в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»


	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 4. «Приобретение материально-технических ресурсов для благоустройства населенных пунктов Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области».

	Цель мероприятия: Расходы на укрепление материально-технической базы

	                                         Задача мероприятия                                         

	4.1
	Реализация мероприятия «Приобретение материально-технических ресурсов для благоустройства населенных пунктов Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 5. «Модернизации систем коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области».

	Цель мероприятия: Повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей водоснабжения.

	                                     Задачи мероприятия

	5.1


	Реализация мероприятия «Модернизации систем коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	9134,134
	3609,7
	5062,0
	462,434
	
	
	

	
	
	
	2023 
	6603,134
	3609,7
	2531,0
	462,434
	
	
	

	
	
	
	2024
	2531,0
	
	2531,0
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Капитальный ремонт водопровода по ул. Буденого, ул. 9 Января, ул. Гагарина, ул. 50 лет Октября в с. Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	9134,134
	3609,7
	5062,0
	462,434
	
	
	

	
	
	
	2023 
	6603,134
	3609,7
	2531,0
	462,434
	
	
	

	
	
	
	2024
	2531,0
	
	2531,0
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение №5

к постановлению администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 29.12.2023 №143
Приложение №5 

к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2023-2030 годы»
П Л А Н

реализации муниципальной программы Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2023-2030 годы»



	

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,

мероприятий
	Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Малосердобинского сельсовета

	
	
	
	

	
	
	Ответствен-ный испол-нитель


	Срок на-чала реа-лизации
	Срок окон-чания реа-лизации
	Ожидаемый ре-зультат
	Источник

финансирования
	Код бюджетной классификации (бюджет Малосердобинского сельсовета)
	Финанси-рование, тыс. рублей
	

	
	
	
	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	
	

	1.1
	Мероприятие 1 «Уличное освещение населенных пунктов  Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»
	 Администрация Малосер-добинского сельсовета
	 2023
	2030
	Х
	Бюджет Пен-зенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Мало-сердобинского сельсовета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5984,9
	

	1.2
	Мероприятие 2 «Устойчивое функционирование сетей водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета» 
	  Администрация Малосер-добинского сельсовета
	 2023
	2030
	 Х
	Бюджет Пен-зенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5575,486
	

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Мало-сердобинского сельсовета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	3145,794
	

	1.3
	Мероприятие 3 «Содержание площа-док временного размещения ТБО в населенных пунктах Малосердобин-ского сельсовета Малосердобин-ского района Пензенской области»
	Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2023
	2030
	Х
	Бюджет Мало-сердобинского сельсовета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	1.4
	Мероприятие 4 «Приобретение материально-технических ресурсов для благоустройства населенных пунктов Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области».
	Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2023
	2030
	Х
	Бюджет Пен-зенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Мало-сердобинского сельсовета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	1.5.
	Мероприятие 5 «Модернизации систем коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»
	Администрация Малосердобинского сельсовета
	2023
	2023
	Х
	Федеральный бюджет
	Х
	Х
	
	
	Х
	5062,0
	

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пен-зенской области
	Х
	Х
	
	
	Х
	3609,7
	

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Мало-сердобинского сельсовета
	Х
	Х
	
	
	Х
	462,434
	

	
	
	
	
	
	
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 23840,314
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