[image: image1.jpg]



	

	АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


	от
	24.12.2024
	№
	47


с. Майское

Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2024-2033 годы» в новой редакции
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 № 274-пП (с последующими изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области», руководствуясь статьей 23 Устава Майского сельсовета Малосердобинского района, - 

Администрация Майского сельсовета постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2024-2033 годы»  в новой редакции согласно приложению 1.

2. Определить администрацию Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области ответственной за реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2024-2033 годы».

3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению комитета местного самоуправления Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Постановления администрации Майского сельсовета: 

-от 29.11.2016 №39 «Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области ««Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»;

-от 03.03.2017 №9 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 03.03.2017 №11 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 09.08.2017 №45 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 11.10.2017 №52 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 27.10.2017 №61 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 22.12.2017 №74 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 26.12.2017 №78 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 29.12.2017 №81 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 26.03.2018 №26 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 28.04.2018 №50 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 10.05.2018 №51 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 16.08.2018 №82 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 20.09.2018 №90 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 24.12.2018 №110 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 24.12.2018 №113 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 29.03.2019 №15 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 17.05.2019 №29 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 01.07.2019 №46 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 02.10.2019 №67 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 27.12.2019 №104«О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 30.04.2020 №28 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 09.06.2020 №37 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 02.12.2020 №68 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 28.12.2020 №77 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 03.08.2021 №32 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 27.12.2021 №61 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 28.12.2021 №65 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 27.12.2022 №58 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;

-от 26.12.2023 №57 «О внесении изменений в постановление администрации Майского сельсовета от 29.11.2016 № 39 « Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»» признать утратившими силу.
5. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Майского сельсовета «Сельские вести».

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Майского сельсовета.

Глава администрации 
Майского сельсовета                                            Н.А. Баукова
                                           Утверждена

                                                                               Постановлением администрации

           Майского сельсовета 

                                                                         От 24.12.2024 № 47 
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Майского сельсовета Малосердобинского  района

Пензенской области на период 2024 – 2033 годы

с.Майское
2024 год
Приложение

1. Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2024-2033 годы
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области  на 2024-2033 годы

	Основание для разработки Программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

	Заказчик Программы
	Администрация Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

	Разработчик

Программы
	_____________________________________________________________

	Цель Программы
	Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

	Задачи Программы
	- реализация Генерального плана муниципального образования Майский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области;

- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Важнейшие целевые показатели Программы
	- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

	Сроки реализации Программы
	2024 - 2033 годы

	Объемы и источники

финансирования Программы


	Годы реализации
	Источники финансирования, тыс. рублей

	
	
	Итого
	в том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Бюджет Пензенской области
	Бюджет Майского сельсовета
	Внебюджетные средства

	
	2024
	6,5
	-
	-
	6,5
	-

	
	2025
	6,8
	-
	-
	6,8
	-

	
	2026
	0
	-
	-
	-
	-

	
	2027
	0
	-
	-
	-
	-

	
	2028
	0
	-
	-
	-
	-

	
	2029
	0
	-
	-
	-
	-

	
	2030-2033
	0
	-
	-
	-
	-

	


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
Майский сельсовет расположен в юго-восточной части Малосердобинского района Пензенской области. Территория сельсовета состоит из единого массива, вытянутого с севера на юг на 21,0 км, а с востока на запад -  8,0 км. 

Майский сельсовет граничит: на севере — с Ключевским сельсоветом; на востоке — с Даниловским сельсоветом  Лопатинского  района Пензенской области; на юге  — с Петровским районом Саратовской области; на западе — с Малосердобинским и Старославкинским сельсоветами Малосердобинского района.

Территория сельсовета составляет 15261,5 га. На территории сельсовета находятся четыре населённых пункта: с. Майское, с. Чунаки, с. Бадровка, д. Комаровка.  Численность населения на 01.01.2024 года составляет 704 человека, в трудоспособном возрасте 405 человек, пенсионеров 229 человек.

Административный центр сельсовета - с. Майское. Расстояние до районного центра – Малая Сердоба 40 км, до областного центра – г. Пенза 114 км, до ближайшей железнодорожной станции г. Петровск Саратовской области – 25 км. Пассажирское сообщение с областным центром автомобильное.

 Климатические особенности и природные условия территории.

 Территория сельсовета находится в лесостепной почвенно - климатической зоне, которая характеризуется умеренно- континентальным климатом с холодной зимой и жарким летом. Климат благоприятен для возделывания многих сельскохозяйственных культур. 

Уровень социально-экономического развития Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Население и организации Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области обеспечены  коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением и вывозом ТБО.

Система водоотведения и теплоснабжения отсутствует.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется только предприятиями иной формы собственности. Муниципальные предприятия отсутствуют.

Предприятия формы собственности ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица 1. Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов.

	Ресурс, услуга
	Организация -поставщик  ресурса.
	Собственник имущества
	Система расчетов с населением за ресурс

	Электроснабжение
	ООО «ТНС Энерго Пенза»
	ООО «ТНС Энерго Пенза»
	Прямые договоры

	Теплоснабжение
	ООО «РТК»
	ООО «РТК»
	Прямые договоры

	Холодное водоснабжение
	СПОК «Вольница»
	администрация
	Прямые договоры

	Водоотведение
	отсутствует

	Газоснабжение
	ООО «Газпром Межрегионгаз Пенза»
	ООО «Газпром Межрегионгаз Пенза»
	Прямые договоры

	Сбор и утилизация ТБО
	ООО «Мехуборка»
	ООО «Мехуборка»
	Прямые договоры


2.1. Основные показатели системы водоснабжения.
Водоснабжение Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области в настоящее время осуществляется из двух артезианских скважин. При скважинах имеются водонапорные башни. Запасы подземных вод не установлены.

Основными водопотребителями являются жители, бюджетные организации и прочие потребители. На данный момент в муниципальном образовании  Майский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области зарегистрировано 347 абонентов потребления воды. Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев и мелкобуровых скважин.

Водопроводная сеть Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области имеет протяженность 17,5 км. Существующие водопроводные сети тупиковые диаметром от 100 мм до 200 мм выполнены из чугуна и полиэтилена. Глубина залегания от 0,5м  до 1,5м.

Таблица 2.

	Показатели
	За 2023

	Поднято воды,  м3/год
	21800,0

	Вода, использованная потребителем м3/год
	21500,0

	Потери воды, м³/год
	300,0

	Собственные нужды, м³/год
	0

	Объем реализации,  м3/сутки
	86,3

	Население, м3/сутки
	62,74

	Бюджетные организации м3/сутки
	3,29

	Полив, м3/сутки
	3,29

	Подсобное хозяйство, м3/сутки
	2,5


Таблица 3.  Показатели системы централизованного водоснабжения.

	Показатель
	Ед. измерения
	Кол-во

	Объем поднятой воды
	тыс. м3/год
	21,8

	Реализация воды
	тыс. м3/год
	21,5

	Потери воды
	тыс. м3/год
	0,3

	Количество водозаборов
	ед.
	347

	Общая протяженность сетей
	км
	17,5

	Количество резервуаров
	ед.
	1

	Количество водонапорных башен
	ед.
	2

	Численность обслуживаемого населения
	тыс. чел
	0,0347

	Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут чел
	42,0

	Доля населения с водомерными счетчиками:
	
	

	население
	%
	45

	муниципальные предприятия
	%
	0

	прочие предприятия
	%
	0

	Оценка доли постоянного населения, не имеющего  централизованного водоснабжения
	%
	30


В Майском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области водопроводные  сети имеют износ 65%.

Тарифы для населения за водоснабжение.

Таблица 4.

	Показатель
	Ед. изм.
	2-е п/г 2023 г.
	1-е п/г 2024 г.
	2-е п/г 2024 г.

	Тариф
	за 1 куб.м., с НДС
	28,86
	28,86
	30,12

	Срок действия тарифов
	
	01.07.2023г-31.12.2023г
	01.01.2024г-30.06.2024г
	01.07.2024г-31.12.2024г


Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения:

К нерациональному   и неэкономному использованию можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также зеленых насаждений.

2.2. Основные показатели системы водоотведения.
На территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области централизованная канализация отсутствует. Население пользуется дворовыми туалетами или выгребными ямами.

2.3. Основные показатели системы теплоснабжения.
Постановлением администрации Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 27.06.2024 № 16 «Об утверждении схемы теплоснабжения Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области» в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, утверждена схема теплоснабжения Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.
Теплоснабжение в населенных пунктах муниципального образования Майский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области осуществляется от котельных и индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Основным топливом для котельных служит газ.

Теплоснабжение общественных зданий Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области осуществляется от индивидуальных котельных.

2.4. Основные показатели системы электроснабжения.
В настоящее время электроснабжение потребителей Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области осуществляется от системы ООО «ТНС энерго Пенза».

Таблица 5. Показатели системы электроснабжения.

	Показатель
	Ед. изм.
	Кол-во

	Количество подстанций ПС
	шт.
	1

	Кол-во распределительных пунктов
	шт.
	-

	Суммарная установленная мощность ПС
	МВА
	-

	Средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума
	%
	-

	Протяженность линии электропередач
	км
	37,0

	Количество абонентов, получающих услуги электроснабжения
	абонент
	704


В настоящее время в Майском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих электроснабжающей организации;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Майском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

Воздействие системы электроснабжения Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей и уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Таблица 6.

	Показатель
	Ед. изм.
	2-е п/г 2023 г.
	1-е п/г 2024 г.
	2-е п/г 2024 г.

	Тариф
	за 1 кВт, с НДС
	2,70
	2,70
	3,13

	Срок действия тарифов
	
	01.07.2023г-31.12.2023г
	01.01.2024г-30.06.2024г
	01.07.2024г-31.12.2024г


Технические и технологические проблемы в системе:

-Значительное увеличение потребления электроэнергии Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.
-При увеличении нагрузок на существующие сети не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.
-Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

-Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

2.5. Основные показатели системы газоснабжения.
Газоснабжение является неотъемлемой частью цивилизованной и культурной жизни общества.

В Майском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области  имеется система газоснабжения.

Протяженность существующих газовых сетей составляет 30,0 км.
В Майском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления осуществляет ООО «Газпром Газораспределение Пенза». ООО «Газпром Газораспределение Пенза» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей природного газа.

Расчеты за предоставленные услуги по транспортировке природного газа, выполненные работы производятся на основании выставляемых счетов и счетов фактур.


2.6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.
По данным администрации Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области осуществляется ООО «Мехуборка». 
2.7.Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.
В Майском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области направлены на повышение уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, водо-, и теплоснабжения.

ООО «ТНС Энерго Пенза»,  предоставляющее услуги по энергоснабжению, предусматривает энергосберегающие мероприятия: модернизацию старого оборудования на использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы, строительство газовых сетей с использованием энергоэффективных технологий.

ООО «ТНС Энерго Пенза», предоставляющие услуги электроснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, мероприятия по сокращению потерь.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

3. Перспективы развития Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.
3.1. Динамика и прогноз численности населения.

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения. Расчетная численность населения на перспективу приведена в таблице  6.

Количество постоянного населения Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 1 января 2024 года составляет 704 человека.
Численность постоянного  населения Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на перспективу будет следующей:
Таблица 7.

	Наименование населенного пункта
	Базовый период       (2023 год)
	Первая очередь

(2024 год)
	Расчетный срок                 (2033 год)

	Майский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области
	725
	704
	985


3.2. Прогноз развития застройки.
В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры  является обеспеченность человека площадью квартиры.

На территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области площадь жилищного фонда составляет 20,3 тыс. м2.  Точных данных по состоянию износа жилфонда нет, поскольку технической инвентаризации частного жилищного фонда не проводилась.

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.
Успешная реализация генерального плана муниципального образования Майский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области и Программы «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области»  позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.
Таблица 8. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.
	Показатели
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем реализации электроэнергии
	тыс.кВт/ч
	1667,271
	1681,819
	1696,367
	1710,915
	1725,463
	1740,011
	1754,559
	1769,107
	1783,655
	1812,791

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	населению
	тыс.кВт/ч
	1355,04
	1368,34
	1381,64
	1394,94
	1408,24
	1421,54
	1434,84
	1448,14
	1461,44
	1488,08

	бюджетные организации
	тыс.кВт/ч
	80,011
	80,331
	80,651
	80,971
	81,291
	81,611
	81,931
	82,251
	82,571
	83,211

	прочим потребителям
	тыс.кВт/ч
	232,22
	233,148
	234,076
	235,004
	235,932
	236,86
	237,788
	238,716
	239,644
	241,5

	Динамика  изменения объема реализации  электрической энергии (по отношению  к факту 2023 г.)
	%
	100
	101
	101
	102
	102
	103
	104
	105
	106
	108

	ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Опущено тепловой энергии
	тыс. Гкал
	114,762
	114,762
	114,762
	114,762
	114,762
	114,762
	114,762
	114,762
	114,762
	114,762

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	отопление
	тыс. Гкал
	114,762
	114,762
	114,762
	114,762
	114,762
	114,762
	114,762
	114,762
	114,762
	114,762

	горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реализовано воды - всего
	тыс. м3
	25,300
	31,322
	37,342
	43,363
	49,384
	55,405
	61,426
	67,447
	73,468
	85,110

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	населению
	тыс. м3
	22,900
	28,921
	34,942
	40,963
	46,984
	53,005
	59,026
	65,047
	71,068
	83,110

	бюджетным организациям
	тыс. м3
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200

	прочим организациям
	тыс. м3
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200

	Динамика  изменения объема реализации  воды (по отношению  к факту 2023 г.)
	%
	100
	123
	147
	171
	194
	218
	242
	265
	289
	337

	ВОДООТВЕДЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пропущено сточных вод-всего
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в т.ч.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	от населения
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	от бюджетных организаций
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	от прочих организаций
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Динамика изменения объема реализации  услуги по водоотведению (по отношению  к факту 2023 г.)
	%
	0
	0
	10
	10
	20
	40
	50
	60
	70
	100

	Реализация газа - всего
	тыс. м3
	1176,352
	1140,953
	1105,554
	1070,155
	1034,756
	999,357
	963,958
	928,559
	893,16
	822,36

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	населению
	тыс. м3
	1176,352
	1140,953
	1105,554
	1070,155
	1034,756
	999,357
	963,958
	928,559
	893,16
	822,36

	бюджетным организациям
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прочим организациям
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Динамика  изменения объема реализации  газа  (по отношению  к факту 2023 г.)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Объем реализации услуги  по захоронению  (утилизации ТБО) всем потребителям
	тыс. м3
	0,846
	0,849
	0,853
	0,856
	0,859
	0,863
	0,866
	0,87
	0,873
	0,881

	Динамика  изменения объема реализации  (по отношению  к факту 2023 г.)
	%
	100
	101
	101
	101
	102
	102
	102
	103
	103
	104


4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Майского сельсовета 

Малосердобинского района Пензенской области.
4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг.
Таблица 9. Динамика доступности для населения  коммунальных услуг в Майском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области.

	Расчет показателей критериев доступности для населения  платы за коммунальные услуги Майскому сельсовету Малосердобинского района Пензенской области

	
	
	Расчетное значение критерия
	Примечание

	Наименование
	Ед. измерения
	
	

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 -2033 гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек:
	руб.
	1750,0
	1820,0
	1892,0
	1968,5
	2047,2
	2129,1
	2590
	-

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	не более 18%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели РЭК Пензенской области

	Доля населения с  доходами ниже прожиточного минимума по ПКР
	%
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	11
	-

	Доля населения с доходами  ниже прожиточного минимума  
	не более 20%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели РЭК Пензенской области

	Уровень собираемости платежей  за коммунальные услуги по ПКР
	%
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	-

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
	не менее 87%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели РЭК Пензенской области

	Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, %
	%
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	-

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	не более 15%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Превышает показатели РЭК Пензенской области


4.2. Показатели спроса  на коммунальные ресурсы и 

перспективной нагрузки.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по захоронению (утилизации) ТБО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах.

Таблица 10. Развитие системы электроснабжения.

	Показатели
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2033

	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

	Суммарная установленная мощность ПС
	МВА
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая протяжённость сетей
	км
	37,0
	37,0
	37,0
	37,0
	37,0

	Получено электроэнергии от поставщика
	тыс.кВт/ч
	1833,971
	1833,019
	1832,067
	1809,611
	1830,911

	Фактический объем потерь в сетях
	тыс.кВт/ч
	166,7
	151,2
	135,7
	69,6
	18,12

	Фактический уровень потерь в сетях
	%
	10
	9
	8
	4
	1

	Общий объём реализации электроэнергии
	тыс.кВт/ч
	1667,271
	1681,819
	1696,367
	1740,011
	1812,791

	в т.ч.

	Населению
	тыс.кВт/ч
	1355,04
	1368,34
	1381,64
	1421,54
	1488,08

	Бюджетным организациям
	тыс.кВт/ч
	80,011
	80,331
	80,651
	81,611
	83,211

	Прочим потребителям
	тыс.кВт/ч
	232,22
	233,148
	234,076
	236,86
	241,5

	Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения
	чел.
	846
	846
	848
	850
	850

	Охват потребителей приборами учета электроэнергии
	%
	100
	100
	100
	100
	100


Таблица 11. Развитие системы теплоснабжения.
	Показатели
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2033

	ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

	Установленная мощность котельных
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Коэффициент использования мощности котельных
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общая протяженность сетей
	км
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене
	км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	тыс. Гкал/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объём отпуска тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал/год
	114,762
	114,762
	114,762
	114,762
	114,762

	Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Охват населения приборами учета
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 12. Развитие системы водоснабжения.

	Показатели
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2033

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Объём производства (подъём воды)
	тыс. м3/год
	27,83
	34,132
	40,322
	57,615
	85,96

	Получено воды со стороны
	тыс. м3/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подано воды в сеть
	тыс. м3/год
	27,83
	34,132
	40,322
	57,615
	85,96

	Объём потерь
	тыс. м3/год
	2,53
	2,81
	2,98
	2,21
	0,85

	Уровень потерь
	%
	10
	9
	8
	4
	1

	Объём реализации услуги централизованного водоснабжения
	тыс. м3/год
	25,300
	31,322
	37,342
	55,405
	85,110

	Населению
	тыс. м3/год
	22,900
	28,921
	34,942
	53,005
	83,110

	бюджетным организациям
	тыс. м3/год
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200

	прочим организациям
	тыс. м3/год
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения
	чел.
	1460
	1465
	1471
	1495
	1518

	Охват потребителей приборами учета холодной воды
	%
	0
	20
	40
	80
	100

	Общая протяжённость сетей
	км
	14,0
	14,0
	14,1
	14,3
	14,5

	Протяжённость сетей, нуждающихся в замене
	км
	3,12
	2,62
	2,12
	0,5
	0


Таблица 13.   Развитие системы водоотведения.

	Показатели
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2033

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Фактическая производственная мощность очистных сооружений
	м3 в час
	10,0
	10,0
	20,0
	20,0
	20,0

	Общая протяжённость сетей
	км
	1,0
	2,3
	3,5
	6,9
	10,375

	Протяжённость сетей, нуждающихся в замене
	км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения
	чел.
	150
	300
	450
	980
	1518


Таблица 14.   Развитие системы газоснабжения.

	Показатели
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2033

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	Общая протяжённость сетей
	км
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0

	Протяжённость сетей, нуждающихся в замене
	км
	6,0
	5,0
	4,0
	1,0
	0,0

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения
	чел.
	704
	754
	898
	908
	985


4.3 Показатели  эффективности потребления населением Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области  каждого вида коммунального  ресурса.

Таблица 15.

	Индикаторы
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Система электропотребления

	Удельное электропотребление
	кВт/ч/чел в мес.
	120,0
	120,6
	121,2
	121,8
	122,4
	123,0
	123,6
	124,4
	125,0
	126,6

	Система теплоснабжения

	Удельное теплопотребление услуги отопления
	тыс. Гкал в мес.
	52,0
	51,0
	49,0
	48,0
	46,0
	45,0
	43,0
	41,0
	39,0
	37,0

	Удельное теплопотребление услуги ГВС
	тыс. Гкал/м2 в мес.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Система водоснабжения

	Удельное  водопотребление
	м3 в мес./чел
	1,3
	1,6
	2,0
	2,3
	2,6
	3,0
	3,3
	3,6
	4,0
	4,3

	Система водоотведения

	Удельное водоотведение
	м3 в мес/чел
	1,0
	1,0
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,0

	Система газоснабжения

	Удельное газоснабжение
	м3 в мес/чел
	52,0
	51,0
	49,0
	48,0
	46,0
	45,0
	43,0
	41,0
	39,0
	37,0

	Услуга захоронения  (утилизации) твердых бытовых отходов

	Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО
	м3/чел в год/чел
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9




4.4. Показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов.

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

 - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов);

-износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;

-уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 5.2.

4.5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения.
Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 16.  Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 6.5.

 Таблица 16.

	Наименование вида

ресурсоснабжения
	Показатели надежности

	Электрическая энергия
	Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения

	Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)
	отсутствует

	Водоснабжение
	Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения

	Водоотведение
	отсутствует

	Газоснабжение
	Количество перерывов в газоснабжении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения


5. Программа инвестиционных проектов обеспечивающих достижение целевых показателей.
Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. Программа  инвестиционных проектов Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении;
- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

 - инвестиционными проектами в газоснабжении;
- инвестиционными проектами в теплоснабжении;
- инвестиционными проектами в сфере утилизации ТБО.
Таблица 17.
Паспорт подпрограммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2024-2033.
	Подпрограмма
	Благоустройство территорий, развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Майский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области

	Основные мероприятия программы
	Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Устойчивое функционирование сетей и сооружений водоснабжения на территории муниципального образования

	Объемы и источники

финансирования Программы


	Годы реализации
	Источники финансирования, тыс. рублей

	
	
	Итого
	в том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Бюджет Пензенской области
	Бюджет Майского сельсовета 
	Внебюджетные средства



	
	2024 год
	6,5
	-
	-
	6,5
	-

	
	2025 год
	6,8
	-
	-
	6,8
	-

	
	2026 год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2027 год
	-
	-
	-
	--
	-

	
	2028 год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2029 год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2030 год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2031 год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2032 год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2033 год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
	13,3
	-
	-
	13,3
	-

	Подпрограмма
	Создание и развитие инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

	Основные мероприятия подпрограммы
	1.Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов.

2. Благоустройство сельских территорий сохранение и восстановление памятников.

	Объемы и источники

финансирования Программы


	Годы реализации
	Источники финансирования, тыс. рублей

	
	
	Итого
	в том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Бюджет Пензенской области
	Бюджет Майского сельсовета
	Внебюджетные средства



	
	2024 год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2025 год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2026 год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2027 год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2028 год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2029 год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2030 год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2031 год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2032 год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2033 год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
	-
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО по программе
	
	6,5
	-
	-
	-
	-



       Таблица 18.
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сумма  по годам

	Майский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Подпрограмма «Благоустройство территорий, развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Майский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области »
	6,5
	6,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.
	6,5
	6,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	 - установка светильников
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Устойчивое функционирование сетей и сооружений водоснабжения на территории муниципального образования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	- ремонт существующих водопроводных сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Благоустройство сельских территорий сохранение и восстановление памятников.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


.

5.1. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.
Единственным источником финансирования для системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения в настоящее время может являться бюджет Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, иных источников финансирования нет.

 В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций.

Таблица 19.

	Источники инвестиций
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	Всего:

	Водоснабжение:
	

	Бюджет Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Электроснабжение:
	
	

	Бюджет Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Газоснабжение:
	
	

	Бюджет Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


На период 2024 – 2033 годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 20.

	 
	Услуги
	Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб.

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2033

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Холодное водоснабжение, за 1 м3

(без НДС)
	28,86
	30,01
	31,21
	32,46
	33,76
	35,11
	36,51 — 42,71

	2
	Водоотведение, за 1 м3

(без НДС)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Теплоснабжение, за 1 Гкал

(без НДС)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Газоснабжение, за 1 м3

(без НДС)
	6,089
	6,28
	6,50
	6,72
	6,94
	7,18
	7,43 - 7,52

	5
	Электроснабже-ние,

за 1 кВт*час

(без НДС)
	2,92
	3,03
	3,15
	3,28
	3,41
	3,55
	3,69 — 4,32


       Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 18%.

-  Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 18%

-  Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 87%

-  Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 15 %.

Ниже, в таблице 21  приведены результаты расчета.

Таблица 21.

	
	Наименование критерия доступности
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2033

	1
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	11

	3
	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12


5.2. Управление программой.

1. Ответственным за реализацию программы является Администрация Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3.Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, Комитетом местного самоуправления Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

4.Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5.Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.

6.Обосновывающие материалы.
6.1. Перспективные показатели развития рабочего поселка Сура 

Никольского района Пензенской области.
Гипотеза устойчивого развития Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области и прогноз основных параметров его социально-экономического развития на период полного развития являются базой для определения в составе генерального плана перспективных параметров территориального развития Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, установления границ функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального строительства и других показателей. От темпов изменения показателей социально-экономического развития  зависит спрос на те или иные виды территорий, поэтапное развитие планировочной структуры, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и другие аспекты развития Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, учитываемые генеральным планом муниципального образования Майский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области.
Основными целями устойчивого социально-экономического развития Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области приняты:

1. Экономические – направлены на формирование конкурентоспособных предприятий, активно интегрирующихся в систему регионального и межрегионального разделения труда, модернизацию сферы услуг, развитие среднего и малого предпринимательства.
2. Социальные – направлены на воспроизводство и эффективное использование человеческого капитала, формирование благоприятных условий для проживания населения, на привлечение миграционных потоков и развитие социальной инфраструктуры.
3. Экологические – направлены на формирование системы охраны уникальных природных ресурсов и их эффективного использования, сохранения природного потенциала.
Основные решения базируются на прогнозируемых тенденциях социального и экономического развития Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области в перспективном периоде и исходят из анализа ресурсного потенциала территории по всем его аспектам (экономика, демография, транспортно-инженерная и социальная инфраструктура, территория, рекреация, инвестиции).
Одним из основных принципов развития Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области должно стать создание благоприятных условий для жизнедеятельности постоянного населения. Поскольку демографическая проблема уже в ближайшем будущем будет определять развитие экономики, то приоритетными задачами для Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области станет дальнейшее развитие образования, здравоохранения, а также принятие других мер по повышению качества жизни населения (жилищные, инфраструктурные программы и др.).
Основные факторы социально-экономического развития Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
Конкурентные преимущества и перспективы развития экономики Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области базируются на анализе основных факторов социально-экономического развития рабочего поселка, её сильных и слабых сторон.
Основные группы факторов, подлежащие анализу и сводной  оценке:
1. политические условия;

2. природные ресурсы и условия;

3. экономико-географическое положение;

4. экономические условия;

5. демографическая ситуация и трудовые ресурсы;

6. экологические условия;

7. состояние жилищно-коммунального  хозяйства и социальной сферы.

Все факторы, которые благоприятствуют социально-экономическому и градостроительному развитию Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, подразделяются на три группы:
· Внутренние факторы (сильные стороны), которые могут быть использованы для уменьшения либо сведения к минимуму негативного воздействия внешних угроз и опасностей.

· Внешние благоприятные факторы (возможности), которые могут быть направлены на нейтрализацию слабых сторон внутренней среды.

· Благоприятные факторы внешней и внутренней сред (сочетание сильных сторон и возможностей), которые могут быть направлены на снижение или нейтрализацию негативного воздействия неблагоприятных факторов.

В качестве слабых  сторон, которые негативным образом воздействуют на рост экономического потенциала, конкурентоспособности и привлекательности Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, выделяются  следующие факторы:
· Слаборазвитая внутрипоселенческая и внутрипоселковая сеть инженерной и транспортной инфраструктуры, её плохое техническое состояние.

6.2. Характеристика Майского сельсовета 

Малосердобинского  района Пензенской области.

Майский сельсовет расположен в юго-восточной части Малосердобинского района Пензенской области. Территория сельсовета состоит из единого массива, вытянутого с севера на юг на 21,0 км, а с востока на запад -  8,0 км. 

Майский сельсовет граничит: на севере — с Ключевским сельсовет; на востоке — с Даниловским сельсоветом  Лопатинского  района Пензенской области; на юге  — с Петровским районом Саратовской областью; на западе — с Малосердобинским и Старославкинским сельсоветами Малосердобинского района.

Территория сельсовета составляет 15261,5 га. На территории сельсовета находятся четыре населённых пункта: с. Майское, с. Чунаки, с. Бадровка, д. Комаровка.  Численность населения на 01.01.2024 года составляет 704 человека, в трудоспособном возрасте 405 человек, пенсионеров 229 человек.

Административный центр сельсовета - с. Майское. Расстояние до районного центра – Малая Сердоба 40 км, до областного центра – г. Пенза 114 км, до ближайшей железнодорожной станции г. Петровск Саратовской области – 25 км. Пассажирское сообщение с областным центром автомобильное.

6.3. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз).
Уровень социально-экономического развития Майского сельсовета Малосердобинского  района Пензенской области оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.

По состоянию на 3 квартал 2024 года численность населения Майского сельсовета Малосердобинского  района Пензенской области составляет 704 человека. 
Население всего /чел/ 704:
В том числе:                           - трудоспособных                                  405                                        

                                                   -работающих                                         323    

                                                   - безработных                                         -                                                                                           

                                                   -пенсионеров                                         229
  -инвалидов 1, 2, 3 гр.                             68

  -инвалиды дети до 16 лет                      -
  -детей дошкольного возраста               10
  -детей школьного возраста                   22
  -от 0 до 2 лет                                           5
  -от 2-х до 6 лет                                       5
  -от 6 до 15 лет                                        12
  -от 16 до 18 лет                                       10
  -от 18 до 54лет                                      414

  от 55 до 59лет                                         92

 -от 60 до 80 лет                                      152

 -от 80 до 89 лет                                       12

 -от 90 и старше                                        2                                   

-мужчины от 16 до 59 лет                                                                       185                                                              

в % к общему населению                                                                        26,2%

-женщины от 16 до 54 лет                                                                       227

в % к общему населению                                                                        32,2%

-мужчины 60 лет и старше                                                                      59

в % к общему населению                                                                         8,4%

-женщины 55 лет и старше                                                                      211

в % к общему населению                                                                         30%

6.5. Прогноз развития застройки Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.
Площадь жилищного фонда Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области по состоянию на 01.01.2023 г. составила 20,3 тыс. м2.  Жилищный фонд Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области представлен малоэтажной многоквартирной застройкой и домами усадебного типа.
Таблица 22. Уровень обеспеченности жилфонда инженерной  инфраструктурой.

	№

п/п
	Вид

инженерного

оборудования
	Площадь жилищного фонда, обеспеченного инженерным оборудованием тыс. м2
	Уровень обеспеченности, %

	1
	Водоснабжение
	         -
	65

	2
	Водоотведение (канализация)
	-
	0

	3
	Централизованное отопление
	-
	0

	5
	Газоснабжение
	 -
	87

	6
	Электроснабжение
	 -
	44


       С точки зрения доступности проблема улучшения жилищных условий в настоящее время является для многих граждан одной из самых сложных. Администрацией  Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области уделяется большое внимание этой проблеме. В последние годы в Майском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области активизировалась работа по реализации государственной целевой  программы по оказанию государственной поддержки гражданам и молодым семьям в приобретении и строительстве жилья, в виде предоставления социальных выплат из федерального, регионального и местного бюджетов для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью жилищного займа или кредита, для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам.  

Значительно увеличилось количество граждан отдельных категорий, которым предоставление жилых помещений осуществляется по государственным обязательствам в виде выдачи государственных жилищных сертификатов и предоставления субсидий и социальных выплат целевых средств за счёт федерального и регионального бюджетов.    

Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения - одна из важнейших социальных задач муниципального образования. Цели жилищной политики ранее  были связаны с ликвидацией очереди, при этом государством строго регламентировалась норма предоставления жилья. Сегодня наряду с ликвидацией очереди встает задача решения проблемы улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилья, обеспечения жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.

6.6. Прогноз изменения доходов населения.

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности. В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации» величина среднедушевого денежного дохода на одного жителя по трудоспособному населению Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области за 2023 год составила 38393 руб.  
6.7.  Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.
Таблица 23. Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению.
	Категория потребителей
	Объем, тыс. м3

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2025
2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	население
	22,900
	28,921
	34,942
	40,963
	46,984
	53,005
	59,026
	65,047
	71,068
	77,089


	бюджетные организации
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200


	прочие организации
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200


	Всего:
	25,300
	31,322
	37,342
	43,363
	49,384
	55,405
	61,426
	67,447
	73,468
	79,489


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
-

	бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
-

	прочие организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
-

	Всего:
	10,0
	20,0
	25,0
	30,0
	35,0
	40,0
	45,0
	50,0
	55,0
	65,0



Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на перспективу до 2033 года планируется – 1520 кВт/час на 1 чел. в год. По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере. Увеличение потребления газа на период действия настоящей программы ежегодно будет расти в связи с присоединением новых потребителей.
6.8.  Характеристика состояния проблем коммунальной инфраструктуры.
6.8.1. Водоснабжение.

На территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области услуги по водоснабжению оказывает СПОК «Вольница». Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения используется комплекс сложных инженерно-технических водопроводных сооружений, сетей, которые являются муниципальной собственностью Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области и находятся на балансе  администрации  Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Основные особенности системы водоснабжения.

Источником водоснабжения Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области являются  артезианские скважины. Существующие сети водопровода полиэтиленовые, чугунные, асбестоцементные и стальные диаметром от 100 мм до 200 мм. Общая протяженность существующих сетей – 17,5 км. Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Характеристика проблемы:

- износ сетей и объектов водоснабжения составляет 68 %;

- аварийность на сетях муниципального образования.

В результате плохого технического состояний сетей и запорной арматуры, значительная часть отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды.

Главной целью должно стать обеспечение населения Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области питьевой водой нормативного качества  и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.
6.8.2 Водоотведение.

На территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области централизованная система водоотведения отсутствует.

6.8.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение в населенных пунктах Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области осуществляется от котельных и индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Основным топливом для котельных служит газ.
Теплоснабжение общественных зданий Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области осуществляется от индивидуальных котельных.

6.8.4. Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей муниципального образования осуществляется от ООО «ТНС энерго Пенза».  В настоящее время электроснабжение потребителей Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области осуществляется от системы ООО «ТНС энерго Пенза» через подстанцию 110/10кВ.
Характеристика проблемы:

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.
2. Износ сетей и линейных объектов составляет более 65%.
3. При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.
4. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

5. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

6. Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор.

6.8.5. Газоснабжение.

На момент разработки Программы, в Майском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области, необходимо заменить 4 км газопроводных сетей.
6.8.6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

На территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области сбор и вывоз ТБО оказывает ООО «Мехуборка».
Надёжность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения характеризуется следующими целевыми показателями, представленными в таблице 24.

Таблица 24.

	Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других  объектов недвижимости СП
	2024

	2025

	2026

	2027

	2028

	2029

	2030-2033

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в электроснабжении

потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0

	Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в водоснабжении

потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в водоотведении

объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


6.9.Характеристика  состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации.
Реализация политики энергосбережения на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.
Программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических  ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения цели, поставленной в программе энергосбережения, запланировано решение следующих основных задач:

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

С целью решения поставленных Программой энергосбережения задач реализуются следующие группы мероприятий:

-организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах, контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных договоров, установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями);

- технические и технологические мероприятия (тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, замена окон и дверей на металлопластиковые в муниципальных учреждениях, проведение энергетических обследований объектов муниципальных учреждений);

- мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп,  для  объектов муниципальных учреждений, оснащение многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии).

6.10.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 25.

	
	
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО
	%
	68
	68
	68
	68
	68
	69
	69
	69
	69
	70



	1.2
	Доля потерь при передаче воды до конечного потребителя всего по МО
	%
	10
	9
	8
	6
	5
	4
	3,5
	3
	2,5
	2



	1.3
	Доля износа сетей водоснабжения
	%
	25
	23
	21
	19
	17
	15
	13
	11
	8
	4

	2
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию
	%
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	60



	2.2
	Доля износа объектов водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Газоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию
	%
	87
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88



	3.2
	Доля потерь при передаче газа до конечного потребителя, всего по муниципальному образованию
	%
	5
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1



	4
	Электроснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Доля потерь при передаче электроэнергии до конечного потребителя, всего по муниципальному образованию
	%
	20
	19
	17
	16
	14
	13
	11
	10
	8
	6



	4.2
	Доля износа сетей электроснабжения
	%
	40
	36
	32
	28
	24
	20
	16
	12
	8
	4

	5
	Система сбора (утилизации) ТБО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района
	%
	20
	30
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40




6.11.Перспективная схема водоснабжения Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2033 года.  

Результат реализации Программы:

· износ водопроводной сети равен 0;

· уменьшение количества потерь воды;

· подключение новых объектов к системе водоснабжения;

· уменьшение количества потребления.

По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме водоснабжения, потребуется  1800,0 тыс. руб.

6.12. Перспективная схема водоотведения Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.
В рамках реализации схемы предполагаются строительство  10,4 км канализационной сети и строительство очистных сооружений и строительство ливневой канализации, что обеспечит Майский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области системой водоотведения. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме водоотведения, потребуется 28650,0  тыс. руб.

6.13. Перспективная схема электроснабжения.

Перспективная схема электроснабжения Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области разрабатывается организацией, оказывающей услуги транспортировки и передачи электроэнергии – ООО «ТНС энерго Пенза». Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2033 года.

В рамках реализации схемы предполагается увеличение сечения провода и реконструкция подстанции, для увеличения пропускной способности увеличены тока и улучшения качества услуг в сфере электроснабжения.

По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме электроснабжения, потребуется 12080,0 тыс. руб.

6.14. Перспективная схема обращения с ТБО.


Перспективная схема обращения с ТБО отсутствует.

6.15. Перспективная схема теплоснабжения Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

В Майском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области перспективная схема теплоснабжения отсутствует.
6.16.Перспективная схема газоснабжения  Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.
Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2033 года.

В рамках реализации схемы предполагаются реконструкция газопроводной сети, это приведет к уменьшению потерь, увеличению количества обслуживающего населения и качества поставляемых услуг в сфере газоснабжения. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме газоснабжения, потребуется 

6.17.Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Майского сельсовета Малосердобинского района 

Пензенской области.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2024 – 2033 года.
Таблица  26.

	№№

п/п
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб.



	
	
	Всего
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029 –2033

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей
	7800,0
	1300,0
	1300,0
	1300,0
	1300,0
	1300,0
	1300,0

	1.2
	Строительство очистных сооружений
	18000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4500,0
	4500,0
	9000,0

	1.3
	Строительство новой скважины
	3500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3500,0

	1.4
	Строительство (замена) водонапорных башен
	8800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8800,0

	1.5
	Ремонт водозабора (каптажа)
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1500,0

	1.6
	Строительство нового водопровода
	4200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4200,0

	
	Итого:
	43800,0
	1300,0
	1300,0
	1300,0
	5800,0
	5800,0
	28300,0

	2
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты
	12000,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	6000,0

	2.2
	Строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения
	12450,0
	1245,0
	1245,0
	1245,0
	1245,0
	1245,0
	1245,0

	2.3
	Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод
	4200,0
	1050,0
	1050,0
	1050,0
	1050,0
	0,0
	0,0

	
	Итого:
	28650,0
	3495,0
	3495,0
	3495,0
	3495,0
	2245,0
	7245,0

	
	Всего:
	72450,0
	4795,0
	4795,0
	4795,0
	9295,0
	8045,0
	35545,0


6.18.Инвестиционные проекты по теплоснабжению Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Инвестиционные проекты теплоснабжения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованного теплоснабжения.

6.19.Инвестиционные проекты по электроснабжению Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.
Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2024 – 2033 года.
Таблица  27.

	№№

п/п
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.



	
	
	Всего
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029 –2033

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Реконструкция сети электроснабжения с заменой провода на большее сечение
	8880,0
	1110,0
	1110,0
	1110,0
	1110,0
	1110,0
	3330,0

	2
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	3200,0
	3200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого:
	12080,0
	4310,0
	1110,0
	1110,0
	1110,0
	1110,0
	3330,0


6.20.Инвестиционные проекты по газоснабжению Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению  Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2024 – 2033 года.
Таблица  28.

	№№

п/п
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.



	
	
	Всего
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029 –2033

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Реконструкция сети газоснабжения
	21000,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	10500,0

	
	Итого:
	21000,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	10500,0


6.22.Финансовые потребности для реализации программы.
В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. Суммы затрат приняты по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ. При расчетах затрат на ПСД также учтены данные «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства» и  рекомендательное письмо Росстроя от 24.04.2008 № ВБ-1711/02.  Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов до 2033 года отражена в таблице 29.

Таблица 29.
	Наименование мероприятий
	Источник финансирования
	Итого
	Инвестиции на реализацию Программы,  тыс. руб.

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Бюджет Пензенской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Бюджет Майского сельсовета
	13,3
	6,5
	6,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	13,3
	6,5
	6,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Устойчивое функционирование сетей и сооружений водоснабжения на территории муниципального образования

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Бюджет Пензенской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Бюджет Майского сельсовета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов.
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Бюджет Пензенской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Бюджет Майского сельсовета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Благоустройство сельских территорий сохранение и восстановление памятников
	Бюджет Пензенской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Бюджет Майского сельсовета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Объемы финансирования Программы на 2024-2033 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании бюджета  Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

6.23.Модель для расчета Программы.
 Расчет основных целевых показателей программы проводился исходя из данных, полученных от администрации Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса.

За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего оборудования.  Базовым периодом для разработки принят 2023 год.  Используя аналитические методы и методы прогнозирования были рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов.
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