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	АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ




 (
от
22.12.2022
№
419
с. Малая Сердоба
 
)




«Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2022 - 2030 годы» 


В связи с формированием бюджета на 2023 год и плановый период до 2025 года Малосердобинского района Пензенской области, руководствуясь статьей 33 Устава Малосердобинского района Пензенской области, 

Администрация Малосердобинского района  постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Малосердобинского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2022 - 2030 годы» (далее – программа),  прилагается .
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы» в новой редакции (с последующими изменениями);
2.2. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 16.02.2017  № 61 «О внесении изменений в постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016 № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;
2.3. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской об-ласти от 16.05.2017  №165 «О внесении изменений в постановление админи-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;
2.4. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской об-ласти от 20.06.2017  №196 «О внесении изменений в постановление админи-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;
2.5. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской об-ласти от 31.08.2017  №290 «О внесении изменений в постановление админи-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;
2.6. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской об-ласти от 15.11.2017  №373 «О внесении изменений в постановление админи-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;
2.7. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской об-ласти от 22.12.2017  №451 «О внесении изменений в постановление админи-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;
2.8. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской об-ласти от 24.12.2018  №430 «О внесении изменений в постановление админи-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;
2.9. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской об-ласти от 08.02.2019  №42 «О внесении изменений в постановление админи-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;
2.10. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 11.07.2019  №205 «О внесении изменений в постановление админи-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;
2.11. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 08.11.2019  №350 «О внесении изменений в постановление админи-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;
2.12. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 26.03.2020 №106 «О внесении изменений в постановление админи-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;
2.13. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 10.04.2020 №149 «О внесении изменений в постановление админи-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;
2.14. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 03.09.2020 №279 «О внесении изменений в постановление адми-ни-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;
2.15. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 03.09.2020 №318 «О внесении изменений в постановление админи-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»; 
2.16. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 06.11.2020 №351 «О внесении изменений в постановление админи-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;
2.17. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 21.12.2020 №416 «О внесении изменений в постановление адми-ни-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;
2.18. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 28.05.2021 №140 «О внесении изменений в постановление адми-ни-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;
2.19. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 09.12.2021 №329 «О внесении изменений в постановление адми-ни-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;
2.20. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 23.12.2021 №352 «О внесении изменений в постановление адми-ни-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;
2.21. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 31.03.2022 №238 «О внесении изменений в постановление адми-ни-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;
2.22. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 28.11.2022 №361 «О внесении изменений в постановление адми-ни-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»; 
2.23. постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 01.12.2022 №377 «О внесении изменений в постановление адми-ни-страции Малосердобинского района Пензенской области от 20.12.2016  № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы»;  
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Малосердобинского района Пензенской области».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года и действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области о бюджете Малосердобинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Малосердобинского района.


Глава администрации
Малосердобинского района                                                          И.А.Кирюхин











Приложение №1 к постановлению
Администрации Малосердобинского района
от 22.12.2022  № 419



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
« РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖИНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА НА 2022-2030 ГОДЫ»

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	Наименование
муниципальной
программы
	Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Малосердобинского района на 2022 - 2030 годы 

	Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
	Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Малосердобинского района


	Соисполнители
муниципальной
программы
	- Управление образования администрации Малосердобинского района  Пензенской области, 
- муниципальные бюджетные образовательные учреждения 


	Подпрограммы
	  
1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Малосердобинского района
2. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы Малосердобинского района Пензенской области
3.Обеспечение жильем детей-сирот на территории Малосердобинского района


	
Цели муниципальной
программы
	- повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета Малосердобинского района Пензенской области.
Задачи:
 - сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета Малосердобинского района; - осуществление приборного учета потребления топливно-энергетических ресурсов организаций и учреждений, финансируемых из бюджета Малосердобинского района;
- развитие территориальной сети автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Бековского района Пензенской области;
- обеспечение дорожной деятельности, включающей расходы  на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения  вне границ населенных пунктов в границах Малосердобинского района Пензенской области, приведение  состояния дорог в соответствие с нормативными требованиями,  для  создания гражданам района  комфортных условий для проживания.
- исполнение переданных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот

	Задачи
муниципальной
программы
	- создание на территории Малосердобинского района Пензенской области эффективной системы контроля за потреблением топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере.
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в границах Малосердобинского района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Малосердобинского района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них
-содержание, приобретение и строительство жилых помещений на территории Малосердобинского района, технологическое присоединение электро- и газоснабжения построенных домов

	Целевые показатели
муниципальной
программы
	Снижение к 2030 году (в сопоставимых условиях) объема топливно-энергетических ресурсов и воды, потребляемых учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета Малосердобинского района Пензенской области, не менее чем на 15% от объема фактически потребленных ими ресурсов в 2022 году;
к 2030 году на 40% по отношению к 2016 году;
 - прекращение безучетного потребления топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета Малосердобинского Пензенской области, к 1 января 2025 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- создание системы управления, мониторинга и контроля за проведением энергосбережения на территории Малосердобинского района Пензенской области
- содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
-ликвидация очереди по обеспечению детей-сирот жильем


	Этапы и сроки 
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муниципальной 
программы
	Срок реализации муниципальной программы - 
2022-2030 годы.

	
Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет  458004,00 тыс. рублей, в том числе:
- в расходах бюджета по годам*:
2022- 34491,3  тыс. руб.;
2023- 31687,1  тыс. руб.;
2024- 43904,8  тыс. руб.;
2025- 57986,8  тыс. руб.;
2026- 57986,8  тыс. руб.;
2027 -57986,8  тыс. руб.;
2028 -57986,8  тыс.руб.;
2029 -57986,8  тыс.руб.;
2030- 57986,8  тыс. руб.
*- расходы бюджета по годам подлежат ежегодной корректировке
В том числе :
-из бюджета Малосердобинского района Пензенской области  38138,3 рублей, в том числе: 
2022- 2947,5 тыс. руб.;
2023- 4301,3 тыс. руб.;
2024- 4342,5 тыс. руб.;
2025- 4424,5 тыс. руб.;
2026-4424,5 тыс. руб.;
2027-4424,5 тыс. руб.;
2028-4424,5 тыс. руб.
2029 –4424,5 тыс.руб
2030 –4424,5 тыс.руб.
-из бюджета Пензенской области 419865,7 тыс.рублей, в том числе:
2022- 30335,8  тыс. руб.;
2023- 27385,8  тыс. руб.;
2024 - 39562,3 тыс. руб.;
2025 - 53562,3 тыс. руб.;
2026-  53562,3 тыс. руб.;
2027-  53562,3 тыс. руб.;
2028-  53562,3 тыс. руб.
2029 - 53562,3 тыс.руб.
2030 - 53562,3  тыс.руб.
- в том числе из бюджета Бековского райорна Пензенской области - 1208 тыс. руб.





1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Малосердобинского района на 2022 - 2030 годы"

           Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания населения в Малосердобинском районе на 2022-2030 годы» (далее – Муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Малосердобинского района Пензенской области от 18.09.2013 года  № 226 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Малосердобинского района Пензенской области», от 24.10.2013 года № 249 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Малосердобинского района Пензенской области».
На сегодняшний день задача органов местного самоуправления состоит в повышении качества жизни населения, в создании комфортной среды проживания и предоставления соответствующих муниципальных услуг. Повышение уровня и качества жизни граждан – одно из основных направлений деятельности администрации Малосердобинского района Пензенской области.
Сеть автомобильных дорог – один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы Малосердобинского района Пензенской области, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы. Общая протяженность  автомобильных дорог общего  пользования  местного  значения вне границ населенных пунктов в границах Малосердобинского  района  Пензенской области составляет 45,43 км., в том числе 37,6 км. с твердым  покрытием, 7,83км. в щебневом исполнении (Приложение№ 1)
Переход  на инновационный путь развития обеспечивается широкомасштабным использованием новейших эффективных технологий и материалов с целью увеличения надежности и сроков службы дорожных сооружений, роста технического уровня и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижения стоимости дорожных работ, сокращения аварийности и повышения экологической безопасности на автомобильных дорогах.
В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита местного бюджета,  крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.
Таким образом, в настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Малосердобинского района. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.
Реализация программы позволит обеспечить создание комфортных условий для проживания граждан.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью настоящей Программы является создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для развития организаций бюджетной сферы Малосердобинского района Пензенской области, а также эффективное использование выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из бюджета Малосердобинского района Пензенской области в размере 70% и  бюджета Пензенской области в размере 30%. Основной задачей настоящей Программы является выполнение установленных заданий по внедрению энергосберегающих технологий.
Задачами которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются:  
       1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Малосердобинского района
       2. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы Малосердобинского района Пензенской области.
        3. Обеспечение жильем детей-сирот на территории Малосердобинского района


3. Срок реализации муниципальной программы

Срок реализации Муниципальной программы – 2022-2030 годы.

4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы

По требованиям 261-ФЗ  необходимо ежегодно экономить минимум 3%  топливно – энергетических ресурсов всеми хозяйствующими субъектами. В 2022 году  муниципальные учреждения, работая в этом направлении, достигли положительных результатов. 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 4.

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Малосердобинского района Пензенской области.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Малосердобинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы приведен в приложении № 3.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и меры управления рисками

При реализации Муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
К рискам в том числе относятся:
институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Муниципальной программы на районном уровне;
организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе исполнителя или отдельных ее соисполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении;
финансовые риски, которые связаны с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме за счет средств бюджета Малосердобинского района Пензенской области;
непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Малосердобинского района Пензенской области и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.
К мерам муниципального регулирования и управления вышеуказанными рисками, способным минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, следует отнести:
принятие нормативных правовых актов администрации Малосердобинского района Пензенской области в сфере социально-экономического развития Малосердобинского района и размещения государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг;
повышение квалификации и ответственности персонала, ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных Муниципальной программой мероприятий;
обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Муниципальной программы и подпрограмм, включенным в Муниципальную программу, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами;
осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации Муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.
Управление рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться на основе подготовки и представления годового доклада о ходе и результатах реализации Муниципальной программы, который может содержать предложения о корректировке Муниципальной программы.


7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности реализации Муниципальной программы проводится в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Малосердобинского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Малосердобинского района Пензенской области от  24.10.2013 № 249  «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Малосердобинского района Пензенской области» и применяется для обоснования необходимости ее утверждения и реализации.

7.1. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей
муниципальной программы

[bookmark: sub_71]Ответственный исполнитель:
координирует разработку Муниципальной программы, ее согласование;
организует реализацию Муниципальной программы, формирует предложения о внесении изменений в Муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Муниципальной программы;
представляет в отдел экономики администрации Малосердобинского района  Пензенской области и финансовое управление администрации Малосердобинского района Пензенской области сведения для проведения мониторинга реализации Муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей информацию для подготовки отчетов, представляемых в отдел экономики администрации Малосердобинского района  Пензенской области и финансовое управление администрации Малосердобинского района Пензенской области;
проводит оценку результативности и эффективности реализации Муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей информацию для проведения оценки результативности и эффективности Муниципальной программы, подготовки отчета о ходе ее реализации;
координирует разработку проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации Муниципальной программы;
подготавливает годовой отчет о реализации Муниципальной программы и представляет его в отдел экономики администрации Малосердобинского района  Пензенской области.
Внесение иных изменений в Муниципальную программу, оказывающих влияние ее на параметры, осуществляется во исполнение поручений Главы администрации Малосердобинского района Пензенской области.
[bookmark: sub_73]Соисполнитель:
участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий подпрограмм Муниципальной программы, в отношении которых он является соисполнителем;
представляет в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий подпрограмм Муниципальной программы, в отношении которых он является соисполнителем;
представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности Муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке ее эффективности, а также информацию, имеющую отношение к Муниципальной программе, запрашиваемую ответственным исполнителем;
несет ответственность за достижение целевых показателей мероприятий подпрограмм Муниципальной программы, в отношении которых он является исполнителем.

7.2. Расчет планируемой эффективности муниципальной программы

Планируемая эффективность Муниципальной программы определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей Муниципальной программы и суммарной планируемой результативности, входящих в нее подпрограмм.
Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы по годам приведен в приложении № 5.

7.3. Управление и контроль реализации
муниципальной программы

Ответственный исполнитель:
осуществляет управление и контроль за реализацией Муниципальной программы в соответствии с планом ее реализации;
представляет в отдел экономики администрации Малосердобинского   района  Пензенской области и финансовое управление администрации Малосердобинского  района Пензенской области План реализации Муниципальной программы одновременно с проектом постановления администрации Малосердобинского  района Пензенской области о внесении изменений в Муниципальную программу;
представляет в отдел экономики администрации Малосердобинского  района  Пензенской области:
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении мероприятий Муниципальной программы, заполняемый ежеквартально нарастающим итогом с начала года;
не позднее 1 марта года доклад о выполнении Муниципальной программы.
Соисполнитель одновременно с предложениями по изменению подпрограмм Муниципальной программы, в отношении которых он является исполнителем, представляют ответственному исполнителю:
отчет об исполнении мероприятий подпрограмм Муниципальной программы, в отношении которых он является исполнителем, заполняемый ежеквартально нарастающим итогом с начала года;
несет ответственность за достижение целевых показателей мероприятий Муниципальной программы, в отношении которых он является исполнителем.
Годовой доклад содержит:
а) отчет об исполнении мероприятий Муниципальной программы за отчетный год;
б) анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы;
в) отчет об исполнении целевых показателей Муниципальной программы по итогам года;
г) оценку применения мер правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы;
д) сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Муниципальную программу.
Годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Эффективность реализации Муниципальной программы будет оцениваться путем проведения мониторинга.
Посредством мониторинга анализируются промежуточные итоги реализации Муниципальной программы, определяются слабые места, на которые следует обратить особое внимание.
Мониторинг позволяет получить максимально полную и достоверную информацию без использования оценочных и приблизительных расчетов.

8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы
Государственная программа включает 3 подпрограммы:

8.1. Подпрограмма
«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Малосердобинского района на 2022-2030 годы»
муниципальной программы Малосердобинского района Пензенской области
 «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Малосердобинского района на 2022 - 2030 годы» 

1. Паспорт подпрограммы 

	Наименование подпрограммы
	«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Малосердобинского района на 2022-2030 годы»

	Ответственный исполнитель
подпрограммы             
	Администрация Малосердобинского  района Пензенской области

	Соисполнители            
подпрограммы             
	Соисполнители подпрограммы отсутствуют

	Цели подпрограммы        
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Малосердобинского района Пензенской области,   приведение в соответствие с нормативными требованиями,   создание гражданам комфортных условий для проживания

	Задачи подпрограммы      
	Содержание и сохранность автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов в границах Малосердобинского района Пензенской области

	Целевые показатели подпрограммы
	1) Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Малосердобинского района Пензенской области;
2) Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов в границах Малосердобинского района Пензенской области;

	Сроки и этапы реализации 
подпрограммы             
	2022-2030 годы

	Объем и источники        
финансирования           
подпрограммы (по годам)  
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из бюджета Малосердобинского района Пензенской области составляет – 424008,9 тыс. руб. в т.ч. по годам:
2022 – 30738,6  тыс. руб.
2023 – 27974,8  тыс. руб.
2024 – 40122,5  тыс. руб.
2025 – 54195,5  тыс. руб.
2026 – 54195,5  тыс. руб.
2027 - 54195,5   тыс. руб. 
2028 – 54195,5  тыс. руб.
2029 – 54195,5  тыс. руб.
2030 – 54195,5  тыс.руб.




1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную
программу

Общая протяженность  автомобильных дорог общего  пользования  местного  значения вне границ населенных пунктов в границах Малосердобинского  района  Пензенской области составляет   45,43 км., в том числе 37,6  км. с твердым  покрытием, 7,83 км. в щебневом исполнении. (Приложение № 1)
Качество твердого покрытия дорог общего пользования  ухудшается,  необходимость капитального ремонта  ежегодно возрастает, что связано с вложением больших денежных средств.  Также ежегодно увеличивается количество личного транспорта, что дополнительно повышает нагрузку на дорожную сеть.  Эти факторы  в значительной мере влияют на состояние автомобильных  дорог общего пользования местного значения.
3. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью настоящей подпрограммы является:
1) создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для своевременного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах  Малосердобинского района Пензенской области. 
2) развитие территориальной сети автомобильных дорог вне границ населенных пунктов  в границах Малосердобинского района Пензенской области;3) своевременное проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов  в границах Малосердобинского района Пензенской области.
Для достижения поставленных целей определены следующие основные задачи подпрограммы:
1) содержание и сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов  в границах Малосердобинского района Пензенской области;
2) использование новейших эффективных технологий и материалов с целью увеличения надежности и сроков службы дорожных сооружений, роста технического уровня и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижения стоимости дорожных работ при проведении капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов  в границах Малосердобинского района Пензенской области;
3) строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов  в границах Малосердобинского района Пензенской области;
                                  
4. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
	
	Муниципальная подпрограмма Малосердобинского района Пензенской области «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Малосердобинского района на 2022-2030 годы» муниципальной программы района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Малосердобинского района на 2022 - 2030 годы»  реализуется в период с 2022 по 2030 годы без разделения на этапы.


5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Малосердобинского района Пензенской области по муниципальной программе

Муниципальные учреждения Малосердобинского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Малосердобинского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.

6. Участие органов государственной власти Пензенской области и других организаций в реализации подпрограммы

Органы государственной власти участия в реализации подпрограммы не принимают.

7. Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы

         Для реализации подпрограммы будут использованы средства Дорожного фонда  Малосердобинского района Пензенской области, который представляет часть средств бюджета Малосердобинского района Пензенского области, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности, включающей расходы  на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения  вне границ населенных пунктов сумме 36256,3 тыс. руб., в том числе  по годам реализации:
2022 – 2809,5 тыс. руб.
2023 – 4151,3 тыс. руб.
2024 – 4122,5 тыс. руб.
2025 -  4195,5 тыс. руб.
2026 – 4195,5 тыс. руб.
2027 – 4195,5 тыс. руб. 
2028 – 4195,5 тыс. руб.
2029 – 4195,5 тыс. руб.
2030 – 4195,5тыс. руб.


8.2. Подпрограмма
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы  Малосердобинского района на 2022 – 2030 годы»

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы  Малосердобинского района на 2022 – 2030 годы»

	Наименование
подпрограммы
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы  Малосердобинского района на 2022 – 2030 годы


	Ответственный
исполнитель
подпрограммы
	отдел архитектуры и коммунального хозяйства администрации Малосердобинского района

	Соисполнитель
подпрограммы
	Управление образования Малосердобинского района  Пензенской области,
Бюджетные учреждения Малосердобинского района  

	Цель подпрограммы
	 повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета Малосердобинского района Пензенской области.

	Задачи подпрограммы
	создание на территории Малосердобинского района Пензенской области эффективной системы контроля за потреблением топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере.

	Целевые показатели
подпрограммы
	- динамика снижения на территории Малосердобинского района потребления топливно-энергетических ресурсов. 

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	Срок реализации подпрограммы – 2022-2030 годы.

	
	
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из бюджета Малосердобинского района Пензенской области составляет – 1686,7тыс. руб. в т.ч. по годам:
2022 – 24,7 тыс. руб.
2023 – 50,0 тыс. руб.
2024 – 50,0  тыс. руб.
2025 – 59,0 тыс. руб.
2026 – 59,0 тыс. руб.
2027 – 59,0 тыс. руб. 
2028 – 59,0 тыс. руб.
2029 – 59,0 тыс. руб.
2030 – 59,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований будет уточняться на 2022-2030гг.
Из бюджета Бековского района Пензенской области 
1208 тыс.рублей 




8.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем и обоснование 
включения в муниципальную программу

В Малосердобинском районе Пензенской области на начало 2022 года насчитывалось 15 муниципальных образовательных учреждений, 1  медицинское учреждение, в состав которого входит 13 структурных подразделений, 12 муниципальных учреждений культуры.
Вследствие неэффективного использования энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы и недостаточного финансирования по внедрению энергосберегающих технологий разработана данная программа по финансированию мероприятий энергосбережения. Программа основана на концепции экономически обоснованного внедрения энергосберегающих технологий.
8.2.2. Цели, задачи подпрограммы
Повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета Малосердобинского района Пензенской области.
Создание на территории Малосердобинского района Пензенской области эффективной системы контроля за потреблением топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере. 
Конечными целями реализации программных мероприятий в области энергосбережения:
- эффективное использование и экономия энергетических ресурсов;
- экономия бюджетных средств.
Для достижения поставленных целей предусматривается:
- внедрить экономичные энергосберегающие технологии;
- сократить потери и повысить эффективность использования энергетических ресурсов.
Реализация предусмотренных мероприятий будет проводиться, в первую очередь, на основе внедрения экономичных энергосберегающих технологий.
Перечень целевых показателей подпрограммы определен из необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы.

8.2.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2022-2030 годы.

8.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Малосердобинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

8.2.5. Характеристика мероприятий подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели Муниципальной программы, определены в паспорте подпрограммы. 
Реализация настоящей Программы позволит в 2022 - 2030 гг. обеспечить эффективное использование энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы Малосердобинского района Пензенской области.
В рамках реализации Программы планируется замена оконных проемов МБОУ детский сад «Солнышко» села Малая Сердоба, вместо ветхих деревянных – пластиковые. Планируется установить индивидуальные источники теплоснабжения, тепловые счетчики, замена ламп на энергосберегающие во всех учреждениях бюджетной сферы Малосердобинского района Пензенской области. Выполнение программных мероприятий окажет положительное влияние на развитие экономики Малосердобинского района Пензенской области.
Участие организаций Малосердобинского района Пензенской области в реализации мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить постоянную занятость их работников и увеличить налоговые поступления в местный бюджет.
Важнейшими ожидаемыми результатами проведения мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий является эффективное использование энергетических ресурсов, экономия бюджетных средств. Перечень и расчет целевых  показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности предусмотрено  приложениями. 

8.2.6. Расчет планируемой эффективности подпрограммы 
муниципальной программы
Планируемая эффективность подпрограммы муниципальной программы определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей муниципальной программы и суммарной планируемой результативности входящей в нее подпрограммы.
Расчет планируемой оценки эффективности подпрограммы муниципальной программы по годам приведен в приложении № 5.

8.3. Подпрограмма
«Обеспечение жильем детей-сирот на территории  Малосердобинского района на 2022-2030 годы»
муниципальной программы Малосердобинского района Пензенской области
 «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Малосердобинского района на 2022 - 2030 годы» 

1. Паспорт подпрограммы 

	Наименование подпрограммы
	«Обеспечение жильем детей-сирот на территории  Малосердобинского района на 2022-2030 годы»

	Ответственный исполнитель
подпрограммы             
	Администрация Малосердобинского  района Пензенской области

	Соисполнители            
подпрограммы             
	Соисполнители подпрограммы отсутствуют

	Цели подпрограммы        
	Исполнение переданных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот

	Задачи подпрограммы      
	Содержание, приобретение и строительство жилых помещений, технологическое присоединение электро- и газоснабжения построенных домов.

	Целевые показатели подпрограммы
	1) Сокращение очередности обеспечения жильем


	Сроки и этапы реализации 
подпрограммы             
	2022-2030 годы

	Объем и источники        
финансирования           
подпрограммы (по годам)  
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 32308,4 тыс. руб. в т.ч. по годам:
2022 – 2520,0 тыс. руб.
2023 – 3662,3 тыс. руб.
2024 – 3732,3 тыс. руб.
2025 – 3732,3 тыс. руб.
2026 – 3732,3 тыс. руб.
2027 – 3732,3 тыс. руб. 
2028 – 3732,3 тыс. руб.
2029 – 3732,3 тыс. руб.
2030 – 3732,3 тыс. руб.
В том числе :
-средства бюджета Малосердобинского района Пензенской области 1403,3 тыс.руб в т.ч по годам
2022 – 113,3 тыс. руб.
2023 – 100,0 тыс. руб.
2024 – 170,0 тыс. руб.
2025 – 170,0 тыс. руб.
2026 – 170,0 тыс. руб.
2027 – 170,0 тыс. руб. 
2028 – 170,0 тыс. руб.
2029 -  170,0 тыс. руб.
2030 – 170,0 тыс. руб.
- средства бюджета Пензенской области 30905,1 тыс. руб в т.ч по годам
2022 – 2406,7,0 тыс. руб.
2023 – 3562,3 тыс. руб.
2024 – 3562,3 тыс. руб.
2025-   3562,3 тыс. руб.
2026 – 3562,3 тыс. руб.
2027 – 3562,3 тыс. руб. 
2028 – 3562,3 тыс. руб.
2029 – 3562,3 тыс. руб.
2030 – 3562,3 тыс. руб.



2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу
Одной из проблем социальной сферы на сегодняшний день все еще остается низкий уровень обеспеченности жильем отдельных категорий граждан. При этом благосостояние указанных категорий граждан имеет большое значение для социально-экономического развития как области, так и района. Отдельно стоит обозначить и проблему обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью настоящей подпрограммы является исполнение переданных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот.
Для достижения поставленных целей определены следующие основные задачи подпрограммы:
1) приобретение и строительство жилых помещений  в границах Малосердобинского района Пензенской области;
2) технологическое присоединение электро- и газоснабжения построенных домов
3) содержание и учет специализированного жилищного фонда.
                                  
4. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
	
	Муниципальная подпрограмма Малосердобинского района Пензенской области «Обеспечение жильем детей-сирот на территории  Малосердобинского района на 2022-2030 годы» муниципальной программы района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Малосердобинского района на 2022 - 2030 годы»  реализуется в период с 2022 по 2030 годы без разделения на этапы.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Малосердобинского района Пензенской области по муниципальной программе

Муниципальные учреждения Малосердобинского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Малосердобинского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.

6. Участие органов государственной власти Пензенской области и других организаций в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы принимает участие Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

7. Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы

         Для реализации подпрограммы будут использованы средства бюджета Малосердобинского района Пензенского области, бюджета Пензенского области всего в сумме 458004,00 тыс. руб. в т.ч. по годам:
2022 – 34491,3 тыс. руб.
2023 – 31687,1 тыс. руб.
2024 – 43904,8 тыс. руб.
2025-   57986,8 тыс. руб.
2026 – 57986,8 тыс. руб.
2027 – 57986,8 тыс. руб. 
2028 – 57986,8 тыс. руб.
2029 – 57986,8 тыс. руб.
2030 – 57986,8 тыс. руб.
В том числе :
-средства бюджета Малосердобинского района Пензенской области 38138,3 тыс.руб в т.ч по годам
2022 - 2947,5 тыс. руб.
2023 – 4301,3 тыс. руб.
2024 – 4342,5 тыс. руб.
2025 – 4424,5тыс. руб.
2026 – 4424,5 тыс. руб.
2027 – 4424,5 тыс. руб. 
2028 – 4424,5 тыс. руб.
2029 – 4424,5 тыс. руб.
2030 – 4424,5 тыс. руб.
- средства бюджета Пензенской области 418657,7тыс.руб в т.ч по годам
2022 – 30335,80 тыс. руб.
2023 – 27385,8 тыс. руб.
2024 – 39562,3 тыс. руб.
2025-   53562,3 тыс. руб.
2026 – 53562,3 тыс. руб.
2027 – 53562,3 тыс. руб. 
2028 –  53562,3 тыс. руб.
2029 –  53562,3 тыс. руб.
2030 –  53562,3 тыс. руб.
Из бюджета Бековского района Пензенской области 1208 тыс.руб.

Приложение №  1
к муниципальной программе «Развитие 
территорий, социальной и инженерной 
инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг 
в Малосердобинском районе Пензенской области на 2022–2030 годы»



Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Малосердобинского района Пензенской области 


	№ п/п
	Наименование автодорог
	Протяженность автодорог, км 

	
	
	а/б
	щебень
	грунт
	всего

	1
	Подъезд к с. Круглое
	
	0,77
	
	0,77

	2
	Подъезд к с. Колемас
	3,5
	
	
	3,5

	3
	Подъезд к с. Бадровка
	3,7
	
	
	3,7

	4
	Подъезд к с. Н.Славкино
	
	5,36
	
	5,36

	5
	а/д с. Новое Демкино-с. Новое Назимкино
	5,7
	
	
	5,7

	6
	Подъезд к с. Огаревка
	
	0,3
	
	0,3

	7
	Подъезд к с.Комаровка
	
	1,4
	
	1,4

	8
	Подъезд к с. Шингал
	3,7
	
	
	3,7

	9
	а/д с. Малая Сердоба-с. Топлое
	14,1
	
	
	14,1

	10
	а/д с. Марьевка-с. Николаевка 
	6,9
	
	
	6,9

	
	ИТОГО
	37,6
	7,83
	
	45,43






Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие территорий, социальной
 и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения
 и повышения энергетической эффективности
 Малосердобинского района на 2022 - 2030 годы »


Перечень
целевых показателей муниципальной программы
«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Малосердобинского района на 2022 - 2030 годы»
 


	Ответственный исполнитель    
	Администрация Малосердобинского района

	 N 
п\п
	Наименование целевого показателя         
	Единица
измерения
	   Значения целевых показателей    

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Малосердобинского районана2022 - 2030 годы»

	1
	создание условий для повышения энергетической эффективности экономики бюджетной сферы 
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	2
	Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	км 
	45,43
	45,43
	45,43
	45,43
	45,43
	45,43
	45,43
	45,43
	45,43

	Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Малосердобинского района на 2022-2030 годы»


	1
	Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	км
	45,43
	45,43
	45,43
	45,43
	45,43
	45,43
	45,43
	45,43
	45,43

	2
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы»
»

	1
	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
	кг.у.т./тыс.руб.
	90
	80
	70
	60
	50
	45
	45
	45
	45

	2
	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО ,
	%
	100
	100
	100
	100

	100
	100
	100
	100

	100

	3
	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО ,
	%
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	95
	95
	95

	4
	Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	Гкал/кв.м.
	0,7
	0,8
	0,9
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. 
	Гкал/кв.м.
	0,1
	0,1
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. 
	куб.м./чел.
	0.191
	0.191
	0.191
	0.191

	0.191

	0.191

	0.191
	0.191
	0.191

	7
	Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. 

	кВтч/кв.м
	490
	470
	450
	430
	410
	390
	390
	390
	390

	8
	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. кВтч/чел
	
	-20
	-20
	-20
	-20
	-20
	-20
	-20
	-20
	-20

	9
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО, 

	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	10
	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО, 
	%
	80
	90
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	11
	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО, 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	12
	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО, 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100




 «Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие территорий, 
социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение
 энергосбережения и повышения энергетической эффективности
 Малосердобинского района  Пензенской области на 2022–2030 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Малосердобинского района на 2022 - 2030 годы» 
в Малосердобинском районе Пензенской области на 2022-2030 годы»

	Ответственный исполнитель
муниципальной программы
	Администрация Малосердобинского района

	№
п/п
	Статус
	Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
	Источник
финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2022 г
	2023 г
	2024 г
	2025 г
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2029г
	2030

	 1 
	       2       
	        3         
	         4         
	  5   
	  6   
	  7   
	  8   
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Муниципальная
программа      
	«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обес-печение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Малосердобинского района на 2022 - 2030 годы» 
	всего              
	34491,3

	31687,1
	43904,8
	57986,8
	57986,8
	57986,8
	57986,8
	57986,8
	57986,8

	
	
	
	бюджет Малосердобинского района 
	2947,5
	4301,3
	4342,5
	4424,5
	4424,5
	4424,5
	4424,5
	4424,5
	4424,5

	
	
	
	в том числе межбюджетные       
трансферты:
- из федерального бюджета
- из бюджета Пензенской области           
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

30335,8
	

27385,8

	

39562,3
	

53562,3
	

53562,3
	

53562,3
	

53562,3
	

53562,3
	

53562,3

	
	
	
	Из бюджета Бековского района     
	1208,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1 
	Подпрограмма 1 
	«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Малосердобинского района на 2022-2030 годы» 
	всего              
	30738,6
	27974,8
	40122,5
	54195,5
	54195,5
	54195,5
	54195,5
	54195,5
	54195,5

	
	
	
	бюджет Малосердобинского района 
	2809,5
	4151,3
	4122,5
	4195,5
	4195,5
	4195,5
	4195,5
	4195,5
	4195,5

	
	
	
	в том числе межбюджетные       
трансферты:
- из федерального бюджета
- из бюджета Пензенской области           
	




27929,1
	




23823,5
	




36000,0
	




50000,0
	




50000,0
	




50000,0
	




50000,0
	




50000,0
	




50000,0

	
	
	
	иные источники     
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2 
	Подпрограмма 2 
	«Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы» 
	всего              
	1232,7
	50,0
	50,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0

	
	
	
	бюджет Малосердобинского района 
	24,7
	50,0
	50,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0

	
	
	
	в том числе межбюджетные       
трансферты:
- из федерального бюджета
- из бюджета Пензенской области           
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Из бюджета Бековского района     
	1088+120
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подпрограмма 3
	«Обеспечение жильем детей-сирот
	всего              
	2520,0
	3662,3
	3732,3
	3732,3
	3732,3
	3732,3
	3732,3
	3732,3
	3732,3

	
	
	
	бюджет Малосердобинского района 
	50+63,3
	100,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0

	
	
	
	в том числе межбюджетные       
трансферты:
- из федерального бюджета
- из бюджета Пензенской области           
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2406,7
	


3562,3
	


3562,3
	


3562,3
	


3562,3
	


3562,3
	


3562,3
	


3562,3
	


3562,3

	
	
	
	иные источники     
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-





























«Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие территорий, 
социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение
 энергосбережения и повышения энергетической эффективности
 Малосердобинского района на 2022 - 2030 годы» 


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета Малосердобинского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной 
и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Малосердобинского района на 2022 - 2030 годы»
 (указать наименование муниципальной программы)
	Ответственный исполнитель муниципальной   программы
	Администрация Малосердобинского района 

	 № 
п/п
	Статус
	Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
подпрограммы, ДЦП
	Код бюджетной
классификации
<1>
	Расходы бюджета
Малосердобинского района, тыс.
рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Год завершения действия программы 2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	Муниципальная
программа      
	«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Малосердобинского района на 2022 - 2030 годы» 
	всего                   
	X
	X
	X
	X
	X
	4155,0
	4301,3
	4342,5
	4424,5
	4424,5
	4424,5
	4424,5
	4424,5
	4424,5

	
	
	
	Администрация Малосердобинского района 
           
	
	
	
	
	
	2947,0
	4301,3
	4342,5
	4424,5
	4424,5
	4424,5
	4424,5
	4424,5
	4424,5

	
	
	
	Из бюджета Бековского района
	
	
	
	
	
	1208,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1 
	Подпрограмма 1 
	«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Малосердобинского района на 2022-2030 годы» 
	всего                   
	901
	04
	09
	0210187200
	240
	2809,5
	
	
	4195,5
	4195,5
	4195,5
	-4195,5
	4195,5
	4195,5

	
	
	
	Администрация Малосердобинского района 
            
	901
	04
	09
	0210187200
	240
	2809,5
	4151,3
	4122,5
	4195,5
	4195,5
	4195,5
	4195,5-
	4195,5
	4195,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Подпрограмма 2 
	«Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы Малосердобинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» 
	всего                   
	901
	05
	01
	0220287120
	240
	1232,7
	50,0
	50,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0

	
	
	
	Администрация Малосердобинского района 
            
	901
	05
	01
	0220287120
	240
	24,70
	50,0
	50,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0

	
	
	
	Из бюджета Бековского района
	
	
	
	
	
	1088+120
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Подпрограмма 3
	«Обеспечение жильем детей-сирот
	всего                   
	901
	05
	01
	0220287120
	240
	113,3
	100,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0

	
	
	
	Администра-ция Малосердобинского района 
            
	901
	05
	01
	0220287120
	240
	50+63,3
	100,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0


--------------------------------
[bookmark: Par175]<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области) о выделении средств бюджета Малосердобинского района Пензенской области на реализацию мероприятий муниципальной программы.
 «Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие территорий, 
социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение
 энергосбережения и повышения энергетической эффективности
 Малосердобинского района на 2022 - 2030 годы» 

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы
«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение
 энергосбережения и повышения энергетической эффективности
 Малосердобинского района на 2022 - 2030 годы» 

	№
п/п
	Наименование
мероприятия
	Исполнители
	Срок
испол-
нения
(год)
	Объем финансирования, млн. рублей
	Показатели
результата
мероприятия по годам

	
	
	
	
	всего
	бюджет
Малосердобинского района
	федеральный
бюджет
	бюджет Пензенской области
	внебюд-
жетные
средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Малосердобинского района на 2022-2030 годы»

	Цель подпрограммы - Развитие территориальной сети автомобильных дорог вне границ населенных пунктов  Малосердобинского района Пензенской области 

	Задача подпрограммы: 
- содержание и сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов Малосердобинского района Пензенской области;
- использование новейших эффективных технологий и материалов с целью увеличения надежности и сроков службы дорожных сооружений, роста технического уровня и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижения стоимости дорожных работ при проведении капитального ремонта и текущего ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов Малосердобинского района Пензенской области;
- строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов Малосердобинского района Пензенской области. 

	1.1.
<ин>
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Малосердобинского района
	Администрация Малосердобинского района
	Итого 
	424008,90

	36256,3
	
	387752,6
	-
	

	
	
	
	2022
	30738,6
	2809,5
	
	27929,1
	-
	

	
	
	
	2023
	27974,8
	4151,3
	
	23823,5
	-
	

	
	
	
	2024
	40122,5
	4122,5
	
	36000,0
	-
	

	
	
	
	2025
	54195,5
	4195,5
	
	50000,0
	-
	

	
	
	
	2026
	54195,5
	4195,5
	
	50000,0
	-
	

	
	
	
	2027
	54195,5
	4195,5
	
	50000,0
	-
	

	
	
	
	2028
	54195,5
	4195,5
	
	50000,0
	-
	

	
	
	
	2029
	54195,5
	4195,5
	
	50000,0
	
	

	
	
	
	2030
	54195,5
	4195,5
	
	50000,0
	
	

	Подпрограмма2: «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы» 

	Цель подпрограммы - повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета Малосердобинского района Пензенской области. 

	Задача подпрограммы: 
создание на территории Малосердобинского района Пензенской области эффективной системы контроля за потреблением топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере. 

	2.1.
<ин>
	«Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы»

	Администрация Малосердобинского района
	Итого 
	1686,7
	478,7
	
	-
	-
	1208,0

	
	
	
	2022
	1232,7
	24,7
	
	-
	-
	1208,0 из бюджета Бековского района

	
	
	
	2023
	50,0
	50,0
	
	-
	-
	

	
	
	
	2024
	50,0
	50,0
	
	-
	-
	

	
	
	
	2025
	59,0
	59,0
	
	-
	-
	

	
	
	
	2026
	59,0
	59,0
	
	-
	-
	

	
	
	
	2027
	59,0
	59,0
	
	-
	-
	

	
	
	
	2028
	59,0
	59,0
	
	-
	-
	

	
	
	
	2029
	59,0
	59,0
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	59,0
	59,0
	
	
	
	

	Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем детей-сирот»

	Цель подпрограммы: исполнение переданных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот

	Задача подпрограммы: содержание, приобретение и строительство жилых помещений на территории Малосердобинского района, технологическое присоединение электро- и газоснабжения построенных домов.

	3.1.
	Приобретение, строительство жилых помещений
	Администрация Малосердобинского района
	Итого 
	30905,1
	30905,1
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	2406,7
	2406,7
	
	-
	
	

	
	
	
	2023
	3562,3
	3562,3
	
	-
	
	

	
	
	
	2024
	3562,3
	3562,3
	
	-
	
	

	
	
	
	2025
	3562,3
	3562,3
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	3562,3
	3562,3
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	3562,3
	3562,3
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	3562,3
	3562,3
	
	-
	
	

	
	
	
	2029
	3562,3
	3562,3
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	3562,3
	3562,3
	
	
	
	

	3.2
	технологическое присоединение электро- и газоснабжения построенных домов
	Администрация Малосердобинского района
	Итого 
	625,0
	625,0
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	50,0
	50,0
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	50,0
	50,0
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	75,0
	75,0
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	75,0
	75,0
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	75,0
	75,0
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	75,0
	75,0
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	75,0
	75,0
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	75,0
	75,0
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	75,0
	75,0
	
	
	
	

	3.3
	Содержание и учет специализированного жилого фонда
	Администрация Малосердобинского района
	Итого 
	778,3
	778,3
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	63,3
	63,3
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	50,0
	50,0
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	95,0
	95,0
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	95,0
	95,0
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	95,0
	95,0
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	95,0
	95,0
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	95,0
	95,0
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	95,0
	95,0
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	95,0
	95,0
	
	
	
	



















 Приложение № 6
к муниципальной программе «Развитие территорий, 
социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение
 энергосбережения и повышения энергетической эффективности
 Малосердобинского района на 2022 – 2030 годы» 


ПЛАН
реализации муниципальной программы Малосердобинского района Пензенской области на 2023 год
«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,  обеспечение
 энергосбережения и повышения энергетической эффективности
 Малосердобинского района на 2022 – 2030 годы»
(указать наименование муниципальной программы)
	
	Администрация Малосердобинского района Пензенской области

	№
п/п
	Наименование
подпрограммы,
мероприятий
	Ответственный
испол-
нитель

	Срок
начала
реализа-ции
	Срок
окончания
реализа-ции
	Ожидае-мый
резуль-тат
	Источник
финанси-
рования
	Код бюджетной
классификации
(бюджет
Пензенской
области)
	Финан-сирова-ние,
тыс.
рублей

	
	
	
	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Подпрограмма 1«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Малосердобинского района на 2022-2030 годы» 
	Администрация Малосердобинского района Пензенской области
	01.01.2023

	31.12.2023
	X
	
	901
	04
	09
	
	

	27974,8

	1.1
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Малосердобинского района
	
	01.01.2023

	31.12.2023
	создание благопри-ятных организационно-правовых и экономи-ческих условий для содержания автомобильных дорог





	Бюджет Малосердобинского района Пензенской области
	901
	04
	09
	0210187200
	244
	4151,3

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	901
	04
	09
	02101S3080
	244
	23823.5

	2.
	Подпрограмма 2 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы» 
	Администра-
ция Малосердобинского района Пензенской области
	01.01.2023

	31.12.2023
	X
	
	901
	01
	13
	0220186980
	244
	50,0

	2.1
	«Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы Малосердобинского района Пензенской области на 2022-2030 годы» 
	
	01.01.2023

	31.12.2023
	эффективное использование энергетических ресурсов, экономия бюджетных средств. 
	Бюджет Малосердобинского района Пензенской области
	901
	01
	13
	0220186980
	244
	50,0

	3
	«Обеспечение жильем детей-сирот»
	Администра-
ция Малосердобинского района Пензенской области
	01.01.2023

	31.12.2023
	Х
	
	
	
	
	
	
	3662.3

	3.1
	
	Приобретение, строительство жилых помещений
	
	
	ликвидация очереди по обеспечению детей-сирот жильем
	Бюджет Пензенской области
	901
	10
	04
	02301R0820
	412
	3562.3

	
	
	технологическое присоединение электро- и газоснабжения построенных домов
	01.01.2023

	31.12.2023
	
	Бюджет Малосердобинского района Пензенской области
	901
	05
	01
	0230287120
	244
	50,0

	
	
	Ремонт специализированного жилого фонда
	01.01.2023

	31.12.2023
	
	Бюджет Малосердобинского района Пензенской области
	901
	05
	01
	0230386880
	244
	50,0
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