АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 30.12.2020 | № | 98 |
| --- | --- | --- | --- |

с. Марьевка

О внесении изменений в постановление администрации  Липовского сельсовета от 11.11.2016 г. №30  муниципальной программы Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие  социальной инфраструктуры Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы» в новой редакции.

В соответствии с постановлением администрации Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 30.10.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области», руководствуясь статьей 23 Устава Липовского сельсовета, -

Администрация Липовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие  социальной инфраструктуры Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»

1.1 Паспорт программы «Комплексное развитие  социальной инфраструктуры Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2026 годы» изложить в следующей редакции согласно приложения.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу администрации Липовского сельсовета.

Глава администрации

Липовского сельсовета                                                 А.А.Кривоножкин

Приложение к

Постановлению администрации

Липовского сельсовета

.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛИПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  (2016-2026 ГОДЫ)

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Липовского сельсовета (2016-2026 годы)" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - законы субъекта Российской Федерации; муниципальные правовые акты. - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.); - Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изм. и доп.); - Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; - Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"; - Закон Пензенской области от 04.07.2013 N 2413-ЗПО "Об образовании в Пензенской области" (с изм. и доп.); - Генеральный план Липовского сельсовета. |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик программы – АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; Местонахождение заказчика программы – Пензенская область, Малосердобинский район, с. Марьевка, ул. Школьная, 1. Разработчик программы – «Пензенский энергосервисный центр»; Местонахождение разработчика программы – Пензенская область, г. Пенза, ул. Плеханова, 18 – 74. |
| Цель и задачи программы | Цель программы: Обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования - Липовский сельсовет с целью создания всесторонних условий для полноценного развития жителей и гостей поселения. Задачи программы: - формирование благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, решения демографической проблемы; - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; - способствование развитию системы высшего, среднего профессионального, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений; - создание условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, предоставление дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта муниципальных образовательных учреждений; - улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации; - развитие и укрепление материально-технической базы отрасли физическая культура и спорт; - обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов физической культуры и спорта Липовского сельсовета; - обеспечение эффективного функционирования действующей инфраструктуры физической культуры и спорта; - повышение доступности объектов инфраструктуры физической культуры и спорта для всех категорий населения Липовского сельсовета; - обеспечение удовлетворения потребности населения Липовского сельсовета в объектах физической культуры и спорта. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, являются: - степень готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения работ; - Уровень достижения норматива обеспеченности населения Липовского сельсовета спортивными залами; - Уровень достижения норматива обеспеченности населения Липовского сельсовета плоскостными спортивными сооружениями; - Доля населения Липовского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2016-2026 годы, в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы оценивается в 9,0тыс. руб. в том числе по годам: 2016 — 0,00 тыс. руб. 2017 — 1,0 тыс. руб. 2018 — 1,0 тыс. руб. 2019 — 0,0 тыс. руб. 2020 — 0,0 тыс. руб. 2021 – 1,0 тыс. руб. 2022 – 1,0 тыс. руб. 2023 – 1,0 тыс. руб. в 2024 – 2026 годах — 4,0 Источник финансирования – бюджет Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное, общее и дополнительное образование; - модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства; - ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов физической культуры и массового спорта; - социальной и транспортной инфраструктуры городского поселения; - создание условий для массовых занятий физкультурой и спортом различных возрастных групп населения; - развитие сети учреждений физической культуры и массового спорта; - повышение уровня физической подготовленности населения Липовского сельского поселения и общее улучшение состояния здоровья. |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы | - ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной и транспортной инфраструктуры сельсовета; - наличие условий для массовых занятий физкультурой и спортом различных возрастных групп населения; - обеспечение прав граждан на доступное, качественное, дошкольное образования. - создание современных условий для получения общего образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства; - капитальный ремонт предусмотренных Программой объектов социальной сферы; - увеличение доли населения Липовского сельсовета всех возрастных групп, систематически занимающихся физической культурой и спортом; - повышение уровня достижения нормативной потребности в объектах физической культуры и массового спорта. |