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	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	


	от
	11.11.2016
	№  
	29

	с. Марьевка 


Об утверждении муниципальной программы Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 № 274-пП (с последующими изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области», руководствуясь статьей 23 Устава Липовского сельсовета Малосердобинского района, - 

Администрация Липовского сельсовета постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы» согласно приложению №1.

2. Определить администрацию Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области ответственным за реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»

3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские вести».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу администрации Липовского сельсовета.

Глава администрации                                                                      Л.Ф.Данилова

ООО «Пензенский энергосервисный центр»

	УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации

Липовского сельсовета

Малосердобинского района Пензенской области

________________ Данилова Л. Ф.

« ____ » ______________ 2016 г.
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Паспорт программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
на 2016-2025 годы»

	Наименование Программы 
	«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы» (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы 
	- решение Комитета местного самоуправления Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Генеральный план территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»;
- договор на выполнение работ по разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года;

- федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение
	Администрация Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
442800, Пензенская область, Малосердобинский район, с. Марьевка, Школьная,1;

Общество с ограниченной ответственностью «Пензенский энергосервисный центр»

440600, г. Пенза, ул. Плеханова, 18-74

	Цели и задачи Программы 
	- развитие транспортной инфраструктуры на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности района;
- формирование условий для социально-экономического развития района;

- повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области;

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду

	Мероприятия Программы 
	- развитие транспорта общего пользования, создание транспортно-пересадочных узлов;
- развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства;

- мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб;

- мероприятия по развитию сети муниципальных дорог сельсовета;

- комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участников;

- мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения;

- мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения

	Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры

	-общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области;
-доля автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области;

-протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

-сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (по отношению к 2015 году);

-уровень автомобилизации;

-пропускная способность автомобильных дорог;

-степень освоения финансовых средств, направленных в отчетном финансовом году на реализацию мероприятий Программы

	Сроки и этапы реализации Программы 
	2016 - 2025 годы


	Укрупненное описание запланированных мероприятий (групп мероприятий) Программы
	-Установление размещения объектов транспортной инфраструктуры местного и областного значения, развитие сетей пассажирского транспорта общего пользования в увязке с функциональным зонированием территорий;
-Подготовка и фиксация предложений планируемого развития сетей транспортного сообщения областного значения, в соответствии с Федеральными программами и схемами территориального планирования Пензенской области;

-Определение участков на территории поселения для объектов капитального строительства придорожного сервиса в увязке с планируемым развитием транспортной инфраструктуры. 

	Объемы и
источники 
финансирования
Программы
	Общий объем финансирования Программы
оценивается в 8811,06 тыс. руб.

в том числе по годам:

2016 — 873,106 тыс. руб.

2017 — 873,106 тыс. руб.

2018 — 883,106 тыс. руб.

2019 — 883,106 тыс. руб.

2020 — 883,106 тыс. руб.

в 2021 – 2025 годах — 4415,53 тыс. руб.  

Источник финансирования – бюджет Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области


ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Улично-дорожная сеть - совокупность улиц, площадей и дорог районного значения, соединяющих жилые и промышленные районы между собой, по которым осуществляется движение транспорта и пешеходов.

Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Автомобильный транспорт - средство безрельсового транспорта с собственным двигателем.

Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.

Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1. Анализ положения Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области в структуре пространственной организации Российской Федерации. Анализ положения Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области в структуре пространственной организации Пензенской области.

Основным направлением деятельности государства в транспортном комплексе является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в качественной и безопасной транспортной инфраструктуре с высокими потребительскими свойствами. А недостаточный ее уровень является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития регионов и страны в целом.

Упорядочение существующей и развитие перспективной улично-дорожной сети, прежде всего, обуславливается современным состоянием планировочной структуры поселения и новыми условиями землепользования.

Развитие сети автомобильных дорог связаны в первую очередь с освоением новых территорий под жилую и общественную застройку, а также с реконструкцией существующей улично-дорожной сети. Необходимо строго подразделять улично-дорожную сеть на улицы местного значения и внутриквартальные проезды, улицы местного значения являются кварталообразующими. Внутриквартальные проезды обеспечивают связь улиц местного значения с автодорогами более высокого класса.

Основной задачей формирования местной улично-дорожной сети в кварталах индивидуальной застройки, является обеспечения подъездов к участкам, расположенным в глубине кварталов. 

На ранее освоенных территориях предлагаются мероприятия направленные на реконструкцию существующих улиц, в том числе: расширение проезжей части, устройство полноценного поперечного профиля, с максимальным сохранением застройки и зеленых насаждений.

Автобусного сообщения внутри поселения нет, транспортное сообщение с областным центром и районным центром осуществляется автобусным транспортом 2 раза в день и транспортом малой вместимости ИП «Майское – Пенза» 3 раза в неделю: пн., ср., сб., место отправления и прибытия осуществляется на автобусных остановках, которые находятся на территории населенных пунктов. 

Липовский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области несет значительные потери от низкой конкурентоспособности транспортной системы. Его экономический рост сдерживается отсутствием в сфере пассажирского транспорта возможностей обеспечения необходимой подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов.

В настоящее время наблюдается снижение показателя пассажирооборота, как в сельсовете, так и по стране в целом. Это связано с тем, что население пересаживается на личный автомобильный транспорт.
Повышение безопасности дорожного движения является одной из приоритетных направлений государственной политики. И наибольшее представление об итогах реализации поставленных целей дает показатель о количестве совершенных дорожно-транспортных происшествиях, в том числе с участием пешеходов. Число ДТП и пострадавших в них населения по Липовскому сельсовету Малосердобинского района Пензенской области не имеет широкого развития.

1.2. Социально-экономическая характеристика Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области. Характеристика градостроительной деятельности на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

Территория Липовского сельсовета расположена в западной части Малосердобинского района Пензенской области.
Административно-хозяйственным центром сельсовета является село Марьевка, которое находится на расстоянии 93 км до областного центра г. Пензы, на расстоянии 10 км до районного центра с. Малая Сердоба  и 30 км от с. Марьевка до ближайшей железнодорожной станции, расположенной в рабочем поселке Колышлей Колышлейского района Пензенской области.
Общая площадь территории Липовского сельсовета составляет 19807,75 га, в том числе земли населенных  пунктов 610,14 га.
В настоящее время на территории Липовского сельсовета проживает 1297 человека.

Населенный пункт село Марьевка является административным центром сельсовета, где сосредоточены  социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.

Липовский сельсовет является сельскохозяйственным районом. Этому способствует, прежде всего, умеренный климат, наличие плодородных почв и способствуют естественные ресурсы сельсовета благоприятные для сельскохозяйственного производства и проживания. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 18128,0 га.

Транспортная связь с областным центром осуществляется по асфальтированным дорогам федерального значения Саратов - Нижний Новгород, районного значения «Колышлей – М.Сердоба»,  «Марьевка-Демкино-«Пенза-Саратов», местного значения «Марьевка-Николаевка-Шингал», автодорога «подъезд к с.Колемас», играющим немаловажную роль в транспортной обеспеченности. 

В состав территории Липовского сельсовета входят шесть населенных пунктов: 

- Липовка; 

- Огаревка; 

- Марьевка; 

- Колемас;

- Николаевка;

- Шингал.

Планировочная структура жилой зоны преимущественно включает в основном застройку индивидуальными жилыми домами усадебного типа  с приусадебным участком.
Липовский сельсовет имеет достаточно выгодное территориальное положение. Это может способствовать развитию индивидуального строительства, а в дальнейшем и объектов обслуживания, спорта и туризма.

Численность населения изменяется не только, за счет естественного движения, но и в результате миграции сельского населения, прибывших семей, что возможно при условии создания на территории поселения инвестиционной привлекательности. 

Бюджет Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области является дотационным.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспорт не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а, в первую очередь, межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования района.

Транспортная система сельсовета представлена только автомобильным транспортом. 

Основное предназначение транспортной системы – обеспечивать наиболее удобные связи между местами проживания людей и местами осуществления их деятельности при соблюдении соответствующего уровня безопасности движения. Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей. Также автомобильный вид транспорта Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области  производит перевозку промышленных и строительных грузов, а также является основным  для перевозки пассажиров. 

Анализ снижения перевозок пассажиров за последние три года зафиксирован на пригородном автобусном сообщении. В первую очередь это связано с ростом обеспеченности населения собственными автомобилями. Также на перевозках пассажиров активировали работу такси, которые в настоящее время составляют серьезную конкуренцию автобусным перевозкам, как на пригородном, так и на междугородных сообщениях.

Для транспортного и противопожарного обслуживания жилой застройки предусматривается устройство проездов с шириной проезжей части 6,0 м.

Пешеходные пути связывают жилые группы с улицами, предприятиями бытового обслуживания, зонами отдыха.

Предусмотрено благоустройство улично-дорожной сети со строительством дорог с твердым покрытием, некоторые участки автодорог нуждаются в проведении работ по приведению в нормативное состояние, подлежат модернизации и реконструкции дорожного слоя.

На территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области улицы в настоящее время не справляются с потоком автомашин, требуется их расширение и организация парковочных мест.

1.4. Характеристика сети дорог Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, параметры дорожного движения, 

оценка качества содержания дорог

Транспортная удаленность

административного центра муниципального образования

	N  
п/п
	Наименование транспортного узла
	Расстояние (км)

	1  
	От ближайшей ж/д станции                    
	33

	2  
	От райцентра (автодорога)                   
	18

	3  
	От областного центра (автодорога)           
	103


Административно-хозяйственным центром Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области является село Марьевка, которое находится на расстоянии 93 км до областного центра г. Пензы.

Перечень

населенных пунктов, расположенных

на территории сельсовета

	№
п/п
	Наименование

населенного

пункта
	Число жителей

	1
	Липовка
	305

	2
	Огаревка
	100

	3
	Марьевка
	309

	4
	Колемас
	102

	5
	Николаевка
	408

	6
	Шингал
	73

	
	Всего
	1297


По состоянию на 01 января 2016 года на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области общая протяженность улично-дорожной сети 56,5 км.  
Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием – 27,5 км.

В существующей жилой застройке по основным улицам, по которым осуществляется движение транспорта, имеются неблагоустроенные улицы без асфальтового покрытия.

Состояние автомобильных дорог в целом оценивается как удовлетворительное.

Максимально допустимая скорость движения транспортных средств – 60 км/ч, в местах пешеходных переходов – 40 км/ч.

Интенсивность движения по центральным улицам поселения в среднем не высокая и не превышает 2 машин в минуту. Наиболее интенсивное движение в утреннее и вечернее время.

Липовский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области не является транзитным и не испытывает негативных последствий транспортной загруженности, и, как следствие, небольшая экологическая нагрузка на окружающую среду, а также отсутствие обострения экономических и социальных проблем.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Липовском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области, обеспеченность парковками (парковочными местами).

По состоянию на 01.01.2016 всего на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями  составляет 422 транспортных средств. В новых экономических условиях общее количество автотранспорта хоть и снизилось на 3 процента по сравнению к прошлому году, но остается на достаточно высоком уровне.

Для хранения индивидуального автотранспорта жителей района предусмотрены следующие виды парковок:

- гостевые парковки для обслуживания встроено-пристроенных объектов социального назначения;

- гостевая парковка для общеобразовательных учебных учреждений, для фельдшерско-акушерских пунктов, для сельской администрации, магазинов.
Кроме того, обязательным условием при строительстве на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области социальных, торговых и производственных объектов является создание дополнительных парковочных мест. 

1.6.  Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока 
Маршруты социально значимы для Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, являются убыточными. 

Падение объема перевезенных пассажиров связано с увеличением приобретаемого автомобильного транспорта для личного использования.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Основные пешеходные направления подчинены основной цели: связи жилых комплексов с центром сельсовета.

Основные пешеходные тротуары, площади, скверы предусмотрены в местах значительного скопления пешеходов, ФАП, торговых павильонов.

Улично-дорожная сеть плохо развита, отсутствуют благоустроенные пешеходные сообщения.

Развитие велосипедного движения в Липовском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области приобретает большую популярность. 
В настоящее время на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области велосипедные дорожки отсутствуют. 

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств. Оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовые перевозки осуществляются специализированным автотранспортом.  В основном перевозятся инертные материалы, строительные материалы, грунт и мусор. Сбор отходов производится в контейнеры для отходов, уста​новленные на заранее определенной и оборудованной контейнерной площадке, а из них - в специальный автотранспорт, работающий по установленному графику. 

Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хозяйстве, осуществляют механическую уборку дорог и тротуаров, вывоз ТБО, россыпь противогололедных материалов, а также транспортировку крупногабаритного мусора. 

Работа транспортных средств коммунальных и дорожных служб в целом оценивается как удовлетворительная.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района

Пензенской области

Рост событий, возникших в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб, в течение трех последних лет не значителен. Основными причинами совершения ДТП остаются: не соблюдение условий безопасности при движении задним ходом (52 %), не соблюдение скоростного режима (38 %), не соблюдение безопасного бокового интервала и дистанции (10 %).

Инспекторами Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области в Липовском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области проводится профилактическая работа с участниками дорожного движения, уделяя особое внимание работе:

-по соблюдению водителями транспортных средств скоростного режима на улицах, имеющих протяженные прямые участки;

-на участках улично-дорожной сети в местах больших скоплений людей.

Также проводится информационно-разъяснительная работа  о необходимости соблюдения Правил дорожного движения через средства массовой информации.

Во всех образовательных учреждениях сельсовета размещены схемы маршрутов безопасного подхода к учреждению.

В период летней оздоровительной кампании в местах значительного скопления людей размещаются тематические плакаты по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, памятки для родителей об использовании ремней безопасности и удерживающих устройств. Совместно с сотрудниками Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области в Липовском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области ежегодно проводятся профилактические  мероприятия «Внимание дети!», а также ежедневные минутки безопасности, инструктажи по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. По отдельным планам проводятся тематические беседы, часы вопросов и ответов, викторины, конкурсы рисунков: «Азбука безопасности», «В лучах светофора», «Внимание, дорога!».

В образовательных организациях обновлены уголки безопасности. Детские площадки обустроены наглядным и игровым материалом по вопросам безопасности дорожного движения. Проведены родительские собрания с приглашением инспекторов госавтоинспекции, консультации для педагогов по развитию у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Транспорт является крупнейшим загрязнителем атмосферного воздуха. Основной объем выбросов приходится на автомобильный транспорт.

Поскольку Липовский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области не является транзитным, существенного воздействия на окружающую среду он не испытывает. Однако ежегодный рост транспортного потока негативно влияет на экологическую обстановку.

Среди основных причин, способствующих росту негативного воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды и здоровье населения района, необходимо отметить следующие:

- низкие экологические характеристики отечественных автомобилей и моторного топлива;

- неудовлетворительное техническое состояние эксплуатируемого автопарка, недостаточное развитие услуг в области технического обслуживания автомобилей;

- не оптимальная организация дорожного движения.

Решение указанной задачи будет способствовать созданию условий для снижения уровня техногенного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье человека.

В рамках решения этой задачи предполагаются:
-профессиональная подготовка персонала, осуществляющего эксплуатацию транспортных средств;
-рационализация маршрутов следования транспортных потоков.

Особое внимание уделяется озеленению территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, как способу очистки атмосферного воздуха и благоустройству территории. 

На территории сельсовета озеленение в основном представлено фруктовыми насаждениями на приусадебных участках и небольшими группами зеленных насаждений на участках общественных учреждений. Зеленные насаждения существенно влияют на микроклимат, на состав и чистоту воздуха, способствуют борьбе с шумами.

Зеленые насаждения сельского поселения представлено в основном неорганизованным поселковым озеленением, с незначительным благоустройством на территории административного центра села Марьевка.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

По своему географическому положению Липовский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области обладает потенциалом для перспективного развития транспортной системы.

Автомобильный общественный транспорт является самым распространенным, наиболее гибким и массовым видом транспорта. Он занимает ведущее место в обеспечении транспортного обслуживания населения района.

Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом сформирован. Транспортное обслуживание осуществляется на конкурсной основе с привлечением к перевозкам пассажиров организаций различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей, имеющих разрешительные документы на осуществление данного вида деятельности. 

В основу формирования рынка услуг положено соблюдение равных условий развития предпринимательства и конкуренции, равенство прав и обязанностей юридических лиц и предпринимателей при осуществлении транспортной деятельности.

Маршрутная сеть автомобильного пассажирского транспорта организована с учетом потребностей в перевозках населения, является в настоящее время оптимальной и удовлетворяет платежеспособный спрос населения в пассажирских перевозках.

Маршрутная сеть состоит из маршрутного такси. Перевозки пассажиров автомобильным транспортном общего пользования осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями: ИП «Майское-Пенза».

К основным перспективам инноваций на автомобильном транспорте относятся следующие:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;

- повышение экономической эффективности пассажирских и грузовых перевозок, оптимизация транспортных издержек экономики, повышение доступности транспортных услуг для населения;

- обновление, модернизация и пополнение автомобильного транспорта с улучшенными технико-экономическими характеристиками, модернизация и техническое переоснащение материально-технической базы;

- разработка и внедрение современных моделей и методов оценки и прогнозирования тенденций развития автотранспортной отрасли, формирование спроса на перевозки и услуги автомобильного транспорта, его воздействия на состояние окружающей среды и здоровья населения, безопасности и антитеррористической защищенности автотранспортных средств;

- совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей транспортную деятельность.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры 

Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

Направления и перспективы развития Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, включая развитие транспортной инфраструктуры, основаны в первую очередь на «Генеральном плане территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области», утвержденном решением Комитета местного самоуправления Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области. В генеральном плане сельсовета определяются цели и задачи территориального планирования и мероприятия, направленные на повышение качества жизни населения, эффективности функционирования территорий и их инвестиционную привлекательность. 

Дальнейшее сохранение указанных выше проблем может вызвать ситуацию, при которой транспортный комплекс будет не в состоянии справиться с растущими потребностями экономики сельсовета, что негативно отразится на социально-экономическое его развитие.

Основными направлениями государственной политики в сфере развития транспорта согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", является создание условий для повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения, включая:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, формирование единого транспортного пространства;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

- снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду.

Как отмечается в Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р "О Транспортной стратегии Российской Федерации", транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей. 

Повышение качества жизни населения включает в себя обеспечение благоприятных социальных условий для развития способностей каждого человека, улучшение условий и комфортности жизни людей.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения, экономической конкурентоспособности сельсовета. Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей жизни людей и экономического развития сельсовета.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры нацелена в первую очередь на удовлетворение потребности населения в качественной дорожно-транспортной инфраструктуре и повышении инвестиционной привлекательности сельсовета.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры
Финансирование мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры может осуществляться за счет средств бюджета Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области. Средства бюджета Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области выделяются из дорожного фонда Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на основании направленных бюджетных заявок. Средства местного бюджета составляют муниципальный дорожный фонд, источниками формирования которого являются:

-  акцизы  на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

-  акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

 - акцизы на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

-  акцизы на прямогонный бензин,  подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

- плата в счет возмещения вреда, причиняемого объектам дорожного хозяйства транспортными средствами, осуществляющими автомобильные перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов;

- штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

- денежные средства, поступающие в бюджет Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканные в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от исполнения таких контрактов или иных договоров;

- государственная пошлина за выдачу уполномоченным органом администрации сельсовета специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

- иные поступления в бюджет Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, установленные законодательством в части финансового обеспечения дорожной деятельности, а также иные источники, связанные с обеспечением дорожной деятельности.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается Комитетом местного самоуправления Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее базового объема дорожного фонда Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, который составляет          873 106 руб., и не менее прогнозируемого объема доходов бюджета Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области по вышеуказанным источникам.

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
Прогноз социально-экономического развития Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016 год и на период до 2018 года основывается на сценарных условиях развития экономики Российской Федерации, основных приоритетов экономического развития Пензенской области и Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области численность населения сельсовета незначительно увеличится к 2018 году за счет естественного прироста и в результате миграции сельского населения и составит 1380 человек.

Еженедельно в сетевых организациях розничной торговли проводится мониторинг изменения цен на продовольственные товары первой необходимости. Прогнозируемый рост оборота розничной торговли в среднесрочной перспективе обуславливается увеличением цен на все группы товаров. Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, в 2016-2018гг. не произойдет значительного изменения их структуры. По-прежнему, на жилищно-коммунальные услуги будут тратиться около 70 процентов общего объема расходов населения.

Возможность для занятости трудоспособного населения возможно за счет развития личных подсобных хозяйств, развития малого предпринимательства  в сфере мелкого сельскохозяйственного производства, животноводства, народных промыслов, в сфере обслуживания.

 В данный период использование имеющегося трудового потенциала  поселения возможно в областном центре.

Трудовой баланс исключает из численности населения, в трудоспособном возрасте следующие группы:

-неработающие инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте;

-лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве, неработающие женщины;

-учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства.

Приоритетами градостроительного развития являются: развитие жилищной застройки в Липовском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области с оснащением необходимой инженерной инфраструктурой и развитие улично-дорожной сети.

Проектируемая улично-дорожная сеть будет представлять дифференцированную систему улиц, обслуживающую сельсовет. Основная задача развития транспортной инфраструктуры - удобные транспортные связи всех улиц.

Система уличной сети проектируемых жилых районов выбрана в соответствии с ростом населения на расчетный срок, увеличения  потоков транспорта и пешеходов.

Учитывая прогнозные особенности социально-экономического и градостроительного развития необходим программный подход для создания и эффективного функционирования транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребностей населения в комфортном проживании на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

 
2.2. Прогноз транспортного спроса Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Липовский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области – площадь территории в границах муниципального образования составляет 19254,74 га, из них, земли сельхозназначения на территории поселения составляют 18128 га. 

Автобусного сообщения внутри поселения нет, транспортное сообщение с областным центром и районным центром осуществляется автобусным транспортом 2 раза в день и транспортом малой вместимости ИП «Майское – Пенза» 3 раза в неделю: пн., ср., сб., место отправления и прибытия осуществляется на автобусных остановках, которые находятся на территории населенных пунктов сельсовета. Генпланом предусмотрено на перспективу модернизация улично-дорожной сети, со строительством дорог с твердым покрытием в целях совершения рабочих поездок и поездок на учебу экономически активного населения Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области. 

Вследствие ежегодного снижения объема пассажирских перевозок общественным транспортом, планируется дальнейшее снижения пассажиропотока в прогнозируемом периоде. 

На территории сельского поселения сохранены все производственные территории, имеется возможность развития других видов производства на существующих площадях, с учетом соответствия санитарным нормам. 

На территории поселения нет крупных промышленные объектов. Наиболее развитой и основной отраслью сельсовета условно можно считать сельское хозяйство. В настоящее время на территории Липовского сельсовета находятся 3 хозяйства – Агрофирма «Топлое», ООО «Зыбино» и ЖСПК «Марьевский». Кроме того, производством сельскохозяйственной продукции занимаются  9  крестьянских хозяйств.
Проектным предложением не предусмотрено резервирования новых территорий под развитие промышленности, кроме строительства АЗС. 

Администрации Липовского сельсовета необходимо осуществить перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и в земли Промышленности и Транспорта для каждого участка соответственно.

Можно сделать вывод, что развитие различных видов производства, как следствие, рост грузоперевозок в среднесрочной перспективе продолжится. Планируется, что количество грузовых автомобилей вырастет.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной инфраструктуры связано с автомобильным транспортом, как с преобладающим на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области. 

Для хранения индивидуального автотранспорта жителей района предусмотрены следующие виды парковок:

- гостевые парковки для обслуживания встроено-пристроенных объектов социального назначения;

- гостевая парковка для общеобразовательных учреждений, для фельдшерско-акушерских пунктов, для сельской администрации, магазинов.

По итогам реализации запланированных программных мероприятий необходимо расширение возможности размещения транспортных средств. 

 

2.4. Прогноз развития дорожной сети Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

По состоянию на 01 января 2016 года на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области протяженность улично-дорожной сети – 56,5 км. Состояние автомобильных дорог в целом оценивается как удовлетворительное. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития прогнозируется рост протяженности дорог на 4,2 процента, которая в 2018 году и составит 58,8 км.

Также в целях развития дорожной сети планируется реконструкция наиболее значимых автомобильных дорог, на которых в настоящее время затруднено дорожное движение. 

Транспортная связь с областным центром осуществляется по асфальтированным дорогам федерального значения Саратов - Нижний Новгород, районного значения «Колышлей – М.Сердоба»,  «Марьевка-Демкино-«Пенза-Саратов», местного значения «Марьевка-Николаевка-Шингал», автодорога «подъезд к с.Колемас», транспортный поток на которых ежедневно составляет сотни автомобилей. В то же время дороги местного значения имеет многочисленные выбоины и ямы. Реконструкция автомобильных дорог будет способствовать улучшению дорожного движения и повышению безопасности дорожного движения на указанных участках.

Поэтапное выполнение планируемых мероприятий будет не только способствовать развитию улично-дорожной сети, но и направлено на выполнение стратегических целей по созданию комфортной среды для проживания на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Прогноз уровня автомобилизации на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области основан на динамике зарегистрированных транспортных средств, прогнозных демографических показателях и сложившихся социально-экономических условиях.

По состоянию на 01.01.2016 всего на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями  составляет 422 транспортных средств. В новых экономических условиях общее количество автотранспорта хоть и снизилось на 3 процента по сравнению к прошлому году, но остается на достаточно высоком уровне.

Уровень автомобилизации также вырастет к 2025 году до уровня  475 автомобилей на 1000 чел., в 2015 году уровень автомобилизации составлял 449 автомобилей на 1000 чел.

Прогнозный показатель интенсивности движения не изменится, предполагаемый его диапазон – не более 2 машин в минуту. При этом интенсивность движения транспорта увеличивается в утренние и вечерние часы.

В связи с незначительным ростом транспортного потока прогнозный показатель среднесуточной загруженности дорог также увеличится на 5 процентов и к 2025 году составит 42,5 процентов.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В результате проводимых мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, а также, учитывая реализацию программных мероприятий по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры, планируется ежегодное сокращение количества совершаемых дорожно-транспортных происшествий на 3 процента. Так в 2025 году предполагаемое количество ДТП снизится на 26 процентов по отношению к отчетному 2015 году.

Последние несколько лет основными причинами совершения ДТП остаются: не соблюдение условий безопасности при движении задним ходом, не предоставление преимущества в движении и на перекрестке, не соблюдение скоростного режима, не соблюдение безопасного бокового интервала и дистанции. Есть основания полагать, что причины совершения ДТП останутся неизменными и на перспективу.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма продолжится информационно-разъяснительная работа в образовательных учреждениях Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области с привлечением сотрудников ОГИБДД. Проведение акций и конкурсов, конкурсов детских рисунков по безопасности дорожного движения также организовано на постоянной основе. Комплексные мероприятия направлены на сведение к минимуму аварийности на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье население

В связи с тем, что Липовский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области не является транзитным городом и не имеет на своей территории аэропортов и вокзалов, воздействие транспортных средств на окружающую среду незначительное.

Безусловно, увеличение транспортного потока как легкового, так и грузового автотранспорта негативно влияет на окружающую среду. Однако, учитывая отсутствие запланированных мероприятий по созданию транспортных узлов внутри сельсовета и развязок, существенно сокращает воздействие транспорта на экологическую обстановку.

В соответствии с прогнозной динамикой изменения количества автотранспорта увеличение объема загрязнения окружающей среды отработавшими газами двигателей транспортных средств планируется на 7 процентов. Точное определение химического состава загрязняющих веществ не представляется возможным, вследствие отсутствия на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области стационарного поста по контролю за загрязнением атмосферного воздуха.

Раздел 3. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры

Варианты развития транспортной инфраструктуры оцениваются по показателям, характеризующим состояние и уровень безопасности жителей и поселения в целом, способности органов местного самоуправления Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области снизить уровень дорожно-транспортных происшествий.

Оценка развития транспортной инфраструктуры определяется степенью достижения целевых показателей (индикаторов), которые выступают плановыми показателями и представлены в приложении 1 к Программе.

Целевые показатели (индикаторы) Программы разбиты по годам и по двум вариантам развития транспортной инфраструктуры. Вариант 1 представляет собой модель функционирования транспортной инфраструктуры без учета реализации запланированных программных мероприятий. Вариант 2 – предлагаемая модель развития транспортной инфраструктуры, наиболее предпочтительные условия при реализации Программы.

Выбор предлагаемого к реализации варианта основан на оценке целевых показателей (индикаторов) путем сравнения значений показателей на период реализации Программы.

Оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры показала, что доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей улично-дорожной сети к 2025 году по варианту 1 составит 47,5 процентов, по варианту 2 – 82,7 процента. 

Почти на 5 процентов по итогам реализации запланированных мероприятий увеличится пропускная способность автомобильных дорог Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Не менее важным показателем при выборе варианта развития транспортной инфраструктуры является сокращение количества ДТП. Разница между двумя вариантами развития по данному показателю составляет почти 13 процента, что существенно сказывается на обеспечении безопасности дорожного движения на территории сельсовета.
Небольшая разница уровня автомобилизации между вариантами развития транспортной инфраструктуры связана с 3 процентным ростом количества индивидуальных транспортных средств Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области. Данный показатель необходимо оценивать с точки зрения роста благосостояния населения с одной стороны и увеличения воздействия на окружающую среду и транспортно-эксплуатационное состояние дорожного покрытия с другой стороны. Учитывая значения предыдущих целевых показателей и несущественную разницу уровня автомобилизации между вариантами развития транспортной системы, предпочтительным является вариант 2.

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами позволит:

- совершенствовать транспортную систему Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области и увеличить пропускную способность улично-дорожной сети;

- повысить охрану жизни, здоровья граждан, защиту их прав и законных интересов, а также защиту интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снизить тяжесть их последствий;

- повысить уровень безопасности дорожного движения, сократить количество дорожно-транспортных происшествий и снизить ущерб от этих происшествий;

- увеличить протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по развитию транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

Комплекс мероприятий нацелен на обеспечение безопасности дорожного движения и эффективности транспортного обслуживания населения, на развитие транспортной инфраструктуры на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, отвечающей интересам граждан и общества в целом.

Мероприятия Программы исходят из реально существующих потребностей населения и экономики сельсовета, направлены на снятие возможных инфраструктурных ограничений по развитию экономики и на обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению в соответствии с социальными стандартами.

В условиях ограниченности бюджетного финансирования приоритет в ремонте отдается автомобильным дорогам общего пользования местного значения, а также ремонту дворовых территорий.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 2 программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы».

Объекты строительства, реконструкции, благоустройства улично-дорожной сети со строительством дорог с твердым покрытием ежегодно уточняются, согласно объемам финансирования.
Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по развитию транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств бюджета Пензенской области, бюджета Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области и с привлечением средств внебюджетных источников. Ответственным исполнителем мероприятий является администрация Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Общая сумма финансирования программных мероприятий составляет            8811,06 тыс. руб.

По годам общий объем финансирования распределен следующим образом:

в 2016 году – 873,106 тыс. руб.

в 2017 году – 873,106  тыс. руб.

в 2018 году – 883,106  тыс. руб.

в 2019 году – 883,106  тыс. руб.

в 2020 году – 883,106  тыс. руб.

в 2021 – 2025 годах – 4415,53 тыс. руб.

Распределение финансовых средств напрямую зависит от набора мероприятий, запланированных на конкретный период. Мероприятия Программы, объемы и источник их финансирования  приведены в приложении 3 к Программе.

Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы» подлежит ежегодной корректировке в соответствии с реальными возможностями бюджета Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по развитию транспортной инфраструктуры
Реализация мероприятий Программы способствует:

-повышению социально-экономического развития Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области  и его инвестиционной привлекательности;

-повышению безопасности дорожного движения и эффективности транспортного обслуживания населения;

-развитию транспортной инфраструктуры на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, отвечающей интересам граждан и общества в целом.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий оценивается в следующих ожидаемых результатах:

1. Общая протяженность автомобильных дорог Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области вырастет на 12 процентов и в 2025 году составит 63 км. При этом протяженность дорог с усовершенствованным покрытием 28,9 км.

2.  Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличится.

3.  Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП до 20% 

4.  Количество индивидуальных автомобилей в 2025 году составит 475 ед. на 1000 чел. Темп роста уровня автомобилизации – 105,8 процента.

5.  Увеличение пропускной способности автомобильных дорог с 730 ед./сутки до 757 ед./сутки.

6.  Степень освоения финансовых средств на реализацию мероприятий Программы планируется довести до уровня 93,4 процента.

7. Обеспеченность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории сельсовета;

8. Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселений сельсовета;

9. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в передвижении населения и грузов на территории сельсовета;

10. Условия для управления транспортным спросом. Потенциальные перевозчики сегодня отказываются работать на рынке пассажирских и грузовых перевозок в связи с плохим состоянием транспортной инфраструктуры, высокими затратами на ремонт и содержание автомобильной техники. Развитие транспортной инфраструктуры снимет этот ограничивающий фактор для развития конкуренции в сфере транспорта. Развитая транспортная инфраструктура поможет снизить средний расход топлива автомобильного транспорта, снизит объем потребляемых энергоносителей, снизит долю транспортно-логистических затрат в себестоимости продукции, что приведет к повышению энергоэффективности экономики в целом;

11. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью сельсовета;

12. Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

13. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

14. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения.

Реализация мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры необходима для стратегического развития Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, комфортного проживания граждан на территории сельсовета.
Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется финансовым отделом администрации Пензенского района Пензенской области, финансирующим ее реализацию, в соответствии с действующим законодательством.

В целях информационной открытости программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области до 2025 года» подлежит размещению на официальном портале органов местного самоуправления Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://lipovka.rmserd.pnzreg.ru)

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного и местного бюджетов.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества осуществляемых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

 - предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

	Приложение 1
к программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»


СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) по вариантам развития транспортной инфраструктуры

	 № п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) программы
	Единица       измерения
	Значение целевого показателя (индикатора) программы по годам

	
	
	
	 
2016 год
	 
2017 год
	 
2018 год
	 
2019 год
	 
2020 год
	 
2021-2025 годы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы) 
	км
	56,5
	56,7
	57
	57,3
	57,6
	57,9

	 
	вариант 2 
	км
	56,5
	57,8
	58,8
	60,6
	62,1
	63

	2.
	Доля автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы) 
	проценты
	67,9
	67,9
	68,4
	69,1
	69,8
	70,5

	 
	вариант 2
	проценты
	67,9
	69,3
	71,2
	72,0
	74,2
	76,4

	3.
	Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы)

 
	км
	27,5
	27,7
	28
	28,3
	28,6
	28,9

	 
	вариант 2
	км
	27,5
	31
	35
	39,6
	44,8
	50,7

	4.
	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (по отношению к 2015 году): 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы)

 
	проценты
	100
	98,71
	97,93
	97,42
	96,90
	96,12

	 
	вариант 2 
	проценты
	100
	97,1
	93,8
	90,6
	87,7
	84,7

	5.
	Уровень автомобилизации (количество индивидуальных автомобилей на 1000 чел.): 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы)

 
	ед./тыс.чел.
	449
	451
	452
	454
	456
	458

	 
	вариант 2   
	ед./тыс.чел.
	449
	453
	456
	461
	466
	471

	6.
	Пропускная способность автомобильных дорог:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы)

 
	ед./сутки
	730
	730
	730
	730
	730
	730

	 
	вариант 2 
	ед./сутки
	730
	730
	733
	741
	748
	757

	7.
	Степень освоения финансовых средств, направленных в отчетном финансовом году на реализацию мероприятий Программы: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы)

 
	проценты
	75,0
	76,2
	77,5
	78,4
	79,3
	80,5

	 
	вариант 2 
	проценты
	75,0
	78,7
	82,4
	85,0
	88,3
	93,4

	Приложение 2
к программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

программы « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  

Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016 - 2025 годы»

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год реализации
	Источник финансирования
	Объем финансирование по годам
(тыс. руб.)


	Объем финансирования всего
(тыс.

руб.)

	
	
	
	Средства Федерального и областного бюджетов (тыс. руб.)
	Бюджет Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
(тыс. руб.)
	Привлеченные средства внебюджетных источников, частные инвесторы, кредитные средства
(тыс. руб.)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	

	1. Дорожный комплекс

	1.1
	Содержание, ремонт и благоустройство  существующей улично-дорожной внутрипоселковых дорог

	Ежегодно

	
	4746,89*
	
	474,689*
	474,689*
	474,689*
	474,689*
	474,689*
	2373,445*
	4746,89*

	1.2
	Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту, модернизации автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
	
	
	3584,17*
	
	358,417*
	358,417*
	358,417*
	358,417*
	358,417*
	1792,085*
	3584,17

	
	2. Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры

	2.1
	Информирование населения по транспортному обслуживанию, освещение деятельности по реформированию пассажирского транспорта в средствах массовой информации
	Ежеквартально
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Не требуется финансирование

	
	3. Повышение безопасности дорожного движения на территории района

	3.1.
	Разработка и осуществление мероприятий по безопасности дорожного движения 
	Ежегодно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Не требуется финансирование

	3.2.
	Мониторинг состояния аварийности на автомобильном транспорте, информирование о принимаемых мерах по снижению аварийности на дорогах района (организационное мероприятие)
	Ежеквартально
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Не требуется финансирование

	3.3.
	Проведение в образовательных учреждениях района массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (организационное мероприятие)
- мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма:

- обеспечение учебной литературой обучающихся;

 - открытие и обустройство специализированных классов по формированию безопасного поведения на дорогах и изучению правил дорожного движения; 

-приобретение светоотражающих значков, подсветок, браслетов для пешеходов
	Ежегодно
	
	480*
	
	40*
	40*
	50*
	50*
	50*
	250*
	480*


*План работ подлежит ежегодному уточнению

	Приложение 3
к программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации программы Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области  

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории 

Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области 

на 2016-2025 годы»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Липовского сельсовета 

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021-
2025 годы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы
	всего
	873,106*
	873,106*
	883,106*
	883,106*
	883,106*
	4415,53*

	
	
	
	бюджет поселения (кроме межбюджетных трансфертов)   
	873,106*
	873,106*
	883,106*
	883,106*
	883,106*
	4415,53*

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет федеральных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет областных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенского района за счет районных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	1.1 Содержание, ремонт и благоустройство  существующей улично-дорожной внутрипоселковых дорог

	
	
	
	бюджет поселения (кроме межбюджетных трансфертов)   
	474,689*
	474,689*
	474,689*
	474,689*
	474,689*
	2373,445*

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет федеральных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет областных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенского района за счет районных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	1.2 Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту, модернизации автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения

	 
	 
	 
	бюджет поселения (кроме межбюджетных трансфертов)   
	358,417*
	358,417*
	358,417*
	358,417*
	358,417*
	1792,085*

	 
	 
	 
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет федеральных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет областных средств в рамках софинансирования
	 
 

 
	 
	 
	 
	 
	                      -     

	 
	 
	 
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенского района за счет районных средств в рамках софинансирования
	 
 

 
	 
	 
	 
	 
	                      -     

	 
	 
	 
	иные источники в рамках софинансирования
	 
 
	 
	 
	 
	 
	                      -    

	
	2.1 Информирование населения по транспортному обслуживанию, освещение деятельности по реформированию пассажирского транспорта в средствах массовой информации

	
	
	
	бюджет поселения (кроме межбюджетных трансфертов)   
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет федеральных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет областных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенского района за счет районных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.1 Разработка и осуществление мероприятий по безопасности дорожного движения 

	
	
	
	бюджет поселения (кроме межбюджетных трансфертов)   
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет федеральных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет областных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенского района за счет районных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.2 Мониторинг состояния аварийности на автомобильном транспорте, информирование о принимаемых мерах по снижению аварийности на дорогах района (организационное мероприятие)

	
	
	
	бюджет поселения (кроме межбюджетных трансфертов)   
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет федеральных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет областных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенского района за счет районных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.3 Проведение в образовательных учреждениях района массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (организационное мероприятие)
- мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма:

- обеспечение учебной литературой обучающихся;

 - открытие и обустройство специализированных классов по формированию безопасного поведения на дорогах и изучению правил дорожного движения; 

-приобретение светоотражающих значков, подсветок, браслетов для пешеходов

	
	
	
	бюджет поселения (кроме межбюджетных трансфертов)   
	40*
	40*
	50*
	50*
	50*
	250*

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет федеральных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет областных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенского района за счет районных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	


*План работ подлежит ежегодному уточнению

