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	АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	


	от
	25.11.2016
	№  
	19

	 с. Ключи 


Об утверждении муниципальной программы Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 № 274-пП (с последующими изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области», руководствуясь статьей 23 Устава Ключевского сельсовета Малосердобинского района, - 

Администрация Ключевского сельсовета постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы» согласно приложению №1.

2. Определить администрацию Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области ответственным за реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»

3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

                                           Утверждена

                                                                               Постановлением администрации

           Ключевского сельсовета 

                                                                         от    28.12.2021  №  72
ПРОГРАММА
комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

на 2016 – 2025 годы

Приложение № 1
                                           Утверждена

                                                                               Постановлением администрации

           Ключевского сельсовета 

                                                                         от    31.05.2021  № 23
                                                                      ПРОГРАММА
комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области 

на 2016 – 2025 годы

1. Паспорт программы
	  
Основные 
мероприятия
	1. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования.

2. Содержание дорог местного значения.
3. Освещение проезжей части улиц.



	Объемы и источники финансирования программы
	Годы реализации


	Источники финансирования, тыс.руб.

	
	
	Итого
	в том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Федеральный бюджет


	Бюджет Пензенской области
	 Бюджет Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Внебюджетные средства



	
	2016 год
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2017 год
	647,0
	-
	-
	647,0
	-

	
	2018 год
	509,2
	-
	-
	509,2
	-

	
	2019 год
	852,7
	-
	-
	852,7
	-

	
	2020 год
	1146,7
	-
	-
	1146,7
	-

	
	    2021 год
	1165,7
	-
	-
	1165,7
	-

	
	   2022-2025 годы
	1788,0
	
	
	1788,0
	

	
	ИТОГО
	6109,3
	-
	-
	6109,3
	-

	
	Средства бюджета на территории Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2026 годы уточняются при формировании бюджета на территории Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на очередной финансовый год.


                                                                                                      Приложение № 2
                                           Утверждена

                                                                               Постановлением администрации

           Ключевского сельсовета 

                                                                         от  31.05.2021  № 23
3.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается Комитетом местного самоуправления Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее базового объема дорожного фонда Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, и не менее прогнозируемого объема доходов бюджета Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области по вышеуказанным источникам.

	Годы реализации
	Источники финансирования, тыс. рублей 

	
	Итого
	в том числе по источникам финансирования 

	
	
	Федеральный бюджет
	Бюджет Пензенской области
	Бюджет  Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Внебюджетные средства

	2016 год
	
	-
	-
	647,0
	-

	2017 год
	647,0
	-
	-
	509,2
	-

	2018 год
	509,2
	-
	-
	852,7
	-

	2019 год
	852,7
	-
	-
	419,0
	-

	2020 год
	1146,7
	-
	-
	1146,7
	-

	      2021год
	1165,7
	-
	-
	1165,7
	-

	2022-2025 годы
	1788,0
	
	
	1788,0
	


 Приложение № 3
                                           Утверждена

                                                                               Постановлением администрации

           Ключевского сельсовета 

                                                                         от    31.05.2021  № 23
ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016 – 2025 годы

	№ п/п
	Наименование программы
	Сроки реализации
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Ответственный за реализацию мероприятия

	1. 
	Текущий и капитальный ремонт автодорог муниципального образования Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
  
	2016 год
	       -
	Администрация  Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

	2. 
	
	2017 год
	402,6
	

	3. 
	
	2018 год
	359,8
	

	4. 
	
	2019 год
	702,7
	

	5. 
	
	2020 год
2021 год

2022-2025 годы
	996,7
655,7
1188,0
	


	№ п/п
	Наименование программы
	Сроки 
реализации
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Ответственный за реализацию мероприятия

	1.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры на территории Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области по:

с.Ключи, ул. Центральная,
с. Ключи, ул. Лесная,
с. Ключи, ул. Строительная,

с Ключи, ул. Чаадаевская,
с.  Ключи, ул. Луговая
с. Ключи, ул. Молодежная
с. Ключи, ул. Советская
с Ключи, ул. Садовая
с. Ключи, ул. Ежовка
с.  Ключи, ул. Медовая
на общей протяженности 7120 м.
	2016 год
	
	Администрация  Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

	
	
	2017 год
	244,4
	

	
	
	2018 год
	149,4
	

	
	
	2019 год
	150,0
	

	
	
	2020 год
	150,0
	

	
	
	2021 год
	300,0
	

	
	
	2022-2025 годы
	600,0
	

	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование программы
	Сроки 
реализации
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Ответственный за реализацию мероприятия

	1.
	Освещение проезжей части улиц автомобильных дорог общего пользования местного значения   на территории Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области по:

с.Ключи, ул. Центральная,
с. Ключи, ул. Лесная,
с. Ключи, ул. Строительная,

с Ключи, ул. Чаадаевская,
на общей протяженности 950 м.
	2016 год
	
	Администрация  Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

	
	
	2017 год
	
	

	
	
	2018 год
	
	

	
	
	2019 год
	
	

	
	
	2020 год
	
	

	
	
	2021 год
	210,0
	

	
	
	2022-2025 годы
	
	

	
	
	
	
	


Приложение № 4
                                           Утверждена

                                                                               Постановлением администрации

           Ключевского сельсовета 

                                                                         от    31.05.2021  № 23
Перечень мероприятий по  строительству и реконструкции дорог на территории  Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                тыс.руб.
	№ п/п
	Цель, задачи, мероприятия
	Срок выполнения
	Код бюджетной классификации
	Объемы и источники финансирования

	
	
	
	
	Годы реализации
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Показатель результативности

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Бюджет Пензенской области
	Бюджет Ключевского сельсовета
	Внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.1
	Текущий и капитальный ремонт автодорог
	2016-2025
	901 0409 03 0 01 87200 244 225
	2016
	
	-
	-
	
	-
	-

	
	
	
	
	2017
	402,6
	-
	-
	402,6
	-
	-

	
	
	
	
	2018
	359,8
	-
	-
	359,8
	-
	-

	
	
	
	
	2019
	702,7
	-
	-
	702,7
	-
	-

	
	
	
	
	2020
	996,7
	-
	-
	996,7
	-
	-

	
	
	
	
	2021
	655,7
	
	
	655,7
	
	

	
	
	
	
	2022-2025 
	1188,0
	
	
	1118,0
	
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	3117,5
	-
	-
	3117,5
	-
	-

	2.1.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры на территории Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области по:

с.Ключи, ул. Центральная,
с.  Ключи, ул. Лесная,
с. Ключи, ул. Строительная,
с Ключи, ул. Чаадаевская,
с.  Ключи, ул. Луговая
с. Ключи, ул. Молодежная
с. Ключи, ул. Советская
с Ключи, ул. Садовая
с. Ключи, ул. Ежовка
с.  Ключи, ул. Медовая
на общей протяженности 7120 м.
	2016-2025
	901 0409 03 0 02 87200 244 225
	2016
	
	-
	-
	
	-
	-

	
	
	
	
	2017
	244,4
	-
	-
	244,3
	-
	-

	
	
	
	
	2018
	149,4
	-
	-
	149,4
	-
	-

	
	
	
	
	2019
	150,0
	-
	-
	150,0
	-
	-

	
	
	
	
	2020
	150,0
	-
	-
	150,0
	-
	-

	
	
	
	
	2021
	300,0
	
	
	300,0
	
	

	
	
	
	
	2022-2025
	600,0
	
	
	600,0
	
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	1593,8
	-
	-
	1593,8

	-
	-


	3.1.
	Освещение проезжей части улиц автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области по:

с.Ключи, ул. Центральная,
с.  Ключи, ул. Лесная,
с. Ключи, ул. Строительная,
с Ключи, ул. Чаадаевская,
на общей протяженности 950 м.
приобретение светильников и комплектующих к ним, расходы связанные с монтажом светового оборудования
	2016-2025
	901 0409 03 0 03 87200 244 225
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2017
	         -
	-
	-
	        -
	-
	-

	
	
	
	
	2018
	         -
	-
	-
	         -
	-
	-

	
	
	
	
	2019
	        -
	-
	-
	         -
	-
	-

	
	
	
	
	2020
	         -
	-
	-
	        -
	-
	-

	
	
	
	
	2021
	210,0
	-
	-
	210,0
	-
	-

	
	
	
	
	2022-2025
	       -
	-
	-
	       -
	-
	-

	
	
	
	
	ИТОГО
	210,0
	-
	-
	210,0

	-
	-


